- Додаток

- до розпорядження голови облдержадміністрації

11.12.2020 року №  751

З М І С Т

| Вступ………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| Пріоритетні напрями, основні завдання і заходи щодо економічного та соціального розвитку області на 2021 рік……………………………….. |  |
| Додаток 1. Загальноекономічні показники…………………………….. |  |
| Додаток 2. Перелік інвестиційних програм та проєктів, реалізація яких передбачається у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку……………………………………………………. |  |
| Додаток 3. Перелік об’єктів, які у 2021 році планується реалізувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»……………………………………………………………………….. |  |
| Додаток 4. Додатковий перелік інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку, реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів……………………………………………………………………….. |  |
| Додаток 5. Перелік обласних галузевих програм, які реалізуються у 2021 році………………………………………………………………………… |  |

ВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 
2021 рік (далі – Програма – 2021) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та  державного бюджету» (зі змінами).

У Програмі – 2021 враховано положення та основні завдання програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, зокрема:

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534 «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 - 2022 роки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 
2023 роки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року 
№ 1098 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 2020 року № 77 «Про план на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року».

Програма – 2021 розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських організацій із використанням показників державної статистики про розвиток області за два попередні роки, а також прогнозних тенденцій розвитку регіону на 2021 рік.

Програма – 2021 є механізмом упровадження Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (далі - Стратегія – 2027) та плану на 2021 - 
2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 
2027 року (далі - План на 2021 - 2023 роки), у якій  узагальнено основні напрями діючих в області регіональних галузевих програм.

Метою Програми - 2021 є створення умов для стабільного функціонування економіки та соціальної сфери регіону, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, забезпечення сталого розвитку територіальних громад, підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу регіону на зовнішньому та внутрішньому ринках, забезпечення гідних умов життя і добробуту населення.

У Програмі – 2021 враховано  ключові пріоритети державної регіональної політики, визначені Державною Стратегією регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки: людський розвиток та доступність якісних послуг, економічний розвиток регіону та окремих її територій, територіальна згуртованість, а також наслідки проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, бюджетну децентралізацію, яка забезпечила перерозподіл бюджетних ресурсів на користь місцевого самоврядування і створила нові можливості для розвитку територіальних громад.

Відповідно до стратегічних цілей Стратегії - 2027 «Розвиток конкурентної економіки», «Збалансований розвиток територій області», «Розвиток людського капіталу» на основі завдань Плану на 2021 - 2023 роки у Програмі 2021 визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку Рівненщини на 2021 рік.

При підготовці Програми - 2021 враховано необхідність реалізації заходів, спрямованих на впровадження напрямів смарт-спеціалізації, передбачених стратегічною ціллю «Розвиток конкурентної економіки», що сприятиме створенню нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств, реалізації політики стимулювання залучення інвестиційних ресурсів та розвитку малого та середнього бізнесу.

З цією метою в області планується створення меблевого кластеру, сприяння залученню інвестицій у виробництва з високою доданою вартістю та експортоорієнтовані підприємства, розвиток ІТ-кластеру, органічного сільськогосподарського виробництва, підтримка малого та середнього підприємництва, а також  створення індустріальних парків та промислових зон.

З метою збалансованого розвитку територій області до Програми - 2021 включено завдання та заходи стосовно вирівнювання дисбалансу в розвитку економічного потенціалу територій, поліпшення розвитку інфраструктури, покращення якості життя жителів сільських, селищних, міських  територіальних громад.

Зокрема, передбачено створення транспортно-логістичного ХАБу, а також заходи стосовно розвитку транспортної інфраструктури, туристичних об’єктів, мережі закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну та третинну допомогу, мережі центрів надання адміністративних послуг, розширення мережі покриття території регіону мобільним зв’язком та Інтернетом, а також проведення щорічного обласного конкурсу проєктів  розвитку  громад.

Одним з найважливіших пріоритетів розвитку області є розвиток людського капіталу, як підґрунтя для росту економіки та підвищення якості життя населення, його комфортного та безпечного проживання та активного включення у соціально-економічні відносини (у тому числі гендерної рівності).

Серед основних завдань та заходів Програми – 2021 є реалізація плану розвитку мережі дошкільних та середніх навчальних закладів, участь у державних програмах із забезпечення житлом дітей-сиріт та учасників АТО/ООС, створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також  реалізація заходів з енергозбереження та енергоефективності.

Крім того, у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та враховуючи те, що найбільшою соціальною цінністю є людське життя, Програмою – 2021 передбачено заходи, спрямовані на забезпечення життєдіяльності в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної із епідемією коронавірусної хвороби, а також розвиток господарського комплексу регіону в умовах карантину та після його завершення. З цією метою реалізується обласна Програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.03.2020 № 172 та затверджена рішенням обласної ради від 17.03.2020 № 1624. Крім того, передбачається вжиття додаткових ефективних заходів, у тому числі напрацьованих у рамках роботи комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.

Для реалізації завдань та заходів Програми – 2021 планується залучення бюджетних та небюджетних коштів, у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

У Програмі – 2021 представлені основні показники економічного і соціального розвитку області на 2021 рік.

До Програми – 2021 додаються переліки:

інвестиційних програм та проєктів, реалізація яких передбачається 
у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(додаток 2);

обласних галузевих програм, які реалізуються у 2021 році (додаток 5).

Пріоритетні напрями, основні завдання і заходи щодо

економічного та соціального розвитку області у 2021 році

1.  Реалізація державної політики у сфері децентралізації влади, реформуванні місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою; сприяння розвитку спроможних територіальних громад:

надання методично-консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань реорганізації місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на новій територіальній основі (у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою);

посилення системної роботи органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, щодо розв’язання спільних для територіальних громад проблем, що виникають у процесі становлення нового адміністративно-територіального устрою;

інформаційно-консультативне та організаційно-методичне сприяння розробленню та реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та Стратегії розвитку Рівненської області на період до 
2027 року;

забезпечення ефективного використання коштів державних і недержавних джерел фінансування (у тому числі державного фонду регіонального розвитку), інших програм і проєктів розвитку територіальних громад області;

сприяння участі територіальних громад у програмах міжнародної технічної допомоги, активізація співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проєктів розвитку територій;

організація та проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад області;

налагодження співробітництва територіальних громад, зокрема міжмуніципального співробітництва, з метою розв’язання спільних проблем місцевого розвитку;

сприяння підвищенню економічної і управлінської спроможності територіальних громад та зростанню якості життя населення; проведення оцінки спроможності територіальних громад;

підвищення потенціалу місцевих органів влади до інтеграції гендерного підходу.

2. Сприяння активізації інвестиційної діяльності в області, стимулювання залучення інвестиційних ресурсів у розвиток виробничої та соціальної сфер діяльності:

вдосконалення організаційної діяльності у сфері інвестиційного розвитку; організація проведення досліджень інвестиційного потенціалу територій, підприємств та проєктів  області на засадах смарт-спеціалізації, впровадження сучасних методик пошуку, залучення, супроводу та обслуговування інвесторів;

сприяння створенню та розвитку прогресивних форм інституційного забезпечення інвестиційної діяльності, зокрема промислово-технологічних зон, індустріальних та наукових парків, кластерів;

забезпечення консультативної, методичної та ресурсної підтримки активізації інвестиційної діяльності; організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн, міжнародних, регіональних та інших публічних заходів інвестиційного характеру;

вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності; забезпечення функціонування спеціалізованого вебсайту з питань інвестиційної діяльності - www.investinrivne.org та наповнення інвестиційними пропозиціями; виготовлення та поширення якісних інформаційно-презентаційних матеріалів;

підвищення рівня кадрового потенціалу  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за розвиток інвестиційної діяльності; підготовка та проведення семінарів-тренінгів з питань інвестиційної діяльності для фахівців, відповідальних за розвиток інвестиційних процесів у регіоні та громадах;

сприяння діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Рівненської області»;

забезпечення впровадження пріоритетних для області проєктів щодо будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної сфери, зокрема за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, бюджетів розвитку місцевих бюджетів, інших джерел фінансування;

виконання державних програм щодо будівництва (придбання) доступного житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення молоді житлом, здешевлення вартості іпотечних кредитів.

3. Створення сприятливих умов для відновлення та ведення бізнесу, розвиток і розширення мережі центрів надання адміністративних послуг:

надання інформаційної та консультативно-методичної підтримки з питань ведення підприємницької діяльності;

забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур;

фінансова підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

реалізація державної програми «Доступні кредити 5-7-9»;

сприяння наданню суб’єктам малого та середнього підприємництва державної допомоги по частковому безробіттю, у зв’язку із призупиненням (обмеженням) їх діяльності, внаслідок карантинних заходів;

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;

сприяння стимулюванню розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей;

створення інфраструктури підтримки підприємництва (у тому числі бізнес-хабів);

створення сучасної системи центрів надання адміністративних послуг з додержанням європейських стандартів для населення громад, зокрема модернізація територіальних підрозділів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, впровадження електронних сервісів у роботу ЦНАПів.

4. Сприяння стабільному розвитку промислового комплексу області, підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках:

комплексна підтримка проведення модернізації та технологічного оновлення виробництва на основі впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій; підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, освоєння нових інноваційних видів високотехнологічної продукції; диверсифікація ринків збуту;

сприяння залученню інвестицій у виробництва з високою доданою вартістю та експортоорієнтовані підприємства (зокрема деревообробна та меблева промисловість);

організація нарад, робочих зустрічей з керівниками промислових підприємств усіх форм власності з метою поглибленого вивчення ситуації на проблемних підприємствах, надання практичної допомоги у вирішенні проблем, визначення шляхів активізації розвитку промисловості області;

сприяння підвищенню конкурентоспроможності та розширення ринків збуту виробленої в області продукції, приведення якості продукції у відповідність із міжнародними стандартами;

популяризація торгових брендів і продукції місцевих товаровиробників та підвищення її якості шляхом сприяння їх участі у виставково-ярмаркових, іміджевих заходах, форумах тощо регіонального та державного рівнях.

5. Забезпечення підвищення ефективності роботи аграрного сектору економіки, підтримка стабільного функціонування та розвитку агропромислового комплексу, сприяння нарощуванню обсягу виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції:

створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва, технічного переоснащення підприємств із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

сприяння збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції (соняшника, кукурудзи, сої, ріпаку, м’яса, молока);

сприяння розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції шляхом широкого застосування вітчизняного досвіду ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на ринок;

реалізація в області заходів державної фінансової підтримки агропромислового комплексу шляхом підтримки галузі тваринництва та розвитку фермерських господарств, здешевлення кредитів, часткової компенсації вартості техніки вітчизняного виробництва;

створення умов для розвитку та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих фермерських та особистих селянських господарств, насамперед, у галузях садівництва, ягідництва та овочівництва;

сприяння розвитку молочного тваринництва, створення сімейних молочних ферм, молочних кооперативів та молочного кластеру;

організація та проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів за участю підприємств агропромислового комплексу області, сприяння просуванню продукції сільгосптоваровиробників області на нові міжнародні ринки;

участь у реалізації державної політики, спрямованої на поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення у рамках виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема: продовження передачі земель державної власності у комунальну власність територіальних громад; проведення інвентаризації земель;

забезпечення надійної експлуатації та розвитку меліоративного комплексу, реалізація заходів із захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

6. Забезпечення ефективного використання та розвитку  транспортно-логістичного потенціалу області, зв’язку та ІТ-сфери:

забезпечення модернізації та наближення до європейських стандартів об’єктів дорожньої інфраструктури області; реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення (зокрема, завершення будівництва Північного об'їзду м. Рівне від автодороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146+630 до автодороги Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ км 8 +426);

забезпечення будівництва, ремонту, реконструкції та утримання  автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулично-дорожньої мережі комунальної власності;

запровадження на дорогах області автоматичних систем габаритно-вагового контролю «зважування в русі» для захисту доріг від руйнування;

сприяння розвитку транспортної інфраструктури, реалізація заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у перевезеннях транспортом загального користування, підвищення якості надання автотранспортних послуг населенню;

підготовка до створення транспортно-логістичного комплексу на базі обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» Рівненської обласної ради;

реалізація заходів, спрямованих на впровадження електронних і ІТ-сервісів сервісів у систему управління та інфраструктуру життєдіяльності територій громад;

забезпечення максимального покриття території області мережами рухомого (мобільного) зв’язку, надання широкосмугового доступу до Інтернету.

сприяння регіональному розвитку ІТ-сектору та інновацій.

7. Реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування:

забезпечення збалансованості показників бюджету області на 2021 рік, врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів усіх рівнів та належного виконання затверджених бюджетних призначень;

збереження соціальної спрямованості бюджету області;

зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, упорядкування бюджетних повноважень, підвищення фіскальної відповідальності місцевих органів влади;

підвищення рівня добровільної сплати податків та платежів суб’єктів господарювання; погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

недопущення недобросовісної конкуренції з боку нелегальних виробників продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, припинення діяльності об’єктів, які здійснюють незаконний продаж пально-мастильних матеріалів;

покращення податкового обслуговування за рахунок впровадження нових, прогресивних форм обслуговування платників, налагодження цивілізованого, професійного та партнерського діалогу із суб’єктами господарювання - платниками податків.

8.  Підвищення рівня енергоефективності і енергозбереження, сприяння розвитку житлово-комунального господарства:

організаційно-методична, інформаційна та фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах області, у тому числі переведення системи опалення на альтернативні види палива; впровадження систем енергоменеджменту в бюджетній сфері;

збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел енергії та альтернативних видів палива, підтримка розвитку та модернізації торфовидобувної галузі;

підтримка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; сприяння модернізації системи обслуговування житлового фонду, залучення управителів та управляючих компаній до обслуговування житлового фонду;

розвиток енергосервісу для підвищення енергоефективності бюджетних установ, об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків;

забезпечення фінансової підтримки населення щодо впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування з обласного бюджету відсоткової ставки за кредитами на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання;

проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності, розроблених установами та організаціями області, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я, а також комунальними підприємствами Рівненської обласної ради;

сприяння модернізації водопровідно-каналізаційного господарства області, підвищення ефективності та надійності його функціонування.

9.  Підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян:

сприяння у підготовці молоді до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; забезпечення виконання законодавства про військовий обов'язок, проведення заходів з питань мобілізації та мобілізаційної підготовки;

надання шефської допомоги військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України та іншим військовим формуванням;

сприяння створенню належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України; реалізація проєктів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій, розбудови прикордонної інфраструктури;

здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, щодо організації правового інформування і виховання населення;

запобігання злочинності у сфері економіки, активізація роботи з протидії корупції та організованій злочинності в господарському комплексі області; впровадження систем відеоспостереження на важливих об’єктах області;

посилення взаємодії органів місцевої влади з правоохоронними органами щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання бідності та безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зв’язків, посилення протидії чинникам, що породжують злочинність.

10.  Розвиток транскордонного співробітництва:

сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами, місцевими органами виконавчої влади та відповідними органами влади іноземних держав;

забезпечення розвитку діючих та налагодження нових зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах;

налагодження міжнародної та міжрегіональної кооперації, проведення презентацій області за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу, просування місцевої продукції на зовнішні ринки;

організація проведення та участі представників регіонів області у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах, конференціях, семінарах (у тому числі онлайн-заходах);

сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, надання консультаційних послуг товаровиробникам області стосовно міжнародних виставкових заходів, інформування щодо тендерів із закупівлі товарів та послуг, які проводяться іноземними країнами.

11. Сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню  конкурентоспроможності  робочої  сили  на  ринку  праці:

проведення системного аналізу ситуації на ринку праці, реалізації заходів щодо розв’язання проблем безробіття; впровадження електронних сервісів для забезпечення освітніми та тренінговими послугами безробітних громадян, в тому числі осіб з інвалідністю та жителів віддалених районів;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян відповідно до потреб ринку праці, сприяння свідомому вибору професійної спрямованості молоді;

удосконалення профорієнтаційної роботи, надання профорієнтаційних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій (електронної пошти, онлайн-порталу державних послуг «Дія»);

створення умов для включення до активного суспільного життя вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, зокрема, їх професійне навчання;

запровадження партнерських відносин з органами місцевої влади, територіальними громадами, соціальними партнерами та роботодавцями, стимулювання їх до створення нових робочих місць шляхом компенсації витрат роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску;

залучення безробітних громадян до оплачуваних громадських робіт або інших робіт тимчасового характеру, розширення видів таких робіт.

12. Підвищення адресності та ефективності соціального захисту населення:

сприяння модернізації установ соціального обслуговування населення та розширенню переліку соціальних послуг відповідно до потреб отримувачів; забезпечення доступності приміщень закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури для всіх категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю;

забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій та пільг відповідно до норм чинного законодавства;

забезпечення оздоровлення пільгових категорій населення, санаторно-курортним лікуванням та ліками громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

забезпечення реалізації заходів щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції; сприяння покращенню житлових умов для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил;

здійснення перерахунків пенсій відповідно до підвищених соціальних стандартів для осіб, які втратили працездатність згідно із Державним бюджетом України на 2021 рік та постанови Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому»;

забезпечення доступності інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади для користувачів з вадами зору та слуху.

13. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти:

сприяння підвищенню якості надання освітніх послуг шляхом оптимізації (модернізації) мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади та регіону, створення опорних шкіл у територіальних громадах;

розбудова мережі дошкільних та середніх навчальних закладів, покращення їх матеріально-технічної бази;

впровадження Концепції «Нова українська школа» та ціннісних орієнтирів Державного стандарту базової середньої освіти;

сприяння впровадженню в освітній процес новітніх інформаційних технологій та інструментів дистанційного навчання, зокрема, забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відео уроків, 3D-моделей, VR-лабораторій), впровадження електронних освітніх систем для закладів загальної середньої освіти (е-щоденників, е-журналів);

сприяння у наданні освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами та впровадження у закладах освіти інклюзивного навчання; сприяння функціонування інклюзивно-ресурсних центрів;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти шляхом збереження та розвитку мережі комунальних позашкільних освітніх закладів;

забезпечення регулярного безкоштовного підвезення дітей (в тому числі спеціальним транспортом) та педагогічних працівників  до закладів загальної середньої та дошкільної освіти;

впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти на модульно-компетентнісній основі, впровадження елементів дуальної форми навчання у практичну підготовку кваліфікованих робітників;

приведення у відповідність із сучасними потребами регіонального ринку праці змісту та структури професійної підготовки робітничих кадрів;

сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів професійної (професійно-технічної) освіти; створення центру професійної досконалості Рівненської області в рамках проєкту «EU4SKILLS».

14. Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на  первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги:

забезпечення впровадження заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я, зокрема у територіальних громадах; добудова та введення в експлуатацію лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в рамках формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги;

продовження системної роботи щодо профілактики, виявлення на ранніх стадіях та лікування найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб, запобігання поширенню хвороби COVID-19;

підготовка медичної системи до миттєвого реагування в умовах зростання кількості інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19, забезпечення мережі закладів охорони здоров’я необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та матеріалами;

укомплектування телемедичним обладнанням закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги;

реалізація проєктів з реконструкції, капітальних ремонтів приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я та оснащення їх комп’ютерними томографами, системами ендоскопічної візуалізації, апаратами штучної вентиляції легень, лабораторним обладнанням;

забезпечення реалізації Плану стратегічного розвитку госпітального округу області; запровадження клінічних маршрутів пацієнтів в межах госпітального округу в процесі отримання первинної, вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;

модернізація системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішення питань оновлення санітарного парку (укомплектування служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф санітарними автомобілями).

15. Формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді:

популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі;

національно-патріотичне виховання, сприяння соціальному становленню та інтелектуальному розвитку молоді; налагодження співпраці та надання фінансової підтримки ініціатив інститутів громадянського суспільства; створення та розвиток мережі молодіжних центрів;

залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю та учасників операції Об’єднаних сил, через впровадження нових форм занять фізичною культурою і спортом, створення для цього належних умов;

підтримка та розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», фізкультурно-спортивних клубів для осіб з інвалідністю, спортивних клубів, громадських спортивних організацій;

організація проведення обласних спортивно-масових заходів та змагань, обласних спортивних ігор «Сімейні перегони», «Розминка для чемпіона»;

організація та проведення в області міжнародних, всеукраїнських та обласних змагань з різних видів спорту, забезпечення належної підготовки та участі команд та спортсменів області (у тому числі осіб з інвалідністю та ветеранів) у всеукраїнських та офіційних міжнародних змаганнях; участь спортсменів області у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх та ХVІ Паралімпійських іграх в Японії;

будівництво та реконструкція спортивної інфраструктури області (у тому числі завершення будівництва спортивного комплексу Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на території Шпанівської сільської ради (вул. Макарова, м. Рівне);

сприяння утворенню служб у справах дітей в територіальних громадах області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 
2020 року № 783 «Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України»;

організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді в територіальних громадах;

сприяння розвитку сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами України, у тому числі дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;

створення сприятливих умов для забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, реалізації прав дітей на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток.

здійснення заходів із протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, зокрема  гендерної нерівності у суспільстві;

сприяння облаштуванню інфраструктури територіальних громад на засадах доступності для батьків з дітьми.

16. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій, формування позитивного туристичного іміджу Рівненщини,:

забезпечення розвитку туристичних об’єктів, зокрема туристичних «магнітів», та створення навколо них відповідної розгалуженої туристичної інфраструктури;

сприяння поширенню туристичної промоції Рівненщини, популяризація туристично-рекреаційного потенціалу, нових місцевих туристичних продуктів;

формування позитивного іміджу туристичних «магнітів» шляхом представлення туристичного потенціалу області на спеціалізованих всеукраїнських та міжнародних туристичних заходах, виготовлення та поширення рекламно-інформаційної продукції, у тому числі у мережі Інтернет, проведення рекламних та інфотурів;

забезпечення належних умов для культурно-пізнавального, оздоровчого відпочинку, доступності туристичних послуг та об’єктів для різних категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю;

впровадження нових технологій обслуговування та організації відпочинку, проведення для діючих та потенційних надавачів туристичних послуг вебінарів та семінарів;

сприяння активізації територіальних громад та залучення їх до процесу ефективного використання туристичного потенціалу, розвитку сільського туризму та вихідного дня.

17. Збереження та підтримка культури, народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини:

забезпечення збереження базової мережі закладів культури і мистецтва області;

формування системи забезпечення населення якісними та доступними культурними послугами, збереження пам’яток культурної спадщини; стимулювання розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони культурної спадщини;

сприяння формуванню та розвитку нових моделей закладів культури, збереження нових народних традицій і надбань; проведення міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів, свят, оглядів, конкурсів традиційної народної культури; сприяння розвитку місцевого книговидання та популяризації читання;

сприяння здійсненню ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини області;

модернізація матеріально-технічної бази обласних закладів культури і мистецтва, зокрема:

проведення інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини Рівненщини;

створення відповідних умов для розвитку креативних індустрій, ремесел, творчої активності.

18. Реалізація державної політики у сфері охорони довкілля; підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

охорона та раціональне використання природних ресурсів, збереження, охорона та раціональне використання природно-заповідного фонду;

поліпшення стану та якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості, удосконалення технології розробки лісових ресурсів, забезпечення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу, відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

підготовка та надання уповноваженому державному органу пропозицій щодо наповнення інвестиційного Атласу надрокористувача новими об’єктами;

запобігання виникненню природних і техногенних катастроф;

реалізація правових та організаційних засад процедури оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки;

розроблення та забезпечення реалізації заходів щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, пожеж, несприятливих гідрометеорологічних явищ, а також  запобігання поширенню на території Рівненської області коронавірусної інфекції COVID-19;

впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту на етапі розроблення містобудівної документації; розроблення (коригування, уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту на особливий період та евакуації населення усіх рівнів;

сприяння створенню та функціонуванню у територіальних громадах підрозділів місцевої/добровільної пожежної охорони та центрів безпеки громадян;

проведення накопичення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій;

проведення реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту; залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній, операторів мобільного зв’язку;

проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.

Директор департаменту

економічного розвитку

і торгівлі адміністрації 							Костянтин МОКЛЯК

Додаток 1 до Програми

Загальноекономічні показники

| Показники | 2019 рік | 2020 рік, очікуване виконання | 2021 рік, прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сценарій 1 | сценарій 2 |
| Обсяг продукції промисловості (у порівняльних цінах), відсотків до попереднього року | 106,9 | 99,1 | 100,3 | 100,0 |
| Валова продукція сільського господарства, млн. гривень | 16752,7 | 16752,7 | 16920,2 | 16769,5 |
| Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року | 99,4 | 100,0 | 101,0 | 100,1 |
| Темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій (у порівняльних цінах), відсотків до попереднього року | 94,6 | 80,2 | 105,5 | 101,0 |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування, млн. дол. США | 305,1 | 308,5 | 336,3 | 317,8 |
| Обсяг експорту товарів, млн. дол. США | 440,2 | 438,4 | 461,6 | 445,0 |
| Обсяг експорту товарів, відсотків до попереднього року | 107,1 | 99,6 | 105,3 | 101,5 |
| Обсяг імпорту товарів, млн. дол. США | 382,6 | 321,8 | 332,1 | 323,1 |
| Обсяг імпорту товарів, відсотків до попереднього року | 128,0 | 84,1 | 103,2 | 100,4 |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, гривень | 8967 | 10000 | 11910 | 11530 |
| Індекс реальної заробітної плати, відсотків | 111,1 | 104,4 | 111,0 | 107,5 |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення | 8,3 | 9,2 | 9,0 | 9,5 |

Додаток 2 до Програми

Перелік інвестиційних програм та проєктів,

реалізація яких передбачається у 2021 році за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

(відповідно до технічних завдань на розроблення проєктів регіонального розвитку,

передбачених планом на 2021 - 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленим розпорядженням голови облдержадміністрації

від14.02.2020 № 77, затвердженим рішенням обласної ради від 13.03.2020 № 1619)

| № | Найменування інвестиційної програми і проєктів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Орієнтовний обсяг фінансування у 2021 році, тис. гривень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | залишок на 01.01.2021 | усього | в тому числі за рахунок |  |
|  |  |  |  |  | коштів ДФРР | коштів місцевого бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Усього по області | 2530202,8 | 1964964,0 | 1236574,1 | 1086921,3 | 148549,8 |
| 1. | Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м. Рівному | 148647,9 | 100526,8 | 100526,8 | 90000,0 | 10526,8 |
| 2. | «Разом за здорове майбутнє». Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5а м. Костопіль, Рівненська область | 45936,9 | 23003,9 | 11500,0 | 10350,0 | 1150,0 |
| 3. | Будівництво НВК по вул. Шкільній, 11 в с. Борбин Млинівського району | 126104,5 | 105825,7 | 105825,7 | 95000,0 | 10825,7 |
| 4. | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради Рівненської області в м. Здолбунів, вул. Паркова | 48874,0 | 29961,8 | 14981,0 | 13480,0 | 1501,0 |
| 5. | «Реконструкція Степангородської ЗОШ І - ІІІ ст. по вул. Шевченка, 59 в с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ДНЗ)» Володимирецької районної ради | 93504,5 | 42305,1 | 42305,1 | 38000,0 | 4305,1 |
| 6. | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Цепцевичі, Сарненського району Рівненської області | 119373,9 | 98241,4 | 49121,0 | 44200,0 | 4921,0 |
| 7. | Будівництво універсального спортивного залу, спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради, (в районі вул. Макарова м. Рівне) | 435373,2 | 194520,2 | 194520,2 | 175000,0 | 19520,2 |
| 8. | Реконструкція будівлі комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6 м. Рівне | 18484,6 | 3647,0 | 3647,0 | 3000,0 | 647,0 |
| 9. | Реконструкція дитячого садка «Сонечко» на вул. Т.Шевченка, 15 в с. Ставок Костопільського району Рівненської області | 26800,2 | 26565,8 | 17916,4 | 16124,2 | 1792,2 |
| 10. | Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Свободи, 14 в с. Колоденка Рівненського району | 41702,0 | 41328,4 | 41328,4 | 37000,0 | 4328,4 |
| 11. | Капітальний ремонт основної будівлі школи (утеплення фасадів, заміна частини вікон та зовнішніх дверей, ремонт покрівлі) Злазненської ЗОШ І – ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області на вул. Шкільна, 2 в с. Злазне Костопільського району Рівненської області | 7122,4 | 7013,1 | 6991,2 | 6290,0 | 701,2 |
| 12. | Будівництво загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів за адресою: с. Вири, вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області | 137833,9 | 137241,0 | 137241,0 | 124000,0 | 13241,0 |
| 13. | Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» по вул. 40-річчя Перемоги, 1 б в м. Корець Корецького району Рівненської області | 37000,0 | 37000,0 | 14800,0 | 13320,0 | 1480,0 |
| 14. | Будівництво дитячого садочку на 60 місць в с. Орлівка по вул. Вербова, 15 Березнівського району Рівненської області | 46583,2 | 43635,8 | 43635,8 | 39000,0 | 4635,8 |
| 15. | Будівництво стадіону смт Зарічне Рівненської області | 9124,9 | 5500,0 | 5500,0 | 4950,0 | 550,0 |
| 16. | Добудова загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 1 в с. Старе Село Рокитнівського району Рівненської області | 39577,6 | 16829,7 | 16829,7 | 15000,0 | 1829,7 |
| 17. | Капітальний ремонт будівлі опорного закладу Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області по вул. Богдана Хмельницького, 10 в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області (зовнішнє опорядження фасадів) | 8934,0 | 8883,0 | 8882,9 | 7550,5 | 1332,4 |
| 18. | Будівництво пожежного депо з житловими приміщеннями по вул. Князя Володимира, 74 в м. Рівне (завершення будівництва), ІІ черга (пожежне депо), на умовах співфінансування | 23989,5 | 5904,7 | 5904,7 | 5000,0 | 904,7 |
| 19. | Капітальний ремонт Грушвицького ДНЗ (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей, відновлення функціонування приміщень другого поверху) за адресою: вул. Шкільна, 12, с. Грушвиця Перша Рівненського району Рівненської області | 6091,9 | 5667,2 | 5667,2 | 5097,2 | 570,0 |
| 20. | Реконструкція спортивного комплексу «Меблевик» по вулиці Кості Прокопчука, 45а в смт Смига Дубенського району Рівненської області | 36211,3 | 36211,3 | 20378,0 | 17028,1 | 2349,9 |
| 21. | Реконструкція будівлі сільської ради під дошкільний навчальний заклад по вул. Молодіжна, 1 в с. Новоукраїнка, Млинівського району Рівненської області | 17891,4 | 16736,0 | 16629,8 | 14966,8 | 1663,0 |
| 22. | Створення молочного кластеру по виробництву та переробці молока на Рівненщині | 2128,3 | 2128,3 | 2128,3 | 1848,3 | 280,0 |
| 23. | Організація навчального центру з підготовки кадрів для меблевих виробництв | 10987,0 | 10987,0 | 4207,7 | 2767,7 | 1440,0 |
| 24. | Придбання комп’ютерного томографа для надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям Рівненської області на базі комунального підприємства «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 15750,0 | 1750,0 |
| 25. | Реконструкція стадіону «Авангард» на вул. Замковій, 34 у м. Рівному (коригування) | 299488,5 | 240280,6 | 53294,8 | 31976,9 | 21317,9 |
| 26. | Добудова незавершеного будівництва приміщення на вул. Драгоманова, 7 в м. Рівному під управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому (коригування) | 38620,7 | 34173,2 | 3721,5 | 3075,6 | 645,9 |
| 27. | Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Хмизопільській, 21х в м. Костопіль Рівненської області | 44804,2 | 44353,2 | 15008,6 | 12006,9 | 3001,7 |
| 28. | Створення сприятливих умов для залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю на візках, з вадами зору 1 групи, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 | 200,0 |
| 29. | Підвищення рівня безпеки населення в Білокриницькій громаді шляхом розширення матеріально-технічної бази діючого Центру безпеки громадян | 6032,0 | 6032,0 | 6032,0 | 4575,7 | 1456,3 |
| 30. | Нове будівництво приміщення дошкільного підрозділу Шпанівського НВК «школа-сад» по вул. Шкільна, 17 в с. Шпанів Рівненського району Рівненської області | 58753,5 | 58253,5 | 19500,0 | 17550,0 | 1950,0 |
| 31. | Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шевченка, 4-а в смт Зарічне Зарічненського району Рівненської області | 58891,3 | 58425,0 | 31500,0 | 28000,0 | 3500,0 |
| 32. | Реконструкція клубу на вул. Перемоги, 55 в с. Молодаво Третє Дубенського району Рівненської області | 12951,1 | 12951,1 | 4200,0 | 3350,0 | 850,0 |
| 33. | Підвищення рівня безпеки та благоустрою Бугринської територіальної громади | 2690,0 | 2690,0 | 2690,0 | 2421,0 | 269,0 |
| 34. | Будівництво дитячо-юнацької спортивної школи, Рівненська область, м. Острог, пл. Декабристів, 6а | 37370,8 | 36838,4 | 36838,4 | 31774,0 | 5064,4 |
| 35. | Простір моделювання та прототипування інноваційних продуктів | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1610,0 | 190,0 |
| 36. | Інтерактивна школа учня XXІ сторіччя - сучасний світ для дітей та розвитку майбутнього! | 4087,2 | 4087,2 | 4087,2 | 3237,2 | 850,0 |
| 37. | Підвищення рівня безпеки громади шляхом створення Центру безпеки на території Привільненської об’єднаної громади | 10368,0 | 10368,0 | 5560,0 | 5000,0 | 560,0 |
| 38. | Розвиток туризму в Демидівській об’єднаній територіальній громаді Рівненської області | 1293,0 | 1293,0 | 1293,0 | 1060,0 | 230,0 |
| 39. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, утеплення та заміна даху) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 Корецької міської ради на вул. Київська 58а в м. Корець, Рівненська область | 8557,1 | 8394,9 | 4450,0 | 4000,0 | 450,0 |
| 40. | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 2а в с. Клесів Сарненського району Рівненської області | 195246,5 | 193348,2 | 51348,2 | 46213,4 | 5134,8 |
| 41. | Науково-технологічний бізнес-центр розвитку органічного агровиробництва | 1000,0 | 1000,0 | 600,0 | 540,0 | 60,0 |
| 42. | Реконструкція Малолюбашанської гімназії Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області в с. Мала Любаша на вул. Центральній, 9 Костопільського району Рівненської області (1-ша черга) | 18232,4 | 18154,0 | 18154,0 | 16329,0 | 1825,0 |
| 43. | Реконстукція приміщення філії Яцьковицька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Березнівської районної ради Рівненської області по вул. Шкільній, 2 в с. Яцьковичі Березнівського району Рівненської області | 48644,6 | 42860,4 | 14286,8 | 12857,8 | 1429,0 |
| 44. | - Нове будівництво приміщення дошкільного підрозділу Великоолексинського НВК «школа-сад» по вул. Шевченка, 1 в с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області | - 38735,6 | 37735,6 | 19000,0 | - 17100,0 | 1900,0 |
| 45. | - Будівництво Здолбунівської ЗОШ І - ІІІ ступенів № 3 Здолбунівської районної ради Рівненської області, м. Здолбунів, вул. Устима Кармелюка, 5 | - 120253,3 | 120253,3 | 41948,5 | - 37754,0 | 4194,5 |
| 46. | - Хаб циркулярної економіки: «Лабораторія креативного екопідприємництва» | - 2403,0 | 2403,0 | 1187,0 | - 1067,0 | 120,0 |
| 47. | - Реконструкція будівлі комунального закладу «Радивилівський міський будинок культури» Радивилівської міської ради по вул. Кременецька, 1 в м. Радивилів Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей) | - 12102,9 | 10006,2 | 10006,2 | - 8900,0 | 1106,2 |

Додаток 3 до Програми

Додатковий перелік інвестиційних проєктів

та програм регіонального розвитку,

реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів

| № | Найменування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт | Пе-ріод реалі-зації, роки | Кошторисна вартість, тис. гривень |  | Орієн-товний обсяг фінан-сування на 2021 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 01.01.2021 |  |
|  | Усього |  | 8601424,2 | 8043304,9 | 6749984,6 |
|  | Вараський район |  | 348055,6 | 327209,8 | 326207,4 |
|  | Вараська територіальна громада |  | 96711,2 | 93456,2 | 93456,2 |
|  | Будівництво літньої сцени з благоустроєм прилеглої території та прив’язка пам`ятника Т.Г.Шевченку по площі Шевченка у м. Вараш | 2021 | 4563,6 | 4491,9 | 4491,9 |
|  | Реконструкція розподільчої теплової мережі системи теплопостачання від теплової камери ТК-9-8 до споживачів по майдану Будівельників у м. Вараш | 2021 | 19057,4 | 18753,3 | 18753,3 |
|  | Реконструкція теплової мережі від теплової камери ТК-1-4 до житлових будинків № 7-А, № 7-Б та № 25/2 по майдану Будівельників у м. Вараш | 2021 | 5622,2 | 5435,9 | 5435,9 |
|  | Реконструкція водопровідної мережі від ВК-184 до ВК-35 у мікрорайоні «Перемоги» у м. Вараш | 2020 – 2022 | 14366,6 | 12869,9 | 12869,9 |
|  | Капітальний ремонт каналізаційного колектора (від КК-17 до КК-19) у м. Вараш | 2021 | 490,8 | 430,1 | 430,1 |
|  | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора (від КК-1 до кута № 7-А) у м. Вараш | 2021 | 318,0 | 264,8 | 264,8 |
|  | Реконструкція внутрішньої мережі електрифікації гуртожитку у мікрорайоні «Вараш» 44 у м. Вараш | 2021 | 2325,8 | 2269,8 | 2269,8 |
|  | Реконструкція внутрішньої мережі електрифікації гуртожитку у мікрорайоні «Вараш» 42 у м. Вараш | 2021 | 2325,8 | 2269,7 | 2269,7 |
|  | Реконструкція внутрішньої мережі електрифікації гуртожитку у мікрорайоні «Вараш» 40 у м. Вараш | 2021 | 2325,8 | 2269,7 | 2269,7 |
|  | Реконструкція внутрішньої мережі електрифікації гуртожитку у мікрорайоні «Будівельників» 1 у м. Вараш | 2021 | 2497,4 | 2441,3 | 2441,3 |
|  | Реконструкція внутрішньої мережі електрифікації гуртожитку у мікрорайоні «Будівельників» 2 у м. Вараш | 2021 | 2500,6 | 2444,5 | 2444,5 |
|  | Реконструкція внутрішньої мережі електрифікації гуртожитку у мікрорайоні «Будівельників» 3 у м. Вараш | 2021 | 2500,6 | 2444,5 | 2444,5 |
|  | Капітальний ремонт житлового будинку з прибудованими приміщеннями у мікрорайоні «Вараш» 28-А, 28-Б, 28-В (утеплення фасаду) у м. Вараш | 2021 | 7072,0 | 6966,3 | 6966,3 |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку (утеплення фасадів) у мікрорайоні «Будівельників» 3 у м. Вараш | 2021 | 7656,1 | 7547,4 | 7547,4 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул. Соборній, 9-А у с. Заболоття | 2021 | 2618,5 | 2536,1 | 2536,1 |
|  | Будівництво баскетбольного майданчика на території Вараської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 4 у мікрорайоні «Вараш» 39 у м. Вараш | 2021 | 1520,5 | 1483,1 | 1483,1 |
|  | Реконструкція об’єктів інфраструктури парку (громадського туалету з благоустроєм території) у м. Вараші | 2021 | 10344,3 | 10145,1 | 10145,1 |
|  | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасаду, ганків, сходів) по вул. Соборній, 8-А у с. Заболоття | 2021 | 2729,5 | 2681,1 | 2681,1 |
|  | Капітальний ремонт спортивної зали Вараської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 у мікрорайоні «Будівельників» 56 у м. Вараш | 2021 | 1582,8 | 1508,1 | 1508,1 |
|  | Капітальний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у Вараській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 1 у мікрорайоні «Будівельників» 56 у м. Вараш | 2021 | 1348,2 | 1318,4 | 1318,4 |
|  | Капітальний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у Вараській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 2 у мікрорайоні «Будівельників» 56 у м. Вараш | 2021 | 1502,8 | 1473,1 | 1473,1 |
|  | Капітальний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у Вараській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів № 4 у мікрорайоні «Вараш» 39 у м. Вараш | 2021 | 1441,9 | 1412,1 | 1412,1 |
|  | Володимирецька територіальна громада |  | 24862,5 | 18917,7 | 18917,7 |
|  | Реконструкція приймального відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» по вул. Грушевського, 39 у смт Володимирець | 2020 - 2021 | 11710,5 | 10305,5 | 10305,5 |
|  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64263 у Володимирецькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Горького, 2 у смт Володимирець | 2020 - 2021 | 2185,0 | 1486,0 | 1486,0 |
|  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64371 у Володимирецькому районному колегіумі по вул. Миру, 4 у смт Володимирець | 2020 - 2021 | 7120,1 | 5888,9 | 5888,9 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Довговільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шевченка, 19-В у с. Довговоля | 2019 - 2021 | 1939,7 | 752,3 | 752,3 |
|  | Реконструкція (модернізація) Зеленівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (влаштування внутрішніх санвузлів) по вул. Шкільній, 2 у с. Зелене | 2020 - 2021 | 1907,2 | 485,0 | 485,0 |
|  | Зарічненська територіальна громада |  | 114765,9 | 108604,6 | 107602,2 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі стаціонарного відділення комунального некомерційного підприємства «Зарічненська центральна районна лікарня» по вул. Аерофлотській, 15 у смт Зарічне | 2021 | 1055,8 | 1055,8 | 1055,8 |
|  | Реконструкція котельні комунального некомерційного підприємства «Зарічненська центральна районна лікарня» по вул. Аерофлотській, 15 у смт Зарічне | 2021 | 1700,7 | 1700,7 | 1700,7 |
|  | Реконструкція частини другого поверху поліклініки під лікарську амбулаторію загальної практики - сімейної медицини у смт Зарічне | 2014 – 2021 | 885,6 | 885,6 | 885,6 |
|  | Реконструкція приміщення Вичівської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральній у с. Вичівка | 2017 – 2021 | 985,6 | 658,3 | 658,3 |
|  | Реконструкція приміщення Борівської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Мостовій, 3 у с. Борове | 2018 – 2021 | 2986,3 | 2986,3 | 2986,3 |
|  | Реконструкція приміщення Дібрівської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральній, 60 у с. Дібрівськ | 2018 – 2021 | 5320,5 | 5320,5 | 5320,5 |
|  | Реконструкція актової зали під школу початкових класів на 150 учнівських місць по вул. Центральній, 68 у с. Дібрівськ | 2016 – 2021 | 7613,1 | 3195,1 | 2280,0 |
|  | Реконструкція приміщення Новорічицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 16-А у с. Новорічиця | 2021 | 17762,2 | 17440,9 | 17440,9 |
|  | Будівництво спортивної зали Кухітсько-Вільської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2-А у с. Кухітська Воля | 2018 – 2021 | 6630,5 | 6541,5 | 6454,2 |
|  | Будівництво спортивного ядра Зарічненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» по вул. Харківця у смт Зарічне | 2021 | 10520,5 | 10520,5 | 10520,5 |
|  | Реконструкція загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 78 у с. Вовчиці | 2015 – 2021 | 298,4 | 293,4 | 293,4 |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Шевченка, 4-А в смт Зарічне | 2019 – 2021 | 46750,0 | 45749,3 | 45749,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральної у с. Новорічиця | 2021 | 10731,0 | 10731,0 | 10731,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вишнивці у с. Кухітська Воля | 2021 | 1525,7 | 1525,7 | 1525,7 |
|  | Каноницька територіальна громада |  | 86663,1 | 85551,9 | 85551,9 |
|  | Реконструкція дитячого садка під блок початкових класів по вул. Новій, 33 у с. Кідри | 2019 - 2021 | 86663,1 | 85551,9 | 85551,9 |
|  | Полицька територіальна громада |  | 6196,8 | 3618,8 | 3618,8 |
|  | Капітальний ремонт Балаховицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Єршова, 13 у с. Балаховичі | 2019 - 2021 | 6196,8 | 3618,8 | 3618,8 |
|  | Рафалівська територіальна громада |  | 18856,1 | 17060,6 | 17060,6 |
|  | Будівництво дитячого садка «Капітошка» по вул. Шкільній, 42 у с. Великий Жолудськ | 2021 - 2022 | 5125,0 | 5125,0 | 5125,0 |
|  | Створення природничо-пізнавального парку «Зачарований край» по пров. Миру у с. Великий Жолудськ | 2021 - 2022 | 1825,0 | 1825,0 | 1825,0 |
|  | Будівництво культурно-навчального комплексу (Будинок культури, бібліотека, музична школа) по вул. Б.Хмельницького, 2-А у смт Рафалівка | 2021 - 2023 | 4789,0 | 4789,0 | 4789,0 |
|  | Проведення мережі вуличного освітлення вулиць Вишневої, Набережної, Молодіжної, Садової у с. Лозки, вулиць Залізничної, Нової, Поліської, Тихої, Церковної у с. Великий Жолудськ | 2021 - 2022 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  | Капітальний ремонт Лозківської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (утеплення фасаду) по вул. Вишневій, 80 у с. Лозки | 2019 - 2021 | 2893,9 | 1098,4 | 1098,4 |
|  | Будівництво тротуарів та пішохідних доріжок по вул. Залізничній у смт Рафалівка | 2021 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Будівництво водопроводу по вул. Гайдара у смт Рафалівка | 2021 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Горького та Гагаріна у смт Рафалівка | 2021 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
|  | Придбання контейнерів (15 комплектів) для роздільного збирання твердих побутових відходів для потреб населених пунктах Рафалівської територіальної громади | 2021 | 330,0 | 330, | 330,0 |
|  | Придбання шкільного автобуса для довезення дітей із сіл Великий Жолудськ, Лозки до опорного навчального закладу у смт Рафалівка | 2021 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | Дубенський район |  | 1217437,0 | 1190733,2 | 797018,7 |
|  | Дубенська територіальна громада |  | 670466,1 | 654520,4 | 305609,8 |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу у районі військового містечка по вул. Семидубській, 32-Б у м. Дубно | 2018 - 2021 | 78557,9 | 67821,2 | 67821,2 |
|  | Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у м. Дубно | 2020 - 2021 | 27161,5 | 25256,5 | 25256,5 |
|  | Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації у м. Дубно | 2021 - 2024 | 399515,9 | 397892,4 | 105000,0 |
|  | Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення – Будинку контрактів ХІХ століття із пристосуванням під розміщення Будинку дітей та молоді та адміністративно-офісні приміщення по вул. Свободи у м. Дубно | 2020 - 2022 | 30075,9 | 29635,9 | 1000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці М’ятинської у м. Дубно | 2021 - 2022 | 7945,3 | 7915,3 | 500,0 |
|  | Капітальний ремонт тротуару із влаштуванням велодоріжки непарної сторони вулиці Львівської у м. Дубно | 2020 - 2021 | 14373,0 | 14134,0 | 1000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Авіаторів у м. Дубно | 2021 - 2022 | 3797,0 | 3797,0 | 500,0 |
|  | Будівництво тенісного корту на території загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 6 по вул. Грушевського, 182 у м. Дубно | 2021 | 2336,9 | 2296,3 | 2290,0 |
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 (ремонт даху, утеплення фасадів, заміна вікон триповерхової частини будівлі) по вул. Старій, 20 у м. Дубно | 2021 | 8732,3 | 8664,7 | 8600,0 |
|  | Капітальний ремонт корпусу № 1 дошкільного навчального закладу № 3 (заміна покрівлі та утеплення фасадів) по вул. Лисенка, 13 у м. Дубно | 2021 | 1879,3 | 1879,3 | 1879,3 |
|  | Капітальний ремонт корпусу № 2 дошкільного навчального закладу № 3 (заміна покрівлі та утеплення фасадів) по вул. Лисенка, 13 у м. Дубно | 2021 | 911,3 | 911,3 | 911,3 |
|  | Реконструкція західної трибуни та допоміжних приміщень стадіону «Спартак» по вул. Тараса Бульби, 26-А у м. Дубно | 2021 | 24089,5 | 24089,5 | 24089,5 |
|  | Реконструкція каналізаційного колектора від вул. Грушевського до вул. Словацького у м. Дубно | 2021 | 19161,2 | 18765,8 | 18765,8 |
|  | Реконструкція міського водозабору у м. Дубно | 2021 | 12130,1 | 11967,0 | 11967,0 |
|  | Будівництво каналізаційних мереж по вулицях Шевченка та Пекарській у м. Дубно | 2021 | 1758,3 | 1721,5 | 1721,5 |
|  | Реконструкція головної каналізаційної насосної станції по вул. Замковій, 36 у м. Дубно | 2021 | 2242,4 | 2194,3 | 2194,3 |
|  | Реконструкція водопровідних мереж у м. Дубно | 2021 - 2022 | 5572,5 | 5402,4 | 2402,4 |
|  | Реконструкція теплових мереж та котельні по вул. Грушевського, 141 у м. Дубно | 2021 | 3482,7 | 3432,9 | 3432,9 |
|  | Капітальний ремонт житлових будинків у м. Дубно | 2021 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць у м. Дубно | 2021 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | Реалізація проєкту «Доступність будівлі для осіб з інвалідністю та інших представників маломобільних груп населення» у комунальному некомерційному підприємстві «Стоматологічна поліклініка» по вул. Скаробова, 4 у м. Дубно | 2021 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Капітальний ремонт котельні комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у м. Дубно | 2021 | 2730,5 | 2730,5 | 2265,5 |
|  | Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж комунального некомерційного підприємства «Дубенська міська лікарня» по вул. Львівській, 73 у м. Дубно | 2021 | 3092,6 | 3092,6 | 3092,6 |
|  | Придбання рентгенівського апарату для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» (вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно) | 2021 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | Придбання апарату ультразвукової діагностики для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» (вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно) | 2021 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Придбання гастроендоскопу для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» (вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно) | 2021 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Придбання медичного обладнання кабінету окуліста для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» (вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно) | 2021 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Придбання медичного обладнання фізіотерапевтичного кабінету для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка (вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно) | 2021 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Придбання електрокардіографа для комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» (вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно) | 2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Поточний ремонт сходів комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно | 2021 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Поточний ремонт реабілітаційного центру комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно | 2021 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Придбання обладнання та меблів для реабілітаційного центру комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно | 2021 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Поточний ремонт автомобільної стоянки комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно | 2021 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Придбання апарату ультразвукової діагностики для комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» (вул. Грушевського, 103, м. Дубно) | 2021 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
|  | Капітальний ремонт даху комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» по вул. Грушевського, 103 у м. Дубно | 2021 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Поточний ремонт приміщення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Михайла Грушевського, 105 у м. Дубно | 2021 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Вербська територіальна громада |  | 10368,2 | 8522,0 | 8522,0 |
|  | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Вербської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 7 у с. Верба | 2021 | 1462,8 | 1462,8 | 1462,8 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Білогородського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральній, 25 у с. Софіївка Перша | 2019 - 2021 | 2214,4 | 368,2 | 368,2 |
|  | Капітальний ремонт даху Вербської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 7 у с. Верба | 2021 | 6691,0 | 6691,0 | 6691,0 |
|  | Варковицька територіальна громада |  | 3466,2 | 2128,0 | 2128,0 |
|  | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Варковицької гімназії по вул. Шкільній, 1 у с. Варковичі | 2021 | 1454,4 | 1454,4 | 1454,4 |
|  | Капітальний ремонт Варковицької гімназії (ремонт даху) по вул. Шкільній, 1 у с. Варковичі | 2019 - 2021 | 2011,8 | 673,6 | 673,6 |
|  | Бокіймівська територіальна громада |  | 15593,8 | 14646,0 | 5700,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Млинівської у с. Бокійма | 2021 - 2022 | 1586,7 | 1539,7 | 1000,0 |
|  | Будівництво котельні на тверде паливо у Бокіймівській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 4 у с. Бокійма | 2019 - 2021 | 2577,5 | 1866,6 | 700,0 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вулиці А. Якимчука у с. Війниця | 2021 - 2023 | 6822,1 | 6822,1 | 2000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності у с. Вовничі | 2021 | 1578,6 | 1541,5 | 500,0 |
|  | Капітальний ремонт корпусу № 2 Смордвівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (перепланування та внутрішнє оздоблення приміщень) по вул. Центральній, 2 у с. Смордва | 2020 - 2021 | 1566,6 | 1413,8 | 500,0 |
|  | Капітальний ремонт глядацької зали Будинку культури по вул. Соборній, 3 у с. Хорупань | 2021 - 2022 | 1462,3 | 1462,3 | 1000,0 |
|  | Боремельська територіальна громада |  | 66481,3 | 66481,3 | 62081,3 |
|  | Реконструкція Малівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (благоустрій території, реконструкція даху, зовнішнє опорядження фасадів, протипожежні заходи) (ІІ черга) по вул. Терновій, 37 у с. Малеве | 2018 - 2021 | 31064,4 | 31064,4 | 31064,4 |
|  | Реконструкція частини будівлі Боремельського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – колегіум» під заклад дошкільної освіти (заміна покрівлі) по вул. Набережній, 27 у с. Боремель | 2020 - 2021 | 7530,0 | 7530,0 | 3130,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти «Барвінок» (заміна даху) у с. Малеве | 2020 - 2021 | 870,0 | 870,0 | 870,0 |
|  | Капітальний ремонт клубу (заміна даху) у с. Малеве | 2020 - 2021 | 940,0 | 940,0 | 940,0 |
|  | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Боремельського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – колегіум» по вул. Набережній, 27 у с. Боремель | 2021 | 1512,0 | 1512,0 | 1512,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі сільської ради з облаштуванням опорного пункту поліції та ЦНАПу (утеплення фасаду, благоустрій території) по вул. Першотравневій, 64 у с. Боремель | 2021 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці 40-річчя Перемоги у с. Боремель (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 1584,9 | 1584,9 | 1584,9 |
|  | Облаштування білощебеневого дорожнього покриття вулиць: Застав’я у с. Шибин (протяжністю 0,2 км); Садової у с. Золочівка (протяжністю 2,6 км); Веселої у с. Золочівка (протяжністю 0,6 км; Хутірської у с. Малеве (протяжністю 2,4 км); Подолинської у с. Малеве (протяжністю 1,8 км); Колгоспної у с. Боремель (протяжністю 0,8 км); Зеленої у с. Набережне (протяжністю 0,5 км); Садової у с. Набережне (протяжністю 0,6 км) | 2020 - 2021 | 150,0 1600,0 400,0 1700,0 1240,0 560,0 330,0 400,0 | 150,0 1600,0 400,0 1700,0 1240,0 560,0 330,0 400,0 | 150,0 1600,0 400,0 1700,0 1240,0 560,0 330,0 400,0 |
|  | Облаштування вуличного освітлення: вул. Центральної у с. Новий Тік; вул. Центральної у с. Шибин | 2021 | 220,0 180,0 | 220,0 180,0 | 220,0 180,0 |
|  | Будівництво очисних споруд у селах Боремель та Набережне | 2021 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулицях 40-річчя Перемоги та Колгоспній у с. Боремель | 2021 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | Демидівська територіальна громада |  | 83078,8 | 82646,2 | 82646,2 |
|  | Капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Дитячий санаторій «Хрінники» (ремонт першого поверху спального корпусу, котельні і зовнішніх тепломереж) по вул. Зарічній, 1 у с. Хрінники | 2020 - 2022 | 8356,0 | 8356,0 | 8356,0 |
|  | Придбання контейнеровоза та іншої спеціальної техніки для збору, транспортування і сортування твердих побутових відходів у рамках міжмуніципальної співпраці Демидівської селищної, Боремельської та Бокіймівської сільських рад | 2021 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Будівництво об’єктів туристичної інфраструктури у межах рекреаційної зони Хрінницького водосховища | 2021 - 2022 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
|  | Реставраційні роботи церкви Святого Георгія у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви» (ох. № 1529) у с. Пляшева | 2021 - 2022 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Робітничої у с. Лішня (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 1767,9 | 1767,9 | 1767,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Гайок у с. Лішня (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 1672,7 | 1672,7 | 1672,7 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки у с. Лішня | 2021 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Хрінницького ліцею (заміна системи опалення) по вул. І. Франка, 52 у с. Хрінники | 2021 - 2022 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
|  | Реконструкція будівлі Хрінницького ліцею (добудова) по вул. І. Франка, 52 у с. Хрінники | 2021 - 2023 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | Реконструкція будівлі комунального закладу «Демидівський будинок творчості школярів» під Центр дозвілля та молоді по вул. Б. Хмельницького, 16 у смт Демидівка | 2021 - 2022 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Перемоги, 14-Б у с. Рогізне | 2021 | 3173,4 | 3173,4 | 3173,4 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Замковій у с. Рудка | 2021 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Миру, 21 у смт Демидівка | 2021 | 1637,4 | 1637,4 | 1637,4 |
|  | Реконструкція закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Сонечко» (благоустрій території, зовнішнє опорядження фасадів) по вул. 1 Травня, 15 у смт Демидівка | 2021 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Капітальний ремонт адміністративного приміщення (зовнішнє опорядження фасадів, ремонт даху) по вул. Центральній, 115 у с. Ільпибоки | 2021 | 425,7 | 425,7 | 425,7 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення села Товпижин | 2018 - 2021 | 499,9 | 332,5 | 332,5 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення села Вербень | 2018 - 2021 | 953,4 | 688,2 | 688,2 |
|  | Капітальний ремонт котельні (заміна котлів та зовнішніх теплових мереж) Острівської гімназії по вул. М.Старицького, 25 у с. Острів | 2021 | 1499,6 | 1499,6 | 1499,6 |
|  | Реконструкція внутрішньої системи опалення Пляшевського ліцею по вул. М.Грушевського, 16 у с. Пляшева | 2021 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | Реконструкція будівлі Хрінницького закладу дошкільної освіти «Сонечко» по вул. Шкільній, 4 у с. Хрінники | 2021 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Реконструкція будівлі Острівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Б. Хмельницького, 81 у с. Острів | 2021 - 2022 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  | Реконструкція очисних споруд по вул. П.Орлика, 2-А у смт Демидівка | 2020 - 2021 | 7992,4 | 7992,4 | 7992,4 |
|  | Реконструкція залізобетонного моста через річку Жабичі у с. Дубляни | 2021 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Капітальний ремонт тротуару парної сторони вулиці Миру у смт Демидівка | 2021 - 2022 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 |
|  | Облаштування білощебеневого дорожнього покриття вулиці Садової у с. Княгинине | 2021 | 225,6 | 225,6 | 225,6 |
|  | Облаштування білощебеневого дорожнього покриття провулку Береговому у с. Вишневе | 2021 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
|  | Крупецька територіальна громада |  | 71624,2 | 71624,2 | 61079,1 |
|  | Будівництво дитячого садка по вул. Шкільній, 14 у с. Крупець | 2021 | 38600,0 | 38600,0 | 38600,0 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під лікарську амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по вул. Шевченка, 13 у с. Крупець | 2020 | 6152,9 | 6152,9 | 6152,9 |
|  | Капітальний ремонт лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Шкільній, 14-А у с. Ситне | 2020 | 2248,2 | 2248,2 | 2248,2 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Ситненської гімназії (ремонт внутрішньої системи опалення) по вул. Шкільній, 25 у с. Ситне | 2020 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 |
|  | Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Крупецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» (ремонт внутрішньої системи опалення) по вул. Шкільній, 13 у с. Крупець | 2020 | 2250,9 | 2250,9 | 2250,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Ситненської гімназії (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шкільній, 25 у с. Ситне | 2020 | 713,7 | 713,7 | 713,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі сільської ради (ремонт даху, зовнішнє опорядження фасадів, ремонт приміщень) по вул. Довгій, 68 у с. Крупець | 2020 - 2021 | 3354,8 | 3354,8 | 2000,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі клубу по вул. Київській, 2 у с. Михайлівка | 2020 | 528,8 | 528,8 | 528,8 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Довгій, 70 у с. Крупець | 2020 - 2021 | 9637,4 | 9637,4 | 4500,0 |
|  | Будівництво котельні (із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Будинку культури по вул. Довгій, 70 у с. Крупець | 2020 - 2021 | 2544,5 | 2544,5 | 900,0 |
|  | Благоустрій (капітальний ремонт) прилеглої території Крупецької сільської ради по вул. Довгій, 68 у с. Крупець | 2020 - 2021 | 4308,4 | 4308,4 | 1900,0 |
|  | Млинівська територіальна громада |  | 33276,4 | 31438,8 | 31438,8 |
|  | Капітальний ремонт прибудинкової території по вулицях Рівненській, 12 та Гагаріна, 2 у смт Млинів | 2021 | 1498,8 | 1469,4 | 1469,4 |
|  | Будівництво приміщення побутових теплогенераторів на території Малодорогостаївського ліцею по вул. Шевченка, 30 у с. Малі Дорогостаї | 2019 - 2021 | 1878,7 | 879,9 | 879,9 |
|  | Капітальний ремонт санвузлів та роздягалень Млинівської загальноосвітньої школи № 3 І - ІІІ ступенів по вул. Рівненській, 15 у смт Млинів | 2021 | 1437,0 | 1437,0 | 1437,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Берегівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шкільній, 2 у с. Береги (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 688,9 | 688,9 | 688,9 |
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Млинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 по вул. Народній, 14 у смт Млинів | 2021 | 2966,1 | 2966,1 | 2966,1 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення вулиці Ніни Кондратюк у с. Пугачівка | 2021 | 282,9 | 282,9 | 282,9 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення села Перевердів | 2019 - 2021 | 1140,4 | 837,3 | 837,3 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Млинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 по вул. Радянській, 15 у смт Млинів | 2021 | 1492,0 | 1492,0 | 1492,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Довгошиївського навчально-виховного комплексу (ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення) по вул. Радянській, 25 у с. Довгошиї | 2021 | 1496,4 | 1276,4 | 1276,4 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення вулиць Набережної, Садової, Винниченка, Дорошенка, М.Баласа у с. Пугачівка | 2021 | 1495,0 | 1495,0 | 1495,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Берегівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення) по вул. Шкільній, 2 у с. Береги | 2021 | 936,0 | 936,0 | 936,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Новоселівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення) по вул. Млинівській, 1 у с. Новоселівка | 2021 | 677,9 | 677,9 | 677,9 |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж освітлення загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Новій, 5-А у с. Пугачівка | 2021 | 631,3 | 631,3 | 631,3 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Підгаєцької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів, ремонт даху, приямків, заміна частини вікон та дверей) по вул. Молодіжній, 15 у с. Підгайці | 2021 - 2022 | 5622,6 | 5336,3 | 5336,3 |
|  | Капітальний ремонт будівель Млинівської центральної районної лікарні (утеплення фасаду п’ятиповерхового лікувального корпусу, лікувального корпусу дитячого відділення, клінічної лабораторії, ремонт даху поліклініки, лікувального корпусу дитячого відділення, клінічної лабораторії, приямків, заміна частини вікон та дверей) по вул. В. Поліщука, 70 у смт Млинів | 2021 - 2022 | 11032,4 | 11032,4 | 11032,4 |
|  | Повчанська територіальна громада |  | 8837,7 | 8837,7 | 8837,7 |
|  | Капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Колгоспній, 6 у с. Повча | 2021 | 749,1 | 749,1 | 749,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першотравневої у с. Миколаївка | 2021 | 2716,1 | 2716,1 | 2716,1 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення вулиці Центральної та провулку Осталець у с. Підбрусинь | 2020 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
|  | Капітальний ремонт частини покрівлі та фасадів Будинку культури по вул. Шевченка, 4 у с. Миколаївка | 2020 - 2021 | 1497,6 | 1497,6 | 1497,6 |
|  | Капітальний ремонт Повчанського ліцею (утеплення фасадів) по вул. Рикуна, 67 у с. Повча | 2021 | 3579,9 | 3579,9 | 3579,9 |
|  | Привільненська територіальна громада |  | 27766,2 | 27766,2 | 27766,2 |
|  | Створення індустріального парку «Liberty» на території Привільненської територіальної громади | 2021 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  | Реконструкція котельні та тепломережі Іваннівської гімназії по вул. Шкільній, 10-В у с. Іваннє | 2021 | 2993,7 | 2993,7 | 2993,7 |
|  | Переведення котельні філії Привільненського ліцею на тверде паливо у с. Бортниця | 2021 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Реконструкція приміщення під функціонування амбулаторії загальної практики - сімейної медицини у с. Привільне | 2021 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
|  | Капітальний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття вулиці Широкої у с. Молодаво Друге | 2021 | 1276,5 | 1276,5 | 1276,5 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральної у с. Привільне | 2021 | 1496,0 | 1496,0 | 1496,0 |
|  | Капітальний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття вулиці Меліораторів у с. Бортниця | 2021 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | Радивилівська територіальна громада |  | 72090,3 | 70731,0 | 70131,0 |
|  | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 900 куб. м/добу по вул. Волковенка, 31 у м. Радивилів | 2020 - 2021 | 26987,5 | 26765,6 | 26765,6 |
|  | Облаштування відпочинкової зони біля ставка Молодіжного (будівництво пішохідної зони між будівлею по вул. Почаївській, 24 та храмом) з елементами благоустрою (встановлення світильників, лавок, смітників) та містка через річку Слонівка у м. Радивилів | 2021 - 2022 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 |
|  | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Радивилівського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 1 «Сонечко» загального розвитку» по вул. Кременецькій, 66 у м. Радивилів | 2020 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Капітальний ремонт даху будівлі Підзамчівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2-А у с. Підзамче (розроблення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи) | 2021 | 1651,0 | 1571,4 | 1571,4 |
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика Радивилівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа № 2 - ліцей» ім. П.Г. Стрижака (влаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям) по вул. Шкільній, 2 у м. Радивилів | 2021 | 1500,0 | 1500, | 1500,0 |
|  | Придбання сміттєвоза та контейнерів для роздільного збору сміття | 2021 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Розроблення схеми просторового планування території Радивилівської територіальної громади | 2021 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Придбання спецтехніки (трактору) КП «Комунальник» (вул. Кременецька, 52, м. Радивилів) для потреб Радивилівської територіальної громади | 2021 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення міського парку ім. Т.Г.Шевченка, капітальний ремонт існуючих мереж освітлення у м. Радивилів, сільських населених пунктах Радивилівської територіальної громади із застосуванням енергоефективних заходів та технологій (розроблення проєктно-кошторисної документації, технічних умов, проведення експертизи) | 2021 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Придбання пластикових крісел, капітальний ремонт огорожі міського стадіону «Колос» по вул. Парковій, 26 у м. Радивилів | 2021 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Облаштування міського кладовища (будівництво огорожі, складського приміщення, вбиральні, майданчиків для сміття, прокладання водопроводу та ліній електропередач, благоустрій території) по вул. О.Невського, 120 у м. Радивилів | 2020 - 2021 | 500,0 | 500,0 | 300,0 |
|  | Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок у м. Радивилів по вулицях: Грушевського; Кременецькій; Парковій; Почаївській | 2021 | 902,7 1007,3 1484,9 800,0 | 880,4 490,0 966,7 800,0 | 880,4 490,0 966,7 800,0 |
|  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок міського парку ім. Т.Г.Шевченка у м. Радивилів | 2021 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Радивилівської територіальної громади: О.Пчілки у м. Радивилів (300 м); Гагаріна у м. Радивилів (380 м); Богуна у м. Радивилів (370 м); Козацької у м. Радивилів (300 м); Винниченка у с. Підзамче (300 м); Героїв у с. Дружба (300 м) | 2020 - 2022 | 1500,0 2300,0 2200,0 1500,0 1500,0 1500,0 | 1500,0 2300,0 2200,0 1500,0 1500,0 1500,0 | 1500,0 2300,0 2200,0 1500,0 1500,0 1500,0 |
|  | Капітальний ремонт хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Радивилівська районна лікарня» (ремонт хірургічного відділення) по вул. Садовій, 4 у м. Радивилів | 2020 - 2021 | 6356,9 | 6356,9 | 5956,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі пологово-гінекологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Радивилівська районна лікарня» по вул. Садовій, 4 у м. Радивилів | 2020 - 2021 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 |
|  | Семидубська територіальна громада |  | 3160,6 | 1977,6 | 1977,6 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення у с. Соснівка | 2021 | 702,9 | 702,9 | 702,9 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення у с. Гірники | 2021 | 458,6 | 458,6 | 458,6 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Семидубського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – ліцей» (оздоблення фасаду, заміна вікон та дверей) по вул. Центральній, 46 у с. Семидуби | 2019 - 2021 | 1999,1 | 816,1 | 816,1 |
|  | Смизька територіальна громада |  | 59265,3 | 59265,3 | 59265,3 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури (ремонт даху з опоряджувальними роботами) по вул. Дмитра Момотюка, 97-А у с. Берег | 2019 - 2021 | 10232,8 | 10232,8 | 10232,8 |
|  | Капітальний ремонт фасаду Смизького дошкільного навчального закладу по вул. І. Франка, 5 у смт Смига | 2019 - 2021 | 1338,9 | 1338,9 | 1338,9 |
|  | Реконструкція даху Смизького дошкільного навчального закладу по вул. І. Франка, 5 у смт Смига | 2019 - 2021 | 1249,5 | 1249,5 | 1249,5 |
|  | Реконструкція спортивного комплексу «Меблевик» по вул. Кості Прокопчука, 45-А у смт Смига | 2021 | 36211,3 | 36211,3 | 36211,3 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури (ремонт даху з опоряджувальними роботами) по вул. Дмитра Момотюка, 97-А у с. Берег | 2021 | 10232,8 | 10232,8 | 10232,8 |
|  | Тараканівська територіальна громада |  | 52869,6 | 52216,6 | 31903,8 |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Незалежності, 1 у с. Рачин | 2021 - 2022 | 45747,9 | 45312,8 | 25000,0 |
|  | Капітальний ремонт прилеглої території Тараканівського дошкільного навчального закладу по вул. Колгоспній, 13 у с. Тараканів | 2021 | 1498,4 | 1452,6 | 1452,6 |
|  | Капітальний ремонт фасаду Тараканівського ліцею по вул. Зеленій, 1 у с. Тараканів | 2021 | 3390,1 | 3270,3 | 3270,3 |
|  | Капітальний ремонт другого поверху Рачинської гімназії по вул. Шкільній, 2 у с. Рачин | 2021 | 2233,2 | 2180,9 | 2180,9 |
|  | Ярославицька територіальна громада |  | 39092,3 | 37931,9 | 37931,9 |
|  | Реконструкція будівлі Новоукраїнської сільської ради під дошкільний навчальний заклад по вул. Молодіжній, 1 у с. Новоукраїнка | 2018 - 2021 | 26060,0 | 24899,6 | 24899,6 |
|  | Капітальний ремонт навчального корпусу № 2 Новоукраїнської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (оздоблення фасаду, заміна вікон та дверей, благоустрій території) по вул. Дружби народів, 158 в с. Новоукраїнка | 2021 | 3492,7 | 3492,7 | 3492,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Ярославицького ліцею (утеплення фасаду) по вул. Шкільній, 30 у с. Ярославичі | 2021 | 2835,7 | 2835,7 | 2835,7 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Визволення у с. Надчиці | 2021 | 1499,2 | 1499,2 | 1499,2 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тихої у с. Велика Городниця | 2021 | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Привітної у с. Велика Городниця | 2021 | 726,2 | 726,2 | 726,2 |
|  | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в Ярославицькому ліцеї по вул. Шкільній, 30 у с. Ярославичі | 2021 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 |
|  | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту у Новоукраїнському ліцеї по вул. Дружби народів, 158 у с. Новоукраїнка | 2021 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 |
|  | Рівненський район |  | 3318163,4 | 2984237,4 | 2534092,4 |
|  | Рівненська територіальна громада |  | 1746086,0 | 1474679,4 | 1139566,4 |
|  | Будівництво комунального підприємства «Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради по вул. О.Олеся, 12 у м. Рівне | 2019 - 2022 | 310098,2 | 241966,5 | 241966,5 |
|  | Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» по вул. М.Карнаухова, 25-А у м. Рівне (ІІ черга) | 2020 - 2021 | 55689,4 | 48161,1 | 48161,1 |
|  | Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Гімназія 1839 рік» (охоронний № 599/Н) по вул. Драгоманова, 19 у м. Рівне | 2021 - 2021 | 13086,7 | 12868,8 | 12868,8 |
|  | Добудова незавершеного будівництва приміщення під управління праці та соціального захисту населення по вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2015 - 2021 | 38620,7 | 34195,7 | 34195,7 |
|  | Реконструкція стадіону «Авангард» по вул. Замковій, 34 у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2019 - 2021 | 549390,4 | 436092,9 | 436092,9 |
|  | Капітальний ремонт інфекційного корпусу комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» по вул. М. Карнаухова, 25-А у м. Рівне | 2016 - 2021 | 12700,7 | 8852,7 | 8852,7 |
|  | Будівництво збірного колектора дощової каналізації північно-західної частини м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2020 - 2023 | 80000,0 | 79160,8 | 30000,0 |
|  | Будівництво корпусу з навчально-виробничими приміщеннями та фізкультурно-спортивною залою Рівненської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 10 по вул. Видумки, 26 у м. Рівне | 2019 - 2023 | 36866,9 | 36617,5 | 36617,5 |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу по вул. Дубенській, 71-А у м. Рівне | 2017 - 2023 | 42000,0 | 41802,2 | 41802,2 |
|  | Будівництво стоянки автомобілів по вул. Небесної Сотні у районі будинку № 2 та перехрестя з вул. Гетьмана Сагайдачного у м. Рівне | 2018 - 2021 | 6588,3 | 6488,3 | 6488,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Уласа Самчука (від вул. Князя Володимира до вул. Перший Промінь) у м. Рівне | 2017 - 2021 | 3898,6 | 3859,6 | 3859,6 |
|  | Капітальний ремонт частини вулиці Буковинської (облаштування тротуару та зупинки громадського транспорту біля житлового будинку № 6) у м. Рівне | 2018 - 2021 | 3813,1 | 3750,7 | 3750,7 |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару вулиці Курчатова (від вул. Студентської до вул. Д. Галицького) у м. Рівне | 2017 - 2021 | 7286,4 | 7076,7 | 7076,7 |
|  | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 2021 - 2025 | 50000,0 | 50000,0 | 10000,0 |
|  | Надання державної підтримки громадянам на будівництво (придбання) доступного житла | 2021 - 2025 | 12000,0 | 12000,0 | 2000,0 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи № 14 по вул. Боженова у м. Рівне, ІІ черга (коригування) | 2021 | 4239,7 | 4239,7 | 4239,7 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вулиці Студентської (від ПК0+10 до ПК5+04) у м. Рівне | 2018 - 2022 | 17186,4 | 15775,9 | 5000,0 |
|  | Реконструкція зливових очисних споруд по вул. Євгена Коновальця у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 6016,0 | 4912,5 | 4912,5 |
|  | Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Рівне (ІІ черга), у тому числі проєктні роботи (коригування з поділом на черги) | 2018 - 2021 | 9373,0 | 9229,2 | 4000,0 |
|  | Будівництво пам’ятного знаку воїнам АТО та Героям Небесної сотні по бульвару Незалежності у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 3587,9 | 3413,8 | 3413,8 |
|  | Будівництво пам’ятника Степану Бандері на розі вулиць В’ячеслава Чорновола – Степана Бандери у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | ‒ | ‒ | 1500,0 |
|  | Реконструкція мереж зливової каналізації по вул. В’ячеслава Чорновола (від вул. Некрасова до вул. Степана Бандери) у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 - 2022 | 5343,0 | 5310,5 | 2000,0 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Джона Ріда – Заньковецької у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 1150,1 | 1150,1 | 1150,1 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. М.Кривоноса у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 390,3 | 390,3 | 390,3 |
|  | Реконструкція з добудовою гаражів по вул. Лермонтова, 6 у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 1360,1 | 712,3 | 1320,8 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Можайського у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 1514,8 | 1514,8 | 1514,8 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Полтавській у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 1399,5 | 1399,5 | 1399,5 |
|  | Проведення меліоративних робіт та благоустрою заплави річки Устя в районі провулку Шпанівського у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 2248,4 | 2133,0 | 2133,0 |
|  | Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання у мікрорайоні «Тинне» у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи І черга) | 2021 | 6850,0 | 6697,0 | 6697,0 |
|  | Реконструкція з добудовою навчально-виховного комплексу «Престиж» по вул. Д.Галицького, 15 у м. Рівне (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2006 - 2023 | 69689,1 | 65686,8 | 10000,0 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Медичній у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 484,8 | 417,4 | 417,4 |
|  | Будівництво дороги по вул. Гетьмана Виговського від вул. Орлова до бульвару Б. Хмельницького у м. Рівне | 2021 | 4478,4 | 4418,2 | 4418,2 |
|  | Будівництво бульвару Б.Хмельницького від вул. Винниченка до вул. Буковинської у м. Рівне | 2019 - 2021 | 11100,3 | 2971,3 | 2971,3 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Рилєєва у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2019 - 2021 | 476,1 | 417,7 | 58,4 |
|  | Будівництво поліклініки по вул. Драгоманова, 7 у м. Рівне (II черга виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 | – | – | 1000,0 |
|  | Реконструкція гідротехнічної споруди шлюза-регулятора Басівкутського водосховища по вул. Басівкутській у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 35000,0 | 35000,0 | 5000,0 |
|  | Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому переході по вул. Набережній (біля кафе «Венеція») у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 | 4294,8 | 3251,0 | 3251,0 |
|  | Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК 9 перегону Здолбунів - Рівне (між вулицями Дворецькою та Малорівненською) у м. Рівне | 2021 - 2022 | 18387,6 | 18150,3 | 18150,3 |
|  | Будівництво інженерних мереж водопостачання житлового масиву по вул. Костромській у м. Рівне | 2020 - 2021 | 30000,0 | 30000,0 | 1000,0 |
|  | Будівництво інженерних мереж водовідведення житлового масиву по вул. Костромській у м. Рівне | 2020 - 2021 | 30000,0 | 30000,0 | 1000,0 |
|  | Будівництво інженерних мереж електропостачання житлового масиву по вул. Костромській у м. Рівне | 2020 - 2021 | 30000,0 | 30000,0 | 1000,0 |
|  | Будівництво інженерних мереж газопостачання житлового масиву по вул. Костромській у м. Рівне | 2020 - 2021 | 29606,7 | 29237,3 | 29237,3 |
|  | Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану Басівкутського водосховища від ПК 0+00 до ПК 35+56 у м. Рівне (будівництво) | 2021 - 2022 | 50304,8 | 50304,8 | 1110,0 |
|  | Капітальний ремонт адмінбудинку по вул. Лермонтова, 6 м. Рівне | 2020 - 2021 | 8120,3 | 6073,9 | 6073,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці від вул. Дубенської до буд. № 17 по вул. Макарова у м. Рівне | 2020 - 2021 | 47658,7 | 4493,1 | 4493,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Енергетиків у м. Рівне | 2021 | 13820,9 | 13820,9 | 13820,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття майдану Незалежності у м. Рівне | 2020 - 2021 | 6239,1 | 4560,8 | 4560,8 |
|  | Будівництво проїзду з вул. Курчатова до вул. Поліщука у м. Рівне | 2020 - 2021 | 1666,0 | 1666,0 | 1666,0 |
|  | Реконструкція скверу по вул. Набережній у м. Рівне | 2019 - 2020 | 24259,6 | 20759,6 | 20759,6 |
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Соборній у м. Рівне (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 - 2022 | – | – | 1400,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці від перехрестя з вул. Енергетиків до буд. № 60 по вул. Курчатова у м. Рівне | 2021 - 2022 | 12077,5 | 11890,7 | 11890,7 |
|  | Реконструкція майдану Магдебурзького Права у м. Рівне | 2020 - 2021 | 1614,0 | 1563,3 | 1563,3 |
|  | Реконструкція пам’ятного знаку Жертвам Чорнобильської катастрофи з благоустроєм прилеглої території у м. Рівне | 2020 - 2021 | – | – | 1300,0 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вулиці Новодвірської на ділянці вул. Серпанкова - вул. Григоренка у м. Рівне | 2021 | 5500,0 | 5500,0 | 100,0 |
|  | Реконструкція мереж водопостачання від вул. Тиннівської до вул. Чернігівської у мікрорайоні «Тинне» у м. Рівне | 2019 - 2020 | 1655,8 | 250,0 | 1405,8 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вулиці Чорновола від вул. Карнаухова до вул. Новодвірської у м. Рівне (у тому числі проєктні роботи) | 2021 - 2022 | – | – | 1200,0 |
|  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиці Костромської з облаштуванням зупинок громадського транспорту біля будинків №№ 73 - 77 у м. Рівне | 2020 - 2021 | 1223,0 | 1223,0 | 1223,0 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Корсунській у м. Рівне | 2020 - 2021 | 1702,0 | 1702,0 | 1702,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття пішохідної частини вулиці Директорії у м. Рівне | 2020 - 2021 | 4034,0 | 4034,0 | 4034,0 |
|  | Будівництво тротуару та зовнішніх мереж освітлення по вул. Ярослава Гашека у м. Рівне | 2021 | – | – | 200,0 |
|  | Будівництво накопичувача дощових вод басейну вулиці В. Чорновола на розі вулиць В’ячеслава Чорновола - Степана Бандери у м. Рівне | 2020 - 2021 | – | – | 500,0 |
|  | Будівництво внутрішньоквартальних проїздів між вулицями Гагаріна - Гайдамацькою у м. Рівне | 2021 | – | – | 540,0 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Світличній у м. Рівне | 2021 | – | – | 600,0 |
|  | Реконструкція зупинки «Боярка» у м. Рівне | 2021 | – | – | 200,0 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вулиці Павлюченка у м. Рівне | 2021 | – | – | 500,0 |
|  | Реконструкція дорожнього покриття вулиці Гетьмана Мазепи у м. Рівне | 2021 | – | – | 300,0 |
|  | Капітальний ремонт Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) (утеплення фасадів) по вул. Молодіжній, 26 у смт Квасилів | 2018 - 2021 | 4780,5 | 2301,8 | 2301,8 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Вишневої у смт Квасилів | 2019 - 2021 | 1442,1 | 1442,1 | 1442,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільної в смт Квасилів Рівненського району | 2019 - 2021 | 1236,4 | 1236,4 | 1236,4 |
|  | Проведення заходів із захисту від підтоплення повеневими та зливовими водами території смт Квасилів | 2014 - 2022 | 12534,9 | 12534,9 | 12534,9 |
|  | Березнівська територіальна громада |  | 90490,6 | 81564,2 | 79871,2 |
|  | Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна районна лікарня» по вул. Київській, 19 у м. Березне | 2020 - 2021 | 10935,9 | 9335,4 | 9335,4 |
|  | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна районна лікарня» по вул. Київській, 19 у м. Березне | 2021 | 792,1 | 792,1 | 792,1 |
|  | Капітальний ремонт інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна районна лікарня» (заміна вікон та дверей) по вул. Надслучанській, 89 у с. Моквин | 2021 | 355,6 | 355,6 | 355,6 |
|  | Капітальний ремонт даху поліклініки та спортивного комплексу комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна районна лікарня» по вул. Київській, 19 у м. Березне | 2021 | 995,7 | 289,3 | 289,3 |
|  | Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна районна лікарня» по вул. Київській, 19 у м. Березне | 2021 | 1546,6 | 1151,7 | 1151,7 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі приміщень терапевтичного та дитячого відділень комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна районна лікарня» по вул. Київській, 19 у м. Березне | 2021 | 1120,6 | 1120,6 | 1120,6 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Березнівського районного краєзнавчого музею по вул. Київській, 8 у м. Березне | 2021 | 2314,7 | 2314,7 | 2314,7 |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Центральної районної дитячої бібліотеки по вул. Київській, 7 у м. Березне | 2021 | 1041,7 | 1041,7 | 1041,7 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Київській, 10 у м. Березне | 2021 | 5272,7 | 5272,7 | 5272,7 |
|  | Реконструкція частини приміщення першого поверху будівлі Будинку культури під регіональний Центр надання адміністративних послуг по вул. Київській, 10 у м. Березне | 2021 | 8066,7 | 8066,7 | 8066,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Балашівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» (ремонт фасадів, сходової клітини) по вул. Тулуба, 18 у с. Балашівка | 2019 - 2023 | 5592,9 | 3193,0 | 1500,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу Князівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Незалежності, 3 у с. Князівка | 2019 - 2021 | 1799,2 | 799,2 | 799,2 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Березнівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 (ремонт даху) по вул. Будівельників, 4 у м. Березне | 2021 - 2023 | 3456,5 | 3456,5 | 3456,5 |
|  | Реконструкція опорного закладу «Прислуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Андріївській, 91 у с. Прислуч | 2016 - 2021 | 47199,7 | 44375,0 | 44375,0 |
|  | Гощанська територіальна громада |  | 63003,1 | 67968,0 | 67968,0 |
|  | Будівництво дитячого садка у с. Тучин (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 18492,0 | 18492,0 | 18492,0 |
|  | Реконструкція системи опалення Тучинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. 1 Травня у с. Тучин (у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 1240,7 | 1240,7 | 1240,7 |
|  | Реконструкція актової зали будівлі Гощанського районного об’єднання культури і дозвілля по вул. Шевченка, 2 у смт Гоща | 2021 | 11476,2 | 11476,2 | 11476,2 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі пологового відділення Гощанської центральної районної лікарні по вул. Павлова, 1 у смт Гоща | 2021 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення Гощанської центральної районної лікарні по вул. Павлова, 1 у смт Гоща | 2021 | 1498,1 | 1498,1 | 1498,1 |
|  | Реконструкція покрівлі Гощанської центральної районної лікарні по вул. Павлова, 1 у смт Гоща | 2021 | 6999,6 | 6999,6 | 6999,6 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу у с. Майків | 2021 | 6511,0 | 6511,0 | 6511,0 |
|  | Капітальний ремонт мережі водопостачання у с. Дуліби | 2021 | 3964,4 | 3964,4 | 3964,4 |
|  | Будівництво станції підготовки води до питної якості та здійснення заходів із утилізації стічних вод у с. Тучин | 2021 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу у с. Малятин на ділянці ВК-1 (свердловина) – водонапірна башта (облаштування станції водопідготовки) | 2021 | 1546,1 | 6511,0 | 6511,0 |
|  | Соснівська територіальна громада |  | 7051,5 | 3968,1 | 3969,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» (ремонт даху) по вул. Шкільній, 26 у смт Соснове | 2019 - 2021 | 2437,8 | 1014,4 | 1015,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі філії «Губківська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів опорного закладу «Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» (ремонт даху) по вул. Набережній, 1 у с. Губків | 2019 - 2021 | 2478,7 | 818,7 | 819,0 |
|  | Реконструкція мережі водопостачання у с. Глибочок | 2019 - 2021 | 2135,0 | 2135,0 | 2135,0 |
|  | Мізоцька територіальна громада |  | 9440,1 | 7949,0 | 7949,0 |
|  | Будівництво меморіального комплексу «Героям Гурбинської битви» біля урочища Гурби на території Будеразької сільської ради | 2011 - 2021 | 9440,1 | 7949,0 | 7949,0 |
|  | Здолбунівська територіальна громада |  | 18739,1 | 15998,3 | 15998,3 |
|  | Капітальний ремонт спортивної зали Глинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральній, 15 у с. Глинськ | 2019 - 2021 | 1530,7 | 312,9 | 312,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Здолбунівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 по вул. Жука, 4 у м. Здолбунів | 2018 - 2021 | 15962,0 | 14738,3 | 14738,3 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею (ремонт частини приміщень, влаштування опалення, опорядження фасаду, шумоізоляція даху) по вул. Фабричній, 9 у м. Здолбунів | 2018 - 2021 | 1246,4 | 947,1 | 947,1 |
|  | Корецька територіальна громада |  | 54675,9 | 74930,7 | 29911,7 |
|  | Реконструкція будівлі дитячого садка по вул. Тополевій, 6 у с. Устя | 2021 | 2546,0 | 25456,0 | 2546,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» (підсилення конструкцій та заміна вікон) по вул. Київській, 65 у м. Корець | 2016 - 2021 | 2038,3 | 1098,0 | 1098,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» (утеплення фасадів) по вул. Київській, 65 у м. Корець | 2019 - 2021 | 4290,6 | 4290,6 | 4290,6 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Мистецька школа» по вул. Київській, 77 у м. Корець | 2020 - 2021 | 1130,1 | 1130,1 | 1130,1 |
|  | Капітальний ремонт фасаду та даху адмінприміщення Корецького районного територіального центру обслуговування населення (надання соціальних послуг) по вул. Б.Хмельницького, 8-Б у м. Корець | 2015 - 2021 | 1131,9 | 772,4 | 772,4 |
|  | Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 5 у с. Велика Клецька | 2017 - 2021 | 1321,0 | 837,4 | 837,4 |
|  | Реконструкція котельні Черницької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Шкільній, 1-А у с. Черниця | 2016 - 2021 | 999,3 | 759,7 | 759,7 |
|  | Реконструкція котельні Копитівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» у с. Копитів | 2016 - 2021 | 1211,0 | 705,8 | 705,8 |
|  | Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання Даничівського навчально-виховного комплексу у с. Даничів | 2017 - 2021 | 848,5 | 803,5 | 803,5 |
|  | Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання Гвіздівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів у с. Гвіздів | 2017 - 2021 | 878,4 | 838,4 | 838,4 |
|  | Капітальний ремонт Корецької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 (заміна існуючих віконних та дверних блоків на третьому та четвертому поверхах будівлі) по вул. 40-річчя Перемоги, 1 у м. Корець | 2019 - 2021 | 1550,1 | 1550,1 | 1550,1 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Головницької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Середній, 8 у с. Головниця | 2020 - 2021 | 3181,9 | 3181,9 | 3181,9 |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Головницької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Середній, 8 у с. Головниця | 2020 - 2021 | 1439,8 | 1397,8 | 1397,8 |
|  | Реконструкція будівлі Корецької дитячої спортивної школи під Центр дозвілля молоді з добудовою спортивної зали по вул. Київській, 43 у м. Корець | 2018 - 2022 | 32109,0 | 32109,0 | 10000,0 |
|  | Великомежиріцька територіальна громада |  | 11055,0 | 9133,1 | 9133,1 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Великомежиріцького навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія» (заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі | 2018 - 2021 | 1420,2 | 361,4 | 361,4 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Великомежиріцького навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня - гімназія» по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі | 2018 - 2021 | 2308,7 | 2253,8 | 2253,8 |
|  | Будівництво блочно-транспортної котельні з твердопаливними котлами для опалення загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 у с. Іванівка | 2017 - 2021 | 1310,3 | 580,4 | 580,4 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Великомежиріцького навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня - гімназія» (утеплення фасадів) по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі | 2016 - 2021 | 2870,7 | 2815,7 | 2815,7 |
|  | Капітальний ремонт даху Світанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шевченка, 2 у с. Світанок | 2019 - 2021 | 939,6 | 939,6 | 939,6 |
|  | Капітальний ремонт Стовпинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (утеплення фасаду) по вул. Шевченка, 2 у с. Стовпин | 2019 - 2021 | 2205,5 | 2182,2 | 2182,2 |
|  | Костопільська територіальна громада |  | 67542,4 | 53225,1 | 53225,1 |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 куб. м/добу у м. Костопіль | 2021 | 16443,6 | 16443,6 | 16443,6 |
|  | Капітальний ремонт Костопільської загальноосвітньої школи-комплексу І - ІІІ ступенів № 6 (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, часткова заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Юрія Жилка, 3 у м. Костопіль | 2018 - 2021 | 12684,5 | 6458,4 | 6458,4 |
|  | Капітальний ремонт Маломидської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів) по вул. Шевченка, 88 у с. Малий Мидськ | 2019 - 2021 | 2040,2 | 579,5 | 579,5 |
|  | Реконструкція приміщення Костопільської загальноосвітньої школи І ступеня № 9 по вул. К.Савури, 12 у м. Костопіль | 2020 - 2021 | 7659,8 | 4100,3 | 4100,3 |
|  | Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Лукомського, 2-Б у с. Велика Любаша | 2021 | 3191,5 | 3191,5 | 3191,5 |
|  | Капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення Костопільської райдержадміністрації по вул. Сарненській, 15-А у м. Костопіль | 2021 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
|  | Капітальний ремонт дитячого відділення та хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Костопільська центральна лікарня» (заміна покрівлі, заміна вікон, зовнішнє опорядження та утеплення фасадів) по вул. Степанській, 52 у м. Костопіль | 2021 | 18201,6 | 18201,6 | 18201,6 |
|  | Капітальний ремонт корпусу ІІ приміщення Великомидської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по пров. Шкільному, 7 у с. Великий Мидськ | 2020 - 2021 | 3913,0 | 2413,0 | 2413,0 |
|  | Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям із облаштуванням міні-футбольного поля на території Костопільської ДЮСШ по пров. Артилерійському, 7 у м. Костопіль | 2020 - 2021 | 1958,2 | 387,2 | 387,2 |
|  | Олександрійська територіальна громада |  | 1520,1 | 1484,0 | 1484,0 |
|  | Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території опорного закладу «Котівський ліцей» по вул. Приходька, 97-Г у с. Нова Українка | 2021 | 1520,1 | 1484,0 | 1484,0 |
|  | Бабинська територіальна громада |  | 16886,2 | 15650,1 | 15650,1 |
|  | Реконструкція кладовища на території Бабинської сільської ради (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2019 - 2021 | 1931,4 | 695,3 | 695,3 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Шевченка у с. Підліски | 2018 - 2021 | 3401,7 | 3401,7 | 3401,7 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільної у с. Рясники | 2020 - 2021 | 1499,3 | 1499,3 | 1499,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності у с. Рясники | 2020 - 2021 | 925,1 | 925,1 | 925,1 |
|  | Капітальний ремонт комунального закладу «Бабинський дитячий ясла-садок «Казковий світ» (утеплення фасадів) по вул. Мирній, 2-А у с. Бабин | 2020 - 2021 | 3926,3 | 3926,3 | 3926,3 |
|  | Будівництво міні-футбольного поля у комунальному закладі «Бабинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» по вул. Незалежності, 5 у с. Бабин | 2017 - 2021 | 1400,2 | 1400,2 | 1400,2 |
|  | Капітальний ремонт Бабинського ліцею (утеплення фасадів) по вул. Незалежності, 5 у с. Бабин | 2020 - 2021 | 3802,2 | 3802,2 | 3802,2 |
|  | Білокриницька територіальна громада |  | 124334,1 | 82262,3 | 82262,3 |
|  | Капітальний ремонт Глинківської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (зовнішнє опорядження та утеплення частини фасаду) по вул. Піщаній, 1 у с. Глинки | 2021 | 1326,4 | 1258,4 | 1258,4 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вишневої у с. Біла Криниця | 2021 | 1368,9 | 1368,9 | 1368,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Ярослава Мудрого у с. Біла Криниця | 2021 | 2078,2 | 2078,2 | 2078,2 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Коцюбинського у с. Біла Криниця | 2021 | 1914,0 | 1914,0 | 1914,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Білої у с. Біла Криниця | 2021 | 1055,6 | 1055,6 | 1055,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Київської (від місцевого проїзду до автодороги М06 до буд. 6-Б) у с. Антопіль | 2021 | 1193,3 | 1193,3 | 1193,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Яблуневої у с. Біла Криниця | 2021 | 1327,7 | 1327,7 | 1327,7 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Квітневої у с. Біла Криниця | 2021 | 1499,3 | 1499,3 | 1499,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Богдана Хмельницького у с. Глинки | 2021 | 1250,4 | 1250,4 | 1250,4 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Піщаної у с. Глинки | 2021 | 683,4 | 683,4 | 683,4 |
|  | Реконструкція клубу-їдальні під дитячий садок загального типу на 30 місць по вул. Рівненській, 112 у с. Городище | 2017 - 2021 | 12796,8 | 9459,8 | 9459,8 |
|  | Реконструкція будівлі Жобринської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 3 у с. Жобрин (ІІ черга) | 2018 - 2021 | 91802,3 | 55132,4 | 55132,4 |
|  | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Шубківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 24 у с. Шубків | 2021 | 2305,0 | 2276,0 | 2276,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі дитячого садка по вул. Незалежності, 1-Б у с. Шубків | 2018 - 2021 | 1589,5 | 423,6 | 423,6 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення у с. Гориньград Перший | 2018 - 2021 | 1015,2 | 213,2 | 213,2 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення у с. Гориньград Другий | 2018 - 2021 | 549,1 | 549,1 | 549,1 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення у с. Рисв’янка | 2018 - 2021 | 579,0 | 579,0 | 579,0 |
|  | Великоомелянська територіальна громада |  | 338561,6 | 336259,1 | 336259,1 |
|  | Будівництво гімназії та закладу дошкільної освіти у с. Вересневе | 2021 - 2025 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 |
|  | Капітальний ремонт Великоомелянського навчально-виховного комплексу «Школа - гімназія» (зовнішнє опорядження та утеплення частини фасаду) по вул. Шевченка, 74 у с. Велика Омеляна | 2021 | 1498,5 | 1426,5 | 1426,5 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Рольщикова у с. Велика Омеляна | 2021 | 2612,2 | 2612,2 | 2612,2 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Чеської у с. Велика Омеляна | 2021 | 2026,1 | 2026,1 | 2026,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тихої у с. Велика Омеляна | 2021 | 2425,8 | 2425,8 | 2425,8 |
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Великоомелянської сільської ради (утеплення фасаду, заміна вікон) по вул. Шевченка, 79-А у с. Велика Омеляна | 2021 | 1497,9 | 1497,9 | 1497,9 |
|  | Реконструкція гаража по вул. Шевченка, 79-А у с. Велика Омеляна | 2018 - 2021 | 3505,1 | 1397,9 | 1397,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільної у с. Грушвиця Перша | 2021 | 8904,1 | 8904,1 | 8904,1 |
|  | Капітальний ремонт Грушвицького дошкільного навчального закладу (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей, відновлення функціонування приміщень другого поверху) по вул. Шкільній, 12 у с. Грушвиця Перша | 2020 - 2021 | 6091,9 | 5968,6 | 5968,6 |
|  | Головинська територіальна громада |  | 674,1 | 465,8 | 465,8 |
|  | Капітальний ремонт приміщення дитячого садка по вул. Шкільній, 4-Б у с. Базальтове | 2019 - 2021 | 674,1 | 465,8 | 465,8 |
|  | Городоцька територіальна громада |  | 424085,5 | 424017,5 | 372017,5 |
|  | Будівництво гімназії та дошкільного навчального закладу по вул. Богдана Хмельницького у с. Бронники | 2021 - 2025 | 350000,0 | 350000,0 | 350000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Гагаріна у с. Бронники | 2021 | 587,7 | 587,7 | 587,7 |
|  | Будівництво дитячого садка по вул. Богдана Хмельницького у с. Городок | 2021 - 2023 | 72000,0 | 72000,0 | 20000,0 |
|  | Капітальний ремонт опорного закладу «Городоцький навчально-виховний комплекс «Школа – сад» (зовнішнє опорядження та утеплення частини дворового фасаду) по вул. Богдана Хмельницького, 3 у с. Городок | 2021 | 1497,8 | 1429,8 | 1429,8 |
|  | Деражненська територіальна громада |  | 11035,3 | 8567,0 | 3225,1 |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Пролісок» (ремонт покрівлі, оздоблення фасаду, відновлення вхідної групи та благоустрій території) по вул. Р.Мартинюка, 66 у с. Деражне | 2018 - 2021 | 1565,6 | 835,9 | 835,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) та благоустрій дворової частини опорного закладу «Деражненський ліцей» по вул. Шевченка, 43-А у с. Деражне | 2019 - 2021 | 7475,6 | 7341,9 | 2000,0 |
|  | Капітальний ремонт клубу по вул. Кондратюка, 31 у с. Бичаль | 2019 - 2021 | 1892,4 | 287,5 | 287,5 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення у с. Соломка | 2019 - 2020 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | Зорянська територіальна громада |  | 1505,6 | 1488,6 | 1488,6 |
|  | Будівництво спортивного майданчика для гри у міні-футбол на території Новожуківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 5 у с. Новожуків | 2021 | 1505,6 | 1488,6 | 1488,6 |
|  | Корнинська територіальна громада |  | 15045,9 | 14419,4 | 3440,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Ольжича у с. Корнин | 2020 - 2021 | 724,7 | 700,0 | 300,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Квітневої у с. Корнин | 2020 - 2021 | 1497,8 | 1430,8 | 350,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Нової у с. Корнин | 2020 - 2021 | 1498,4 | 1428,6 | 350,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка у с. Колоденка | 2020 - 2021 | 856,3 | 800,0 | 200,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців у с. Колоденка | 2020 - 2021 | 866,0 | 800,0 | 200,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Данила Галицького від перехрестя з вулицею Костюшка до ПК4+00 у с. Колоденка | 2020 - 2021 | 1544,7 | 1490,0 | 350,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової на ділянці ПК 0+00-ПК6+55 у с. Корнин | 2020 - 2021 | 3793,1 | 3725,0 | 640,0 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення вулиці Сагайдачного у с. Порозове | 2020 - 2021 | 392,0 | 360,0 | 130,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Набережної у с. Корнин | 2020 - 2021 | 1499,0 | 1430,0 | 350,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Шевченка (від буд. 21 до клубу) у с. Загороща | 2020 - 2021 | 1692,1 | 1620,0 | 390,0 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вулицях Весняній, Гетьмана Сагайдачного, Граничній, Данила Галицького, Княжій, Князя Ігоря, Ясній у с. Колоденка | 2020 - 2021 | 681,8 | 635,0 | 180,0 |
|  | Малинська територіальна громада |  | 8513,2 | 7673,7 | 7673,7 |
|  | Капітальний ремонт спортивної зали Малинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасаду, ремонт стелі (лицювання металопрофілем), шпаклювання та фарбування стін, заміна підлоги) по вул. Шкільній, 1 у с. Малинськ | 2021 | 450,2 | 450,2 | 450,2 |
|  | Капітальний ремонт приміщення № 2 Малинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 1 у с. Малинськ | 2021 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | Реконструкція системи теплопостачання дошкільного навчального закладу «Ясла-садок «Сонечко» по вул. Центральній, 54 у с. Малинськ | 2018 - 2021 | 1563,4 | 723,9 | 723,9 |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Ясла-садок «Калинка» (заміна покрівлі) по вул. Молодіжній, 1-А у с. Бронне | 2021 | 871,2 | 871,2 | 871,2 |
|  | Капітальний ремонт Полянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасаду) у с. Поляни | 2021 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Ясла-садок «Золота рибка» по вул. Лесі Українки, 72-А у с. Поляни | 2021 | 1828,4 | 1828,4 | 1828,4 |
|  | Олександрійська територіальна громада |  | 24138,9 | 24138,9 | 24139,3 |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення, холодного водопостачання та каналізації будівлі Новолюбомирського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» загального типу по вул. Садовій, 18 у с. Нова Любомирка | 2021 | 2800,6 | 2800,6 | 2800,6 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вулицях Шкільній, Івана Франка, В’ячеслава Чорновола, Винниченка, Станіславівки, Набережній, Петра Могили, Тихій, Молодіжній, Незалежності, Михайла Грушевського, Івана Мазепи, Сагайдачного, Олега Ольжича, Привітній, Гарній, Прибережній, Свято-Преображенській, провулку Залізничному у с. Олександрія | 2021 | 1037,7 | 1037,7 | 1037,7 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вулицях Шкільній (частково), Зарічній, Набережній, Новій, Новоселів, Ясній у с. Кустин | 2021 | 948,2 | 948,2 | 948,2 |
|  | Будівництво кладовища у с. Пухова | 2021 | 3840,7 | 3840,7 | 3840,7 |
|  | Виготовлення генерального плану та плану зонування села Нова Любомирка | 2021 | 199,5 | 199,5 | 199,85 |
|  | Капітальний ремонт будівлі бібліотеки по вул. Петра Могили, 11 у с. Олександрія | 2021 | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 |
|  | Проведення проєктно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичне знімання земельної ділянки орієнтовною площею 200 га у с. Решуцьк | 2021 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | Проведення проєктно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичне знімання земельної ділянки орієнтовною площею 200 га у с. Кустин | 2021 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Будівництво нової установки для очищення побутових стоків у с. Нова Любомирка | 2021 | 4716,7 | 4716,7 | 4716,7 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Промислової у с. Нова Любомирка | 2021 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | Острозька територіальна громада |  | 110708,6 | 105564,5 | 105564,5 |
|  | Реставраційні роботи на пам’ятці архітектури національного значення XVI століття «Башта Луцька. Музей книги та друкарства» (охоронний № 604) у м. Острог | 2021 | 5103,0 | 5103,0 | 5103,0 |
|  | Реконструкція очисних споруд у м. Острог | 2021 | 12326,4 | 12326,4 | 12326,4 |
|  | Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 по вул. Татарській у м. Острог | 2019 - 2021 | 2069,4 | 2069,4 | 2069,4 |
|  | Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Гальшки Острозької у м. Острог | 2021 | 2742,5 | 1551,5 | 1551,5 |
|  | Реставрація приміщення Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І - ІІІ ступенів – гімназія» по площі Декабристів, 6 у м. Острог | 2019 - 2021 | 3335,7 | 3335,7 | 3335,7 |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Татарської у м. Острог | 2018 - 2021 | 20074,3 | 20074,3 | 20074,3 |
|  | Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу по вул. Заводській, 31 у с. Оженин | 2020-2021 | 3295,5 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» ім. Т.Г.Шевченка (утеплення фасадів та горищного перекриття будівлі школи, благоустрій території) по вул. Заводській, 4-А у с. Оженин | 2019 - 2021 | 15548,4 | 14218,4 | 14218,4 |
|  | Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Вельбівненської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 2 у с. Вельбівно | 2020 - 2021 | 1604,1 | 1518,5 | 1518,5 |
|  | Капітальний ремонт електричних мереж частини будівлі Українківської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів у с. Українка | 2020 - 2021 | 266,0 | 121,0 | 121,0 |
|  | Реконструкція водопровідної мережі по вулицях Вигін, Лісній та Князів Острозьких у с. Межиріч | 2020 - 2021 | 4797,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | Реконструкція водопровідної мережі у с. Почапки | 2021 | 2095,7 | 2095,7 | 2095,7 |
|  | Будівництво водопроводу у с. Вельбівно | 2020 - 2021 | 25897,5 | 25897,5 | 25897,5 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільної у с. Верхів | 2021 | 3370,4 | 3370,4 | 3370,4 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці О.Стефановича у с. Милятин | 2021 | 1499,2 | 1499,2 | 1499,2 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Білашівської та Незалежності (від перехрестя вулиць Шкільної та Набережної до кладовища) у с. Грозів | 2021 | 5083,2 | 5083,2 | 5083,2 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка від дороги О181202 до буд. № 8 у с. Могиляни | 2021 | 1600,3 | 1600,3 | 1600,3 |
|  | Шпанівська територіальна громада |  | 173070,6 | 172830,6 | 172830,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності у с. Великий Житин | 2021 | 6748,9 | 6748,9 | 6748,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільної у с. Бармаки | 2021 | 1450,4 | 1450,4 | 1450,4 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка у с. Шпанів | 2021 | 1542,6 | 1542,6 | 1542,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вишневої у с. Великий Олексин | 2021 | 703,1 | 703,1 | 703,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вишневої у с. Шпанів | 2021 | 720,2 | 720,2 | 720,2 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Городецької у с. Шпанів | 2021 | 825,6 | 825,6 | 825,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Польової у с. Малий Житин | 2021 | 1599,9 | 1599,9 | 1599,9 |
|  | Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Великожитинського ліцею по вул. Рівненській, 1-Б у с. Великий Житин | 2020 - 2021 | 2330,5 | 2090,5 | 2090,5 |
|  | Реконструкція Великожитинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Рівненській, 1-Б у с. Великий Житин | 2021 | 157149,4 | 157149,4 | 157149,4 |
|  | Сарненський район |  | 1985795,5 | 1884591,3 | 1556326,9 |
|  | Дубровицька територіальна громада |  | 436615,7 | 388190,0 | 253190,0 |
|  | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 у м. Дубровиця | 2017 - 2021 | 87375,8 | 42371,5 | 42371,5 |
|  | Капітальний ремонт Дубровицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 (заміна вікон, ремонт даху) по вул. Грушевського, 6 у м. Дубровиця | 2016 - 2021 | 6807,7 | 6506,9 | 6506,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Орв’яницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (заміна вікон, ремонт даху, підлоги коридорів першого поверху) по вул. Піонерській, 1 у с. Орв’яниця | 2016 - 2021 | 10560,0 | 10264,7 | 10264,7 |
|  | Капітальний ремонт Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (ремонт покрівлі, спортивної зали, харчоблоків, внутрішніх приміщень, утеплення фасаду, заміна підлоги) по вул. Шкільній, 1 у с. Сварицевичі (коригування) | 2016 - 2022 | 34800,0 | 32205,0 | 32205,0 |
|  | Добудова приміщень навчально-виховного комплексу по вул. Володимирецькій, 88 у с. Підлісне | 2021 - 2023 | 42000,0 | 42000,0 | 22000,0 |
|  | Будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Центральній, 24 у с. Колки | 2021 - 2024 | 160000,0 | 160000,0 | 45000,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Дубровицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 «Літера Е-1» по вул. Воробинській, 134 у м. Дубровиця | 2021 | 2289,4 | 2231,8 | 2231,8 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 2 Бережницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шкільній, 44 у с. Бережниця | 2021 | 2211,3 | 2153,7 | 2153,7 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Кривицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 9 у с. Кривиця | 2021 | 3400,0 | 3346,6 | 3346,6 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Нивецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шкільній, 11 у с. Нивецьк | 2021 | 2800,0 | 2738,3 | 2738,3 |
|  | Капітальний ремонт Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (ремонт спортивної зали) по вул. Шкільній, 1 у с. Сварицевичі | 2021 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Бережківської загальноосвітьої школи І - ІІІ ступенів у с. Бережки | 2021 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
|  | Технічне переоснащення системи опалення Селецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (заміна тепломеханічного обладнання котельні) у с. Селець | 2021 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | Капітальний ремонт котельні Лютинського закладу загальної середньої освіти у с. Лютинськ | 2021 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Технічне переоснащення системи опалення Крупівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (заміна тепломеханічного обладнання котельні) у с. Крупове | 2021 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Капітальний ремонт котельні Осівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Осова | 2021 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Бережницького дошкільного навчального закладу «Веселка» (ремонт покрівлі, внутрішніх санвузлів, заміна дверей та підлоги) у с. Бережниця | 2021 | 1780,0 | 1780,0 | 1780,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» (ремонт покрівлі, харчоблоку, заміна вікон та зовнішніх дверей, зовнішнє опорядження фасадів) по вул. Шкільній, 1 у с. Сварицевичі | 2021 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Селецького закладу дошкільної освіти (заміна покрівлі, ремонт харчоблоку, внутрішніх санвузлів) у с. Селець | 2021 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 5 «Світлячок» комбінованого типу» по вул. Шкільній, 17-А у м. Дубровиця | 2021 | 3306,7 | 3306,7 | 3306,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 4 «Малятко» (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Воробинській, 51 у м. Дубровиця | 2021 | 2311,3 | 2311,3 | 2311,3 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Миру від буд. 153 до буд. 169 у м. Дубровиця | 2021 | 2599,9 | 2599,9 | 2599,9 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Берестя | 2020 - 2021 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Колки | 2020 - 2021 | 7789,8 | 7789,8 | 7789,8 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Селець | 2020 - 2021 | 7954,5 | 7954,5 | 7954,5 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с. Бережки | 2021 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с. Залужжя | 2021 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |
|  | Капітальний ремонт лікарської амбулаторії у с. Бережниця | 2021 | 1271,2 | 1271,2 | 1271,2 |
|  | Капітальний ремонт лікарської амбулаторії у с. Сварицевичі | 2021 | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
|  | Капітальний ремонт Дубровицької лікарської амбулаторії № 1 комунального некомерційного підприємства «Дубровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Воробинській, 180 у м. Дубровиця | 2021 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
|  | Капітальний ремонт Дубровицької лікарської амбулаторії № 2 комунального некомерційного підприємства «Дубровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Уляни та Анастасії Гольшанських, 25 у м. Дубровиця | 2021 | 2668,4 | 2668,4 | 2668,4 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с. Лютинськ | 2021 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |
|  | Ремонт приміщення управління соціального захисту населення по вул. Воробинській, 22 у м. Дубровиця | 2021 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 |
|  | Реконструкція гінекологічного та приймального відділень під відділення невідкладної допомоги з ліжками ПІТ та анестезіології комунального некомерційного підприємства «Дубровицька центральна районна лікарня» по вул. Воробинській, 180 у м. Дубровиця | 2021 | 14559,6 | 14559,6 | 14559,6 |
|  | Капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Дубровицький районний будинок культури» у м. Дубровиця | 2021 | 2082,9 | 2082,9 | 2082,9 |
|  | Капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Дубровицька дитяча музична школа» у м. Дубровиця | 2021 | 1498,6 | 1498,6 | 1498,6 |
|  | Капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Дубровицький історико-етнографічний музей» у м. Дубровиця | 2021 | 443,9 | 443,9 | 443,9 |
|  | Капітальний ремонт приміщення центральної районної бібліотеки у м. Дубровиця | 2021 | 455,2 | 455,2 | 455,2 |
|  | Будівництво каналізаційного колектора від Дубровицької центральної лікарні до КНС-2 | 2021 | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 |
|  | Рокитнівська територіальна громада |  | 488458,0 | 485516,1 | 485516,1 |
|  | Реконструкція Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І - ІІІ ступенів-ліцей» (будівництво навчального корпусу та їдальні, І, ІІ черги) по вул. Жовтневій у с. Рокитне (коригування) | 2021 - 2022 | 150217,0 | 150217,0 | 150217,0 |
|  | Реконструкція приймального відділення терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Рокитнівська центральна районна лікарня» по вул. Руслана Дубовця, 30 у смт Рокитне | 2020 - 2021 | 4404,0 | 2999,0 | 2999,0 |
|  | Будівництво школи у с. Карпилівка | 2021 - 2022 | 219643,0 | 219643,0 | 219643,0 |
|  | Реконструкція Біловізької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Біловіж | 2021 - 2022 | 93825,0 | 93825,0 | 93825,0 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Шкільній, 13 у с. Блажове | 2019 - 2021 | 1357,7 | 455,2 | 455,2 |
|  | Капітальний ремонт клубу по вул. Жовтневій, 35-А у с. Єльне | 2019 - 2021 | 936,0 | 368,1 | 368,1 |
|  | Реконструкція Будинку культури по вул. Центральній, 5-А у с. Борове | 2021 | 2443,5 | 2443,5 | 2443,5 |
|  | Поточний ремонт хореографічної зали районного Будинку культури по вул. Соборній, 11 у смт Рокитне | 2021 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  | Поточний ремонт побутового приміщення районного Будинку культури по вул. Соборній, 11 у смт Рокитне | 2020 | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
|  | Будівництво каналізаційних мереж центральної частини смт Рокитне | 2020 - 2021 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | Реконструкція ливневої каналізації по вул. Незалежності у смт Рокитне | 2021 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Реконструкція очисних споруд та станції знезалізнення води в смт Томашгород Рокитнівського району | 2021 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  | Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вулицях Зарічній, 1 Травня, Польовій у с. Масевичі | 2021 | 1303,2 | 1270,0 | 1270,0 |
|  | Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Льотницькій у с. Буда | 2021 | 503,3 | 470,0 | 470,0 |
|  | Сарненська територіальна громада |  | 286944,5 | 273811,9 | 205810,1 |
|  | Реконструкція приміщення комунального закладу «Сарненський історико-етнографічний музей» по вул. Просвіти, 20 у м. Сарни | 2021 | 3411,5 | - | 3411,5 |
|  | Будівництво басейну по вул. Я.Мудрого у м. Сарни | 2021 - 2022 | 63441,6 | 63441,6 | 15000,0 |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) по вул. Грушевського у м. Сарни | 2019 - 2021 | 110896,5 | 107399,2 | 107399,2 |
|  | Будівництво вуличної мережі зовнішнього водопостачання до Сарненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» по вулицях Фідарова, Сагайдачного, Терешкової, Дачній, Перемоги, Луговій, Аеродромній, Підлісній, Курчатова, провулку Шкільному у м. Сарни | 2021 - 2022 | 16386,8 | 16386,8 | 6000,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду будівлі Сарненської спеціалізованої школи розвитку І ступеня № 5 по вул. Коперника, 10 у м. Сарни | 2021 - 2022 | 7615,0 | 7615,0 | 4000,0 |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 41 у с. Мале Вербче | 2015 - 2021 | 10612,1 | 4628,3 | 4628,3 |
|  | Реконструкція стадіону по вул. Поштовій, 5 у м. Сарни | 2021 | 33924,4 | 33924,4 | 33924,4 |
|  | Реконструкція приміщення під загальноосвітню школу І - ІІ ступенів у с. Костянтинівка | 2021 - 2022 | 10721,4 | 10721,4 | 4000,0 |
|  | Реконструкція системи опалення Сарненської спеціалізованої школи розвитку І ступеня № 5 по вул. Коперника, 10 у м. Сарни | 2021 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Глушицької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Шевченка, 48 у с. Глушиця | 2021 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Чемернянської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 20-А у селищі Чемерне | 2020 - 2021 | 2159,7 | 2119,7 | 800,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Бутейківської ЗОШ І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 13 у с. Бутейки | 2021 | 2259,4 | 2219,4 | 2219,4 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Маловербченської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Шкільній, 50 у с. Мале Вербче | 2020 - 2021 | 3038,8 | 2928,8 | 2000,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Стрільської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Лук’янова, 7 у с. Стрільськ | 2021 | 2314,8 | 2264,8 | 2264,8 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Шевченка у с. Тріскині | 2021 | 672,0 | 672,0 | 672,0 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Вишневій у с. Яринівка | 2021 | 884,1 | 884,1 | 884,1 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання вулиць Мінчука, Б.Хмельницького житлового масиву (128 ділянка) у с. Тріскині | 2021 | 11552,4 | 11552,4 | 11552,4 |
|  | Березівська територіальна громада |  | 226332,0 | 226332,0 | 226332,0 |
|  | Будівництво школи на 1151 учнівське місце у с. Березове | 2021 - 2022 | 224530,0 | 224530,0 | 224530,0 |
|  | Електрифікація ЛЕП 10/0,38 кВт по вулицях Новій та Соборній у с. Березове | 2021 | 1802,0 | 1802,0 | 1802,0 |
|  | Вирівська територіальна громада |  | 354108,4 | 350962,0 | 264858,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Селищенської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. 40-річчя Перемоги, 3 у с. Селище | 2021 | 2865,7 | 2755,7 | 2755,7 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІI ступенів по вул. Грушевського, 1 у с. Чабель | 2017 - 2021 | 106704,4 | 104881,3 | 104881,3 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 33 у с. Вири | 2020 - 2021 | 137833,9 | 137221,0 | 137221,0 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Грушевського, 1 у с. Чабель | 2019 - 2023 | 106704,4 | 106104,0 | 20000,0 |
|  | Висоцька територіальна громада |  | 22785,3 | 15562,8 | 12300,0 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Тумень | 2021 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Туменського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (ремонт покрівлі, спортивної зали, харчоблоку, заміна підлоги) у с. Тумень | 2021 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
|  | Будівництво спортивної зали на території Золотинської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Л.Українки, 21 у с. Золоте | 2017 - 2020 | 5819,4 | 1211,0 | 600,0 |
|  | Реконструкція загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (влаштування покрівлі, утеплення фасаду будівлі, заміна вікон) по вул. Містечковій, 2 у с. Висоцьк (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2018 - 2021 | 5765,9 | 3151,8 | 500,0 |
|  | Клесівська територіальна громада |  | 87667,9 | 86401,2 | 68586,2 |
|  | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м³/добу по вул. Вишневій, 13-А у смт Клесів | 2021 | 24964,7 | 24731,6 | 24731,6 |
|  | Реконструкція Будинку культури по вул. Свободи, 17 у смт Клесів | 2021 | 28287,8 | 28091,5 | 28091,5 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Клесівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів – ліцею по вул. Шкільній, 31 у смт Клесів | 2021 | 755,7 | 706,0 | 706,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Садової на ділянці від вул. Горького до вул. Зеленої у смт Клесів | 2021 | 1574,7 | 1539,9 | 1539,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Меліораторів від буд. № 5 до вулиці Горького, вулиці Горького від буд. № 23 до вулиці Садової у смт Клесів | 2021 | 1555,7 | 1525,7 | 1525,7 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Бурштиновій у с. Клесів | 2021 | 1499,4 | 1398,3 | 1398,3 |
|  | Реконструкція Пугачської загальноосвітньої школи І ступеня (добудова туалетів) по вул. Заводській, 34-А у с. Пугач | 2021 | 300,0 | 284,0 | 284,0 |
|  | Реконструкція електромереж 0,4 кВ по вул. Гагаріна у с. Пугач | 2021 | 992,7 | 959,2 | 959,2 |
|  | Реконструкція електромереж 0,4 кВ по вулицях Вербовій та Лермонтова у с. Пугач | 2021 | 1072,3 | 1038,8 | 1038,8 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Карпилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 50 у с. Карпилівка | 2021 | 811,1 | 766,7 | 766,7 |
|  | Будівництво спортивного майданчика (міні-футбольного поля із штучним покриттям) Карпилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Карпилівка | 2021 | 1478,8 | 1451,0 | 1451,0 |
|  | Будівництво Центру дозвілля по вул. Центральній, 14 у с. Карасин | 2021 | 20104,0 | 19815,0 | 2000,0 |
|  | Реконструкція приміщення Карасинської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (добудова туалетів) по вул. Центральній, 18 у с. Карасин | 2021 | 2303,8 | 2233,8 | 2233,8 |
|  | Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту (заміна даху, вікон, дверей та внутрішнє опорядження) по вул. Робітничій, 2 у с. Рудня-Карпилівська | 2021 | 1621,1 | 1571,1 | 1571,1 |
|  | Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини № 9 на Південному заборі Ліщенець у смт Клесів | 2021 | 346,1 | 288,6 | 288,6 |
|  | Кричильська територіальна громада |  | 10612,1 | 4628,3 | 4628,3 |
|  | Завершення будівництва дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 41 у с. Мале Вербче | 2015 - 2020 | 10612,1 | 4628,3 | 4628,3 |
|  | Немовицька територіальна громада |  | 40485,2 | 25985,2 | 25985,2 |
|  | Реконструкція будівлі початкових класів Немовицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 2 у с. Немовичі | 2019 - 2021 | 40485,2 | 25985,2 | 25985,2 |
|  | Старосільська територіальна громада |  | 11223,5 | 6821,0 | 6821,0 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури (зовнішнє опорядження фасадів, благоустрій території, перепланування частини приміщень під ЦНАП) по вул. Б. Хмельницького, 48 у с. Старе Село | 2019 - 2021 | 6594,5 | 2300,0 | 2300,0 |
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво закладу загальної середньої освіти у с. Дроздинь | 2021 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Капітальний ремонт клубу у с. Переходичі | 2020 - 2021 | 2625,0 | 2550,0 | 2550,0 |
|  | Капітальний ремонт клубу (перекриття даху) у с. Дроздинь | 2020 - 2021 | 1004,0 | 971,0 | 971,0 |
|  | Степанська територіальна громада |  | 20562,9 | 20380,8 | 2300,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Пушкіна у смт Степань | 2018 - 2021 | 11094,0 | 10911,9 | 1300,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі (модернізація із становленням сонячних панелей та сонячних колекторів), термоізоляція зовнішніх стін будівлі Степанської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Дорошенка, 82 у смт Степань | 2021 | 9468,9 | 9468,9 | 1000,0 |
|  | Автомобільні дороги загального користування державного та місцевого значення |  | 1731972,7 | 1656533,2 | 1536339,2 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180202 Володимирець - Антонівка на ділянці 0+000 - км 7+700 | 2020 - 2021 | 41838,7 | 41744,2 | 41744,2 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180203 Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі на ділянці 0+000 - км 4+027 | 2020 - 2021 | 31212,6 | 31142,6 | 31142,6 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180203 Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі на ділянці 7+682 - км 9+000 | 2020 - 2021 | 2635,4 | 2608,3 | 2608,3 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т - 18 - 17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань/М-06/ на ділянці 18+450 - км 26+450 | 2020 - 2021 | 179025,0 | 178878,6 | 178878,6 |
|  | Поточний середній ремонт дороги О 180703 Соломир - Вовчиці - Дібрівськ - Сварицевичі на ділянці км 32+683 – км 35+458, км 36+458 – км 38+300 | 2021 | 27788,0 | 27788,0 | 27788,0 |
|  | Поточний середній ремонт дороги О180701 Морочне - Задовже на ділянці км 0+050 – км 5+320 | 2021 | 6131,8 | 6131,8 | 6131,8 |
|  | Капітальний ремонт дороги О180403 Дубно - Семидуби - Кліпець на ділянці км 14+900 – 18+000 | 2021 | 18441,9 | 18441,9 | 18441,9 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С180412 Стовпець - Кам’яна Верба на ділянці км 0+000 – км 5+600 | 2021 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги О181115 Красне - Бокійма - Аршичин на ділянці км 14+200 – км 25+700 | 2021 - 2023 | 129406,4 | 128978,2 | 40000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги 0181113 Загатинці - Малеве - Боремель на ділянці км 14+700 - км 16-500 (на відрізку Набережне - Боремель) | 2019 - 2020 | 4595,5 | 4595,5 | 2895,5 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги 0181113 Загатинці - Малеве - Боремель на відрізку Набережне - Берестечко - Малеве протяжністю 7887 м | 2020 - 2021 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги обласного значення О180504 Боремель - Шибин протяжністю 3250 м | 2020 - 2021 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
|  | Капітальний ремонт дороги Т-03-03 Луцьк - Радомишль - Демидівка протяжністю 7,1 км (на відрізку Набережне - Пашева до кордону з Волинською областю) | 2020 - 2021 | 24500,0 | 24500,0 | 24500,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги протяжністю 2070 м у с. Ниви Золочівські | 2020 - 2021 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Пашева - Малеве - Більче протяжністю 10000 м | 2020 - 2021 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 0180502 Демидівка - Калинівка на ділянці км 0+000-км 3+000 (завершення робіт, 750 м) | 2019 -2021 | 9294,0 | 2300,0 | 2300,0 |
|  | Капітальний ремонт дороги С181308 Солонів - Т-03-02 протяжністю 2,1 км | 2021 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С181101 Ужинець - Озліїв на ділянці км 0+600 – км 3+100 | 2019 - 2021 | 5800,0 | 4300,0 | 4300,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С181111 М 19 - Коблин протяжністю 3,6 км | 2021 - 2022 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
|  | Середній поточний ремонт окремих ділянок автомобільної дороги загального користування, що примикає до траси міжнародного значення Доманово - Тереблече у с. Бортниця | 2021 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення: с. Немирівка - с. Гаї-Лев’ятинські - с. Новоукраїнське, 2 км; с. Батьків - с. Дружба, 1,4 км | 2018 - 2023 | 8395,0 5540,0 | 8395,0 5540,0 | 8395,0 5540,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т - 18 - 13 Демидівка - Велика Городниця на Олику на ділянці км 26+000-км 32+000 | 2021 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С181109 Ярославичі - Яловичі – Боремець на ділянці км 0+500-км 3+500 | 2021 | 10086,9 | 6086,9 | 10086,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 0180309 М06 Дорогобуж - Подоляни - Горбаків на ділянці км 0+050 – км 3+300 | 2021 | 4497,8 | 4497,8 | 4497,8 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 0180311 Чудниця - Витків – Андрусіїв на ділянці км 0+000 – км 4+260 | 2021 | 36180,8 | 36180,8 | 36180,8 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 018037 Матіївка - Мичів - Мощони - Воронів - Воскодави на ділянці км 5+200 – км 9+650 | 2021 | 42265,1 | 42265,1 | 42265,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 0180304 Русивель - Майків - Жаврів - Бочаниця на ділянці км 5+350 – км 6+800 | 2021 | 11463,9 | 11463,9 | 11463,9 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т1812 Немовичі - Березне - Великі Межирічі - Федорівка | 2021 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180906 Великі Межирічі - Самостріли М-06 на ділянці км 2+500 - км 5+060 | 2021 | 22596,1 | 22596,1 | 22596,1 |
|  | Поточний ремонт дороги Т 18 - 17 Бережниця - Степань - Деражне (ділянка дороги Яполоть - Золотолин) км 56+500 – 64+500, км 75+500 – 77+500 | 2021 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О181017 Південний під’їзд до м. Костопіль | 2021 | 41372,8 | 41372,8 | 41372,8 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С180302 М06 - Підліски на ділянці км 0+000-км 3+900 | 2020 - 2021 | 33165,4 | 33165,4 | 33165,4 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги С181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники \М-06\ на ділянці км 1+900-км 6+000 | 2020 - 2021 | 59626,8 | 59626,8 | 59626,8 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги С180309 Рясники – Дмитрівка \М-06\ на ділянці км 8+000-км 9+000 | 2020 - 2021 | 8446,1 | 8446,1 | 8446,1 |
|  | Поточний середній ремонт дороги О181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники /М-06/ на ділянці км 2+200 – км 5+200 | 2018 - 2021 | 12508,9 | 12508,9 | 12508,9 |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення Т-18-17 по вул. Шевченка в адміністративних межах с. Велика Омеляна | 2021 | 39342,0 | 39342,0 | 39342,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т - 18 – 17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань \М-06\ на ділянці км 71+900 – 80+550 | 2021 | 129750,0 | 129750,0 | 129750,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О181004 Малий Стидин - Злазне - Іваничі на ділянці км 21+600 – 23+600 | 2021 | 7433,8 | 7433,8 | 7433,8 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О181004 Малий Стидин - Злазне - Іваничі на ділянці км 17+300 – 20+500 | 2021 | 12638,9 | 12638,9 | 12638,9 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги О181004 Малий Стидин - Злазне - Іваничі на ділянці км 10+600 – 17+500 | 2020 - 2021 | 76289,6 | 37289,6 | 37289,6 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181007 Деражне - Суськ - Клевань на ділянці км 4+670 – км 10+600 | 2020 - 2022 | 39670,4 | 39670,4 | 10000,0 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги 0181509 Корнин - Загороща на ділянці км 3+100 - км 4+700 | 2020 - 2021 | 5334,3 | 5295,4 | 1450,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180603 Заслуччя - Великі Озера | 2021 | 12317,7 | 12317,7 | 12317,7 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 180614 Залужжя - Узлісся | 2021 | 12233,6 | 12233,6 | 12233,6 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 180607 Озерськ - Золоте на ділянці км 1+900 - км 5+500 | 2021 | 11622,1 | 11622,1 | 11622,1 |
|  | Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування: Вежиця - Рокитне - Борове у с. Масевичі (3,9 км), с. Кисоричі (2,4 км); Будки-Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ у с. Заверіччя (2 км); Будки-Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ у с. Будки-Кам’янські (5 км); Т1818 у с. Дубно (3) км; Вежиця - Рокитне - Борове у с. Залав’я (0,036 км) (ремонт мосту); Будки-Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ у с. Рокитне (0,012 км) (ремонт мосту) | 2021 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181610 Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі – на Олевськ на ділянці км 0+500 - км 4+617 | 2021 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення O 181601 Яринівка - Тутовичі - Костянтинівка на ділянці км 7+500 – 23+100 | 2020 - 2021 | 75430,0 | 75430,0 | 75430,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги територіального значення Т-1810 Дубровиця - Любиковичі - Сарни на ділянці км 7+800 – 27+100 (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2020 - 2021 | 93330,0 | 93330,0 | 93330,0 |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення O 181606 /М-07/ Чудель - Тинне від ПК11+00 до ПК147+00 | 2018 - 2021 | 43565,1 | 20803,2 | 20803,2 |
|  | Реконструкція трубчастого переїзду на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів у районі с. Бродець | 2021 | 1620,6 | 1620,6 | 1620,6 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги О 186605 Золоте - Рудня на відрізку від с. Золоте до с. Партизанське | 2021 | 17847,1 | 17847,1 | 17847,1 |
|  | Капітальний ремонт дороги Т-18-18 Будки Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ на ділянці км 91+300-км 87+800 | 2021 | 79394,9 | 79141,4 | 79141,4 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181607 Карасин /М-07/ на ділянці км 16+100-км 25+100 | 2021 | 27595,1 | 27570,1 | 27570,1 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С181408 Переходичі - Старе Село на ділянках км 0+000 - км 1+220, км 3+643 - км 9+100 | 2020 - 2021 | 24861,5 | 24761,5 | 24761,5 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги С 180608 Переброди - Будимля | 2021 | 22081,1 | 22081,1 | 22081,1 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-03-03 Луцьк - Радомишль - Демидівка - Дубно у межах Демидівської територіальної громади | 2021 - 2022 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |

Додаток 4 до Програми

Перелік

обласних галузевих програм, які реалізуються у 2021 році

| № | Назва програми, коли та яким документом схвалена і затверджена |
| --- | --- |
| Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |
|  | Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2021 рік (проєкт) |
| Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |
|  | Програма підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.04.2018 № 216, зі змінами, рішення обласної ради від 18.05.2018 № 937, зі змінами) |
|  | Регіональна програма розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма збереження та відтворення біоресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства Рівненської області на 2020 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 03.01.2020 № 1, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1604) |
| Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації |  |
|  | Програма розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2019 № 207, зі змінами, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1285, зі змінами) |
| Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації |  |
|  | #### Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на період 2018 - 2025 років (розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2018 № 166, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 866, зі змінами) |
|  | #### Програма розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742, зі змінами, рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509, зі змінами) |
| Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |  |
|  | Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2017 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2017 № 24, зі змінами, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 482, зі змінами) |
| Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації |  |
|  | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.11.2017 № 671, зі змінами, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 750, зі змінами) |
|  | Обласна програма реабілітації інвалідів (розпорядження голови облдержадміністрації від 20.03.2007 № 115, рішення обласної ради від 25.05.2007 № 305) |
|  | Обласна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 14.08.2018 № 533, рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1092) |
|  | Обласна програма створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2017 № 149, рішення обласної ради від 02.06.2017 № 577) |
|  | Програма зайнятості населення Рівненської області на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 25.04.2018 № 266, рішення обласної ради від 18.05.2018 № 940) |
|  | Обласна програма соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 11.11.2016 № 676, рішення обласної ради від 23.12.2016 № 402) |
|  | Обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2019 № 423, рішення обласної ради від 14.06.2019 № 1369) |
|  | Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.03.2018 № 163, зі змінами, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 862, зі змінами) |
|  | Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.12.2018 № 894, зі змінами, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1149, зі змінами) |
|  | Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2019 № 156, зі змінами, рішення обласної ради від 14.06.2019 № 1368, зі змінами) |
|  | Обласна програма підтримки молоді на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2023 року (проєкт) |
|  | Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.2018 № 143, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 861) |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації |
|  | Програма розвитку та підтримки комунального підприємства «Автобаза» Рівненської обласної ради на 2020 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.12.2019 № 1006, рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1593) |
| Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації |  |
|  | Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.08.2018 № 526, рішення обласної ради від 07.09.2018 № 1091) |
| Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  |
|  | Програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на 2017 – 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 № 799, зі змінами, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 484, зі змінами) |
| Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |
|  | Обласна програма покращення медико-генетичної допомоги дітям і вагітним в умовах реформування медичної галузі на 2021 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.10.2020 № 639) |
|  | Обласна програма забезпечення надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Обласна програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19 (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2020 № 172, рішення обласної ради від 17.03.2020 № 1624) |
|  | Обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Рівненської обласної ради на 2021 рік (проєкт) |
|  | Програма «Діти Рівненщини» на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма підтримки і розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області на 2021 - 2023 роки в умовах реформування галузі охорони здоров’я (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.10.2020 № 638) |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |
|  | Обласна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | #### Програма розвитку освіти Рівненської області на 2019 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.2019 № 487, зі змінами, рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1508, зі змінами) |
|  | #### Обласна програма «Дітям Рівненської області - безпечне харчування» на 2020 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 29.11.2019 № 977, рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1605) |
| Управління культури і туризму облдержадміністрації |  |
|  | Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма розвитку культури Рівненської області на період до 2022 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2017 № 777, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 859) |
| Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |
|  | Обласна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2019 № 117, рішення обласної ради від 14.06.2019 № 1367) |
|  | Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2018 № 660, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1145) |
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області |  |
|  | Програма створення страхового фонду документації Рівненської області на 2019 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 07.12.2018 № 901, рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1283) |
|  | Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021 - 2023 (проєкт) |
|  | Обласна програма запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 03.02.2017 № 50, зі змінами, рішення обласної ради від 17.03.2017 № 480, зі змінами) |
|  | Програма організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2017 № 543, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 749) |
|  | Програма дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Рівненській області (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2018 № 775, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1148) |
|  | Програма забезпечення населення Рівненської області засобами радіаційного та хімічного захисту (розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2011 № 7, рішення обласної ради від 04.03.2011 № 134) |
|  | Програма реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018 - 2024 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.04.2018 № 240, рішення обласної ради від 18.05.2018 № 939) |
| Апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації |  |
|  | Обласна програма створення регіональної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади на 2018 - 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 19.10.2017 № 619, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 748) |
|  | Програма інформатизації Рівненської області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021 - 2025 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2020 № 444, рішення обласної ради від 21.08.2020 № 1739) |
|  | Обласна програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма здійснення шефства над військовою частиною А1446 на 2018 – 2022 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2017 № 652, зі змінами, рішення обласної ради від 01.12.2017 № 747, зі змінами) |
|  | Обласна комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
|  | Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
| Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області |  |
|  | Програма розвитку водного господарства Рівненської області на період до 2021 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2013 № 62, зі змінами, рішення обласної ради від 05.04.2013 № 872, зі змінами) |
| Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |  |
|  | Обласна програма «Ліси Рівненщини» на 2021 - 2023 роки (проєкт) |
| Державний архів Рівненської області |  |
|  | Програма розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019 - 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 26.11.2018 № 848, зі змінами, рішення обласної ради від 07.12.2018 № 1146, зі змінами) |
| Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області |  |
|  | Програма розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2021 - 2023 роки (проєкт) |