Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи

з виконання обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості

“Власний дім” на 2021 - 2023 роки

| Найменування завдання | Найме- нування показника | Значення показника |  |  |  | Найменування заходу | Відповіда-льні за виконання | Джерела фінансу-вання | Прогно-зний обсяг фінансо-вих ресурсів для ви-конання завдання, млн. гривень | Найменування завдання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |  | в тому числі за роками |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції, капітального ремонту, завер- шення будів- ництва) та придбання житла; утеплення житлових будинків з використанням енерго-зберігаючих технологій. | Кількість побудова-них, реконстру-йованих та капітально відремон-тованих будинків, одиниць | 20 | 6 | 7 | 7 | Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам | Департамент агропроми-слового розвитку облдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських, сільських, селищних рад, Рівненський обласний Фонд підтримки індивіду-ального житлового будівництва на селі | Обласний бюджет (в тому числі витрати з надання та обслуго-вування кредитів) | 10,63 | 3,34 | 3,55 | 3,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 0,75 | 0,8 | 0,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Загальна площа побудова-них, добудованих, реконстру-йованих та капітально відремон-тованих будинків, кв. метрів | 2400 | 720 | 840 | 840 |  |  | Місцеві бюджети | 0,46 | 0,11 | 0,15 | 0,2 |
|  | Кількість придбаного житла, одиниць | 7 | 2 | 2 | 3 |  |  | Разом | 11,09 | 3,45 | 3,70 | 3,94 |
|  | Загальна площа придбаного житла, кв. метрів | 840 | 240 | 240 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість житлових будинків, утеплених з викори-станням енергозбе-рігаючих технологій | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Нормативно-правове забезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Строк виконання, роки |
| 2. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників | Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Рівненський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 2021 – 2023 |