ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації
29 квітня 2025 року № 232

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Рівненської області до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження

| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утворення штабів, розробка та затвердження заходів з підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону | До 01 червня 2025 року | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства |
| 2 | Проведення ремонту, модернізації, реконструкції котелень та теплових мереж, гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання та випробування обладнання котелень та теплових пунктів, заготівля палива для котелень | До 01 жовтня 2025 року | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства, заклади соціальної сфери |
| 3 | Забезпечення об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення та соціальної сфери резервними та автономними джерелами живлення | До 01 жовтня 2025 року | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |
| 4 | Створення необхідного аварійного запасу обладнання, матеріалів, устаткування, пально-мастильних матеріалів для потреб підприємств теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, електро- та газопостачання, закладів соціальної сфери | До 01 жовтня 2025 року | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства, енергопостачальні підприємства |
| 5 | Забезпечення проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірки знань осіб, які експлуатують котли, теплове і електричне обладнання та газовикористовуючі установки | До 01 жовтня 2025 року | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства, заклади соціальної сфери |

| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Утворення комісій та проведення інвентаризації житлових будинків з централізованою системою теплопостачання, у яких до теплопостачання підключено менше 50 відсотків квартир і розгляд можливості влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання таких будинків | До 01 вересня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства |
| 7 | Спрямування додаткових надходжень до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, визначених частиною першою статті 49 Закону України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії, на підтримку підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення | До 31 грудня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |
| 8 | Проведення робіт з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах на інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |
| 9 | Забезпечення комплексної підготовки житлових будинків (проведення ревізії запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої арматури на теплових мережах та ремонту, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення, перевірки і прочищення димовентиляційних каналів, ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги) | До 01 вересня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, підприємства з обслуговування житлового фонду |
| 10 | Забезпечення оформлення та підписання паспортів та актів готовності об’єктів: |  |  |
|  | закладів освіти | До 01 вересня 2025 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |
|  | закладів охорони здоров’я | До 01 жовтня 2025 року | Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |

| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | житлових будинків | До 01 жовтня 2025 року | Управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, підприємства з обслуговування житлового фонду |
| 11 | Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства області (завершення планового ремонту доріг, забезпечення заготівлі протиожеледних матеріалів, підготовка спеціалізованої техніки, створення оперативно-виїзних бригад з цілодобового чергування та забезпечення роботи спеціалізованих машин і механізмів в зимовий період, створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу у разі виникнення складних погодних умов) | До 01 жовтня 2025 року | Районні військові адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області |
| 12 | Забезпечення відновлення, облаштування та посилення існуючого інженерного та фізичного захисту об’єктів критичної енергетичної та газової інфраструктури, теплопостачання, водопостачання та водовідведення | Постійно | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «Енергоатом», Західне територіальне управління обслуговування мережі національної енергетичної компанії «Укренерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства |
| 13 | Розробка та погодження з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідації можливих пошкоджень об’єктів енергетичної, газової інфраструктури, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства внаслідок бойових дій | До 01 вересня 2025 року | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «Енергоатом», Західне територіальне управління обслуговування мережі національної енергетичної компанії «Укренерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства |
| 14 | Забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги в порядку і межах, визначених законодавством | Постійно | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |

| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Забезпечення своєчасного фінансування бюджетних видатків, спрямованих на проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги | Постійно | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |
| 16 | Вжиття заходів щодо зменшення заборгованості населення з оплати послуг з постачання теплової енергії і гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, електро- та газопостачання | Постійно | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства, ТОВ «РОЕК», Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» |
| 17 | Вжиття заходів для зниження рівня заборгованості теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ | Постійно | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства |
| 18 | Розробка, затвердження та забезпечення виконання заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року | До 01 листопада 2025 року | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «Енергоатом», Західне територіальне управління обслуговування мережі національної енергетичної компанії «Укренерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», КП «Міські електричні мережі» м. Вараш |
| 19 | Забезпечення встановлення та введення в експлуатацію когенераційних установок на теплопостачальних підприємствах, в закладах соціальної сфери та інших бюджетних установах і організаціях | Постійно | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, теплопостачальні підприємства |
| 20 | Забезпечення встановлення сонячних електростанцій, гібридних інверторів та установок зберігання енергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, об’єктах соціальної сфери та житлових будинках | Постійно | Районні військові адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |

| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Взяття під особистий контроль виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року у визначений строк | До 01 жовтня 2025 року | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |
| 22 | Забезпечення цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб та їх оперативного реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального сезону 2025/25 року | До завершення осінньо-зимового періоду 2025/26 року | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |
| 23 | Забезпечення прийняття рішень щодо встановлення строків початку та закінчення опалювального сезону залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги | До завершення осінньо-зимового періоду 2025/26 року | Районні військові адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад |

Директор департаменту житлово-

комунального господарства,

енергетики та енергоефективності

облдержадміністрації							       Володимир ПШЕЮК