Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

06.03.2020 № 145

Зміни до Програми забезпечення

мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016 – 2020 роки

1.  Додаток 1 до Програми викласти в такій редакції:

"Додаток 1 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області

на 2016 - 2020 роки

| № | Найменування заходу | Обсяг витрат, тис. гривень |  |  |  |  | Джерело фінансування | Виконавець заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |
| Завдання І. Мобілізаційна готовність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата транспортних послуг для забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та пунктів прийому військових частин, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів мобілізації | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 2. | Впровадження та забезпечення функціонування сучасних систем військового обліку: придбання комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехніки та витратних матеріалів для їх заправки, відновлення і обслуговування | 79, 0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 400,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 3. | Придбання будівельних матеріалів, віконних та дверних блоків для забезпечення заходів теплозбереження Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки |  |  | 200,0 |  |  | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| Завдання ІІ. Забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дообладнання системи фільтрації повітря пункту управління територіальної оборони області | 43,0 |  |  |  |  | Обласний бюджет | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 5. | Забезпечення ефективного функціонування пункту управління територіальної оборони та командного складу підрозділів територіальної оборони: придбання принтера формату А3 з приладдям безперебійної подачі чорнил для друкування карт | 15,0 |  |  |  |  | Обласний бюджет | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 6. | Створення системи зв’язку територіальної оборони області: придбання портативних (переносних) радіостанцій транкінгового зв’язку, автомобільних радіостанцій транкінгового зв’язку, ретрансляторних установок та комплектуючих до них, оплата послуг з їх монтажу та встановлення | 482,0 | 523,0 | 749,0 | 1092,0 | 750,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| Завдання ІІІ. Підготовка підрозділів територіальної оборони області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Придбання речового майна для особового складу підрозділів територіальної оборони: кашкетів польових, шапок зимових, костюмів літніх польових, курток вітровологозахисних зимових, штанів вітровологозахисних зимових, рукавичок зимових, білизни, шкарпеток, черевиків бойових з високими берцями та іншого речового майна | 80,0 | 70,0 |  | 1500,0 | 1640,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 8. | Придбання спорядження для підготовки особового складу стрілецького батальйону (ліхтарі, компаси, мотузки, карабіни, аптечки, лопати, сокири, пили, казани та інше) | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 9. | Оплата транспортних послуг з перевезення зброї та боєприпасів з військових баз (складів) до місць формування підрозділів територіальної оборони, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів |  |  |  | 50,8 | 100,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 10. | Придбання бензинових агрегатів для вироблення електричного струму | 60,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 11. | Придбання колод, бруса, жердин, дощок, бетонних блоків, поліетиленових мішків для обладнання блокпостів | 85,0 | 105,0 |  | 7.0 | 7.0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| 12. | Виготовлення мішеней |  | 60,0 |  |  |  |  | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| Завдання IV. Підтримання озброєння та військової техніки у технічно справному стані |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Відновлення пункту технічного обслуговування та ремонту військової частини А4240 (придбання обладнання, матеріалів, інвентарю та проведення ремонтних робіт) |  | 190,0 | 198,0 |  |  |  | Військова частина А4240 |
| 14. | Реконструкція об’єктів водопостачання та лазні військової частини А4152 |  |  |  |  | 360,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети | Військова частина А4152 |
| 15. | Разом: | 934,0 | 1288,0 | 1397,0 | 2889,8 | 3447,0 | Обласний бюджет Місцеві бюджети |  |

".

2.  Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:

"Додаток 2 до Програми

ПАСПОРТ

Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016 - 2020 роки

| 1. Найменування | Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016 - 2020 роки |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.09.2016 № 569 "Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016 - 2020 роки" (зі змінами) |
| 3. Ініціатор розроблення Програми | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, оперативне командування "Захід" |
| 4. Розробник Програми | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Рівненська обласна державна адміністрація |
| 5. Головний розпорядник коштів | Рівненська обласна державна адміністрація |
| 6. Відповідальні виконавці Програми | Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, військова частина А4240, військова частина А4152, Рівненська обласна державна адміністрація |
| 7. Учасники Програми | Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини А4240 та А4152 |
| 8. Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| 9. Джерела фінансування | Обласний бюджет, місцеві бюджети (субвенція державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) |
| 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів | 9955,8 тис. гривень |
| з них: |  |
| 2016 рік | 934,0 тис. гривень |
| 2017 рік | 1288,0 тис. гривень |
| 2018 рік | 1397,0 тис. гривень |
| 2019 рік | 2889,8 тис. гривень |
| 2020 рік | 3447,0 тис. гривень |

".

Військовий комісар Рівненського

обласного територіального центру

комплектування та соціальної

підтримки 									Валерій КУЦЕНКО