Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

13.02.2020 № 60

Зміни до Програми інформатизації Рівненської області
на 2018 – 2020 роки

- Розділ II „Завдання на 2018 – 2020 роки” Програми викласти у такій редакції:

„II. ЗАВДАННЯ НА 2018 – 2020 РОКИ

| Завдання (роботи) | Відповідальні виконавці завдання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. гривень |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Джерела фінансування | 2018 | 2019 | 2020 | Усього |  |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації області | Обласна державна адміністрація | 2018 –2020 роки | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| 1.2. Оцінка стану інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація | 2018 –2020 роки | - | - | - | - | - | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми, дотримання вимог законодавства щодо використання комп’ютерних програм |
| 1.3. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги з питань розроблення програм інформатизації в районах, містах обласного значення, з урахуванням завдань Програми | Комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | - | - | - | - | - | Більш якісне складання місцевих програм інформатизації, розроблення презентацій, методичних рекомендацій, обґрунтоване корегування завдань Програми інформатизації та визначення пріоритетів на наступні роки |
| 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Підвищення кваліфікації фахівців комунального закладу “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Обласна державна адміністрація, структурні підрозділи облдержадміністрації обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет | 40 | - | - | 40 | Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Ефективна експлуатація наявних програмно-технічних ресурсів та інформаційних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 1.5. Організація навчання мешканців області навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Місцеві бюджети | 100 | - | - | 100 | Ефективніша експлуатація наявних програмно-технічних ресурсів та інформаційних систем |
| 2. Впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток системи електронного документообігу. Організація централізованого обміну документами та створення єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація, райдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 400 1600 | 1514 1600 | 1739 3355 | 3653 6555 | Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Поширення системи електронного документообігу у об'єднаних територіальних громадах, сільських та селищних радах |
| 2.2. Впровадження на вебресурсах органів державної влади області сервісу “Електронні петиції” | Обласна державна адміністрація, обласна рада комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 – 2020 роки | Обласний бюджет | 50 | - | - | 50 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції” |
| 2.3. Підтримка та співфінансування міжнародними громадськими організаціями (фондами), установами та агенціями разом з державними структурами спільних проектів (програм) інформатизації, спрямованих на розвиток області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Інші джерела | - | - | - |  | Залучення коштів міжнародних установ на умовах співфінансування для реалізації заходів інформатизації регіону та проведення досліджень у цьому напрямі |
| 3. Створення і розвиток інформаційної інфраструктури області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Придбання засобів інформатизації для державних органів та органів місцевого самоврядування | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 927 4000 | 1434 4000 | 1298 4000 | 3659 12000 | Придбання сучасних автоматизованих систем одержання, оброблення та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 3.2. Оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 474 4000 | 447 4000 | 613 4000 | 1534 12000 | Придбання програмного забезпечення згідно із Законом України “Про авторське право і суміжні права”. Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
| 3.3. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 170 300 | 20 300 | 484 - | 674 600 | Створення сучасних вебсайтів для забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 3.4. Придбання та монтаж сучасного телекомунікаційного обладнання для забезпечення проведення онлайн трансляцій сесій, комісій, президій, нарад, інших заходів | Обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 450 1200 | 90 1200 | 95 - | 635 2400 | Забезпечення онлайн трансляцій сесій, комісій, президій, нарад, інших заходів |
| 4. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Розроблення, узгодження проєктно-технічної документації на розширення та модернізацію телекомунікаційної мережі області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 рік | Обласний бюджет | 150 | - | - | 150 | Розширення, модернізація телекомунікаційної мережі області |
| 4.2. Впровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між органами влади та органами місцевого самоврядування | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет | 500 | - | - | 500 | Забезпечення сучасного рівня швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності між органами влади області |
| 4.3. Модернізація існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області | Обласна державна адміністрація, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 – 2020 роки | Обласний бюджет | 450 | 39 | 50 | 539 | Підвищення надійності і безвідмовної роботи серверної та мережевої інфраструктури та забезпечення керованості корпоративної телекомунікаційної мережі |
| 4.4. Підтримка та розширення сучасної системи інтерактивного зв’язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет | 100 | 100 | - | 200 | Придбання додаткових ліцензій системи відеоконференцзв'язку |
| 4.5. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ області | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Місцеві бюджети | 800 | 800 | 750 | 2350 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, зменшення „цифрової нерівності” у використанні ІКТ між сільськими та міськими територіями |
| 4.6. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, структурні підрозділи облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 200 500 | 340 500 | 600 500 | 1140 1500 | Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці |
| 5. Підтримка безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 150 360 | - 360 | 155 - | 305 720 | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем та телекомунікаційної мережі |
| 5.2. Модернізація та проведення ремонту програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет Місцеві бюджети | 150 450 | - 450 | 70 - | 220 900 | Розвиток і вдосконалення інфраструктури інформатизації області, забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання, функціонування регіональних інформаційних систем |
| 5.3. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв’язку | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 2018 –2020 роки | Обласний бюджет | 200 | 200 | 200 | 600 | Забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі, ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання, розміщення обладнання на вежах мобільних операторів зв’язку |
| ВСЬОГО |  |  | Обласний бюджет | 4 411 | 4 184 | 5304 | 13899 |  |
|  |  |  | Місцеві бюджети | 13 310 | 13 210 | 12605 | 39125 |  |

”.

- Доповнити Програму розділом V „Завдання на 2020 рік” такого змісту:

„V. ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК

| Завдання (роботи) | Головний розпорядник коштів | Відповідальні виконавці завдання | Обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обласний бюджет | інші місцеві бюджети | капітальні вкладення |  | поточні витрати |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | інші місцеві бюджети | обласний бюджет | інші місцеві бюджети |  |  |  |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації області | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації області. Організаційне забезпечення та забезпечення ІТ-фахівцями |  |  |
| 1.2. Оцінка стану інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація, обласна рада | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми, дотримання вимог законодавства щодо використання комп’ютерних програм. Інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Регулярний аналіз покриття широкосмуговим інтернетом в розрізі населених пунктів області |  |  |
| 1.3. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги з питань розроблення програм інформатизації в районах, містах обласного значення, з урахуванням завдань Програми | Обласна державна адміністрація, обласна рада | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  | Більш якісне складання місцевих програм інформатизації. Розроблення презентацій, методичних рекомендацій, обґрунтоване корегування завдань Програми та визначення пріоритетів на наступні роки для об’єднаних територіальних громад |  |  |
|  |  | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  | Готові механізми боротьби з кіберзагрозами (включає аналіз атаки та виявлення рішень для обов’язкового вирішення уразливостей в атакованих системах). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблення презентацій, методичних рекомендацій „Розрахунок типової локальної мережі” |  |  |
| 1.4. Організація навчання фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Підвищення кваліфікації фахівців комунального закладу „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (адміністраторів мереж та баз даних, захисту інформації тощо) | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація, структурні підрозділи облдержадміністрації, обласна рада, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  | Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Ефективна експлуатація наявних програмно-технічних ресурсів та інформаційних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  |  |
| 1.5. Організація навчання жителів області навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями | Райдерж- адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  | Ефективніша експлуатація наявних програмно-технічних ресурсів та інформаційних систем |  |  |
| 2. Впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток системи електронного документообігу. Організація централізованого обміну документами та створення єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний | 118 |  |  |  | 118 |  | Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Забезпечення ефективного |  |  |
| місцевого самоврядування області |  | центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  | впровадження Закону України „Про електронні документи та |  |  |
|  | Департамент фінансів облдерж-адміністрації | Департамент фінансів облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 178 |  |  |  | 178 |  | електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |  |  |
|  | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
|  | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 175 |  |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  | Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж-адміністрації | Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 157 |  |  |  | 157 |  |  |  |  |
|  | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  |  | інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
|  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдерж-адміністрації | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  | центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 57 |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
|  | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Державний архів області | Державний архів області, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 139 |  |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно- | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відділ внутрішнього аудиту облдерж-адміністрації | Відділ внутрішнього аудиту облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Обласна рада | Обласна рада, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
|  | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, райдерж-адміністрації органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади |  | 3355 |  |  |  | 3355 |  |  |  |
| 2.3. Підтримка та співфінансування міжнародними громадськими організаціями (фондами), установами та агенціями разом з державними структурами спільних проєктів (програм) інформатизації, спрямованих на розвиток області | Обласна державна адміністрація, обласна рада | Обласна рада, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  |  |  |  |  |  | Можливість залучення коштів міжнародних установ на умовах співфінансування для реалізації заходів інформатизації регіону та проведення досліджень у цьому напрямі |  |  |
| 3. Створення і розвиток інформаційної інфраструктури області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Придбання засобів інформатизації для державних органів та органів місцевого самоврядування | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація | 100 |  | 100 |  |  |  | Придбання сучасних автоматизованих систем одержання, оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  |  |
|  | Обласна рада | Обласна рада | 145 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент фінансів облдерж- адміністрації | Департамент фінансів облдерж-адміністрації | 308 |  | 296 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний архів області | Державний архів області | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Відділ внутрішнього аудиту облдерж-адміністрації | Відділ внутрішнього аудиту облдерж-адміністрації | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація | 100 |  |  |  | 100 |  | Придбання програмного забезпечення згідно із Законом України “Про авторське право і суміжні права”. |  |  |
|  | Обласна рада | Обласна рада | 100 |  |  |  | 100 |  | Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, |  |  |
|  | Департамент фінансів облдержадмі- ністрації | Департамент фінансів облдержадмі- ністрації | 52 |  |  |  | 52 |  | впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |  |  |
|  | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Райдерж- адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Райдерж- адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 30 |  |  |  | 30 |  | Розроблення системи обліку публічної інформації облдержадміністрації |  |  |
|  | Обласна рада | Обласна рада, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 16 |  |  |  | 16 |  | Технічна підтримка та модернізація структури офіційного вебсайту Рівненської обласної ради |  |  |
|  | Обласна державна адміністрація | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 198 |  |  |  | 198 |  | Створення та розвиток регіонального порталу відкритих даних |  |  |
|  | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  | Створення системи обліку та відображення рекламних об'єктів області |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | Створення системи відображення адміністративного устрою та демографічного стану області |  |  |
|  | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 30 |  |  |  | 30 |  | Забезпечення інформаційної відкритості стану та підпорядкування меліоративних каналів Рівненської області, інвентаризація водних об’єктів |  |  |
|  | Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж-адміністрації | Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж-адміністрації | 60 |  |  |  | 60 |  | Створення інтерактивної геопросторової карти для відображення стану доріг області |  |  |
|  | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  | Створення інтерактивної карти лісового господарства області |  |  |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | 60 |  |  |  | 60 |  | Створення інтерактивної платформи для відображення графіків руху громадського транспорту для населення області |  |  |
| 3.4. Придбання та монтаж сучасного телекомунікаційного обладнання для забезпечення проведення онлайн трансляцій сесій, комісій, президій, нарад, інших заходів | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | 95 |  | 80 |  | 15 |  | Забезпечення онлайн трансляцій сесій, комісій, президій, нарад, інших заходів |  |  |
| 4. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Модернізація існуючої структурованої кабельної системи та удосконалення серверної інфраструктури телекомунікаційного вузла області | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 50 |  | 50 |  |  |  | Підвищення надійності і безвідмовної роботи серверної та мережевої інфраструктури та забезпечення керованості корпоративної телекомунікаційної мережі |  |  |
| 4.5. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ області | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |  | 750 |  |  |  | 750 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, зменшення „цифрової нерівності” у використанні ІКТ між сільськими та міськими територіями |  |  |
| 4.6. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація | 200 |  |  |  | 200 |  | Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі |  |  |
|  | Обласна рада | Обласна рада | 20 |  |  |  | 20 |  | технічного захисту інформації при її обробці |  |  |
|  | Департамент фінансів облдержадмі- ністрації | Департамент фінансів облдержадмі- ністрації | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | 30 |  |  |  | 30 |  | Обстеження об’єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли Інтернет доступу |  |  |
|  | Обласна державна адміністрація | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 80 |  |  |  | 80 |  | Забезпечення захищеними корпоративними поштовими сервісами держустанов області |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | Організація захищеного телекомунікаційного вузла області |  |  |
|  | Райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Райдерж- адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 5. Підтримка безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області | Обласна рада | Обласна рада | 15 |  |  |  | 15 |  | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем та телекомунікаційної мережі |  |  |
|  | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації | 120 |  |  |  | 120 |  | Технічна підтримка дата-центру медичних інформаційних систем області, підтримка каналів зв'язку, медичних інформаційних систем закладів охорони здоров'я області |  |  |
| 5.2. Модернізація та проведення ремонту програмно-технічних комплексів серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області | Обласна державна адміністрація | Комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 70 |  | 20 |  | 50 |  | Розвиток і вдосконалення інфраструктури інформатизації області, забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання, функціонування регіональних інформаційних систем |  |  |
| 5.3. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв’язку | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація, обласна рада, комунальний заклад „Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 200 |  |  |  | 200 |  | Забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі, ліцензійний супровід та моніторинг радіорелейного обладнання, розміщення обладнання на вежах мобільних операторів зв’язку |  |  |
| ВСЬОГО |  |  | 5304 | 12605 | 1436 | 8000 | 3868 | 4605 |  |  |  |
|  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласна державна адміністрація | Обласна державна адміністрація, комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради | 450* 638 |  | 100* 20 |  | 350* 618 |  |  |  |  |
|  | Обласна рада | Обласна рада | 431 |  | 145 |  | 286 |  |  |  |  |
|  | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації | 423* |  | 180* |  | 243* |  |  |  |  |
|  | Департамент фінансів облдерж-адміністрації | Департамент фінансів облдерж-адміністрації | 628* |  | 296* |  | 332* |  |  |  |  |
|  | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | Департамент агропромислового розвитку облдерж-адміністрації | 168* |  | - |  | 168* |  |  |  |  |
|  | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації | 325* |  | 60* |  | 265* |  |  |  |  |
|  | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго- | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго- | 147* |  | 45* |  | 102* |  |  |  |  |
|  | ефективності облдерж-адміністрації | ефективності облдерж-адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж-адміністрації | Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж-адміністрації | 217* |  | - |  | 217* |  |  |  |  |
|  | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | 120* |  | - |  | 120* |  |  |  |  |
|  | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | Управління інфраструктури та промисловості облдерж-адміністрації | 167* |  | 20* |  | 147* |  |  |  |  |
|  | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації | 129* |  | 60* |  | 69* |  |  |  |  |
|  | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації | 339* |  | 110* |  | 229* |  |  |  |  |
|  | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації | 259* |  | 90* |  | 169* |  |  |  |  |
|  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдерж-адміністрації | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдерж-адміністрації | 96* |  | - |  | 96* |  |  |  |  |
|  | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації | 137* |  | 45* |  | 92* |  |  |  |  |
|  | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдерж-адміністрації | 163* |  | 60* |  | 103* |  |  |  |  |
|  | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації | Управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації | 114* |  | 60* |  | 54* |  |  |  |  |
|  | Державний архів області | Державний архів області | 229* |  | 90* |  | 139* |  |  |  |  |
|  | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | Служба у справах дітей облдерж-адміністрації | 69* |  | 20* |  | 49* |  |  |  |  |
|  | Відділ внутрішнього аудиту облдерж-адміністрації | Відділ внутрішнього аудиту облдерж-адміністрації | 55* |  | 35* |  | 20* |  |  |  |  |
|  | Райдерж- адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади | Райдерж- адміністрації, органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади |  | 12605 |  | 8000 |  | 4605 |  |  |  |

*субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

”.

- Паспорт Програми викласти у такій редакції:

„ПАСПОРТ

Програми інформатизації Рівненської області на 2018 – 2020 роки

| 1. | Регіон | Рівненська область |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Рівненська обласна державна адміністрація |
| 3. | Дата затвердження Програми | рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 871 |
| 4. | Дата узгодження з Генеральним державним замовником | 21 лютого 2018 року № 1/06-1-331 |
| 5. | Розробник Програми | комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |
| 6. | Співрозробник Програми | Рівненська обласна державна адміністрація |
| 7. | Керівник Програми | заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Гемберг Сергій Сергійович, 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1, тел. (0362) 69-51-44 |
| 8. | Науковий керівник Програми | кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету Шахрайчук Микола Іович, 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, тел. (0362) 26-65-94, факс (0362) 26-37-15 |
| 9. | Інформаційно-аналітичний центр | комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради, 33028, м. Рівне, вул. Словацького,14, тел. (0362) 62-31-42, факс (0362) 63-60-49 |
| 10. | Головний розпорядник коштів | обласна державна адміністрація; обласна рада; структурні підрозділи облдержадміністрації |
| 11. | Відповідальні виконавці Програми | обласна державна адміністрація; обласна рада; структурні підрозділи облдержадміністрації; комунальний заклад “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради |
| 12. | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |
| 13. | Кількість завдань (робіт) у поточному році | 17 |
| 14. | Кількість завдань (робіт) на наступний рік | - |
| 15. | Кількість завдань на три наступні роки | - |
| 16. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 53024 тис. гривень у тому числі: обласний бюджет – 13899 тис. гривень місцеві бюджети - 39125 тис. гривень |
| 16.1 | 2018 рік | 17721 тис. гривень у тому числі: обласний бюджет - 4411 тис. гривень місцеві бюджети - 13310 тис. гривень |
| 16.2 | 2019 рік | 17394 тис. гривень у тому числі: обласний бюджет - 4184 тис. гривень місцеві бюджети - 13210 тис. гривень |
| 16.3 | 2020 рік | 17909 тис. гривень у тому числі: обласний бюджет – 5304 тис. гривень місцеві бюджети – 12605 тис. гривень |

”.

Начальник відділу
інформаційно-комп’ютерного

забезпечення апарату облдержадміністрації                               В.ОЛЕВСЬКИЙ