Додаток 2 до Цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2022 – 2024 роки

Заходи, обсяги та джерела фінансування

Цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області

на 2022 – 2024 роки

| № | Перелік заходів Програми | Виконавець | Рік | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього | у тому числі за джерелами фінансування |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | інші місцеві бюджети |  |
| 1. | Проведення комплексу дослідних робіт та аналізу зі створення містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 50,0 | 50,0 | - | Науково обґрунтовані висновки щодо деталізації запровадження містобудівного кадастру |
| 2. | Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 50,0 | 50,0 | - | Розробка методичних документів по створенню і веденню кадастру на відповідних рівнях |
| 3. | Організація формування геоінформаційної системи містобудівного кадастру області, проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 50,0 | 50,0 | - | Складання каталогів інформаційних джерел з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об’єкта, складу документа, об’єму і форми зберігання, актуальності інформації |
|  |  |  | 2023 | 50,0 | 50,0 | - |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 50,0 | - |  |
| 4. | Проведення заходів з налаштування комунікаційних каналів обміну інформацією геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 50,0 | 50,0 | - | Забезпечення геоінформаційної системи мережевим обладнанням та каналами зв'язку, обміну інформацією |
|  |  |  | 2023 | 45,0 | 45,0 | - |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 50,0 | - |  |
| 5. | Реалізація засобів прикладного програмного інтерфейсу для реалізації обміну даними між містобудівними кадастрами різних рівнів | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 40,0 | 40,0 | - | Здійснення обміном даними між містобудівними кадастрами різних рівнів |
|  |  |  | 2023 | 40,0 | 40,0 | - |  |
|  |  |  | 2024 | 40,0 | 40,0 | - |  |
| 6. | Придбання, встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 4300,0 | - | 4300,0 | Забезпечення комплексом технічних засобів для обробки та введення геопросторових даних, для виведення різнопланової містобудівної інформації |
|  |  |  | 2023 | 4440,0 | 140,0 | 4300,0 |  |
| 7. | Придбання спеціалізованого програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру. Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення робочих станцій. Формування інформаційних ресурсів містобудів-ного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2022 | 1540,0 | 700,0 | 840,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1830,0 | 990,0 | 840,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 840,0 | - | 840,0 |  |
| 8. | Розробка геоінформаційного порталу. Встановлення та налаштування програмного забезпечення геопорталу містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації | 2023 | 160,0 | 160,0 | - | Введення в експлуатацію геоінформацій-ного порталу; забезпечення прямого санкціонованого доступу до системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, забезпечення взаємодії з базовими суб’єктами містобудівного кадастру |
|  |  |  | 2024 | 160,0 | 160,0 | - |  |
| 9. | Виготовлення цифрових топографічних карт області М 1:10000 (за межами населених пунктів) і М1:2000 ( в межах населених пунктів) | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2023 | 5000,0 | - | 5000,0 | Введення в систему містобудівного кадастру єдиної цифрової топографічної карти території області, районів, та населених пунктів |
|  |  |  | 2024 | 5000,0 | - | 5000,0 |  |
| 10. | Оброблення архівних, геопросторових, картографічних та інших кадастрових матеріалів. Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян витягами з містобудівного кадастру | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | 2023 | 2475,0 | 75,0 | 2400,0 | Формування кадастрових довідок на запити та їх надання. Створення бази даних інвестиційних майданчиків області та розміщення зазначеної інформації на геопорталі |
|  |  |  | 2024 | 2475,0 | 75,0 | 2400,0 |  |
|  | Всього за Програмою: |  | - | 28735,0 | 2815,0 | 25920,0 |  |
|  | В тому числі за роками: |  | 2022 | 6080,0 | 940,0 | 5140,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 14040,0 | 1500,0 | 12540,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 8615,0 | 375,0 | 8240,0 |  |