КАТАЛОГ

технічних завдань на проекти регіонального розвитку 
плану на 2018-2020 роки із реалізації 
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

Технічні завдання Програми 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Технічні завдання напряму 1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств

| Номер і назва завдання: | 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.1. Розроблення інвестиційних проектів для віддалених від обласного центру районів |
| Цілі проекту: | Активізація залучення інвестиційних коштів у віддалені від обласного центру райони області. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Володимирецький, Зарічненський, Дубровицький, Рокитнівський, Березнівський, Радивилівський та Млинівський райони |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Вигоду від реалізації проекту отримуватимуть учасники інвестиційного процесу, суб’єкти господарювання та населення визначених районів. |
| Стислий опис проекту: | Розроблення повної інвестиційної документації для проектів, що є стратегічно важливими для розвитку північних районів області, а також підприємств, якими розроблено плани розвитку та із залучення інвестицій. Проект включатиме адресну ідентифікацію потенційних інвесторів, виїзну інвестиційну промоцію, створення комунікативного майданчика для регулярного обговорення та презентації інвестиційних проектів, підготовка спільного робочого плану регіональних інституцій, що займаються залученням інвестицій. |
| Очікувані результати: | Підготовка необхідної інвестиційної документації для 20 інвестиційних проектів. Доведення зазначеної документації до відома потенційних інвесторів |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення критеріїв та відбір найкращих інвестиційних проектів (2-3 інвестиційні проекти для кожного з визначених районів). Розроблення повної інвестиційної документації для відібраних проектів (бізнес-плани, ТЕО). Виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції відібраних проектів. Адресна ідентифікація потенційних інвесторів для відібраних проектів. Розміщення інформації про інвестиційні можливості цільових районів у інструментах інвестиційної промоції області. Проведення виїзної інвестиційної промоції відібраних інвестиційних проектів. Проведення навчань з питань інвестиційного супроводу для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування визначених районів. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200 | 300 | 400 | 900 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, власні кошти підприємств, проекти та програми міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.2. Створення індустріальних парків Рівненщини |
| Цілі проекту: | Створення індустріальних парків та промислових зон, як елементів інвестиційної системи регіону. Розвиток промислової інфраструктури, яка задовольнить попит потенційних інвесторів, що переміщуватимуть свою діяльність в Східну Європу |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Вибрані райони та міста Рівненської області із надлишком робочої сили |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | У результаті реалізації інвестиційних проектів на території індустріального парку та промислових зон головними вигодонабувачами стане населення Рівненської області. |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено доопрацювання документації (ТЕО) розвитку індустріального парку Рівненської області площею 145 га на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району та розроблення документації для створення нових індустріальних парків. Документація буде використана як ресурс для залучення потенційних інвесторів та їх інвестування в Рівненську область. Відповідна документація має бути розроблена з врахуванням існуючих напрацювань, попереднього ТЕО потенційного розвитку індустріального парку, розробленого чесько-голландською компанією DHV. Підготовлена документація розробляється відповідно до Закону України «Про індустріальні парки». |
| Очікувані результати: | Збільшення обсягу залучення інвестицій у реальний сектор економіки для модернізації та розвитку промислового виробництва. Створення нових виробничих потужностей з високим рівнем конкурентоспроможності. Розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами міста і області, а також представниками малого та середнього бізнесу. Створення нових робочих місць. Насичення ринку новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. Підвищення конкурентоспроможності міста і області. |
| Ключові заходи проекту: | Доопрацювання ТЕО розвитку індустріального парку на території Малолюбашанської сільської ради Костопільського району та розроблення документації для створення нових індустріальних парків. Вибір земельної ділянки для створення індустріального парку. Облаштування інфраструктури індустріальних парків. Затвердження концепції індустріального парку. Вибір керуючої компанії, визначення учасників, укладання відповідних договорів. Реєстрація індустріальних парків в Державному реєстрі індустріальних парків. Моніторинг функціонування індустріальних парків. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | Буде визначено після остаточного узгодження та реєстрації проектів згідно з чинним законодавством. |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, власні кошти підприємств, проекти та програми міжнародної технічної допомоги. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | Підготовка інвестиційних продуктів |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.3. Сприяння створенню кластерів у Рівненській області |
| Цілі проекту: | Створення кластерів на Рівненщині сприятиме узгодженню дій його учасників – суб’єктів великого, середнього та малого бізнесу щодо розширення ринків збуту продукції, впровадженню інноваційних технологій та сучасних форм виробництва і реалізації продукції, підвищенню інвестиційної привабливості галузі, де створено кластер. |
| Територія на яку проект має вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Суб’єкти малого, середнього та великого бізнесу, їх власники та працівники, науково-освітні заклади, споживачі продукції кластерів |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено сприяння створенню кластерів, передусім у високотехнологічних та пріоритетних для області галузях і сферах діяльності (ІТ-сектор, енергозбереження, комплексна переробка місцевих сировинних ресурсів, транспорт і логістика, туризм). Для цього планується скоординувати зусилля причетних органів місцевої влади, зацікавлених суб’єктів господарювання та їх асоціацій, наукових та освітніх закладів, спеціалізованих установ. Планується відповідний комплекс організаційних та інформаційно-методичних заходів. |
| Очікуванні результати: | Створення кластерів дасть можливість підвищити ефективність господарської діяльності їх учасників, що позитивно вплине на загальні показники функціонування відповідних галузей (включаючи зростання обсягів реалізації продукції, прибутку, чисельності працівників, розміру їх оплати праці, збільшення бюджетних надходжень). Будуть впроваджені інноваційні підходи до виробництва та реалізації продукції, створено необхідні передумови (зокрема, інформаційно-методичні) для поширення досвіду кластеризації, включаючи міжгалузеві кластери. |
| Ключові заходи проекту: | Вивчення та популяризація вітчизняного і світового досвіду. Розробка та поширення відповідних інформаційно-методичних матеріалів. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки кластерів. Проведення необхідних семінарів та тренінгів для потенційних учасників кластерів, супровід їх юридичного оформлення, започаткування та ведення спільної господарської діяльності. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 400 | 300 | 200 | 900 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та установ |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання, науково-освітні заклади |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.4. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій |
| Цілі проекту: | Створення сприятливого інвестиційного середовища та позитивного інвестиційного іміджу, а також просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України. Створення умов для розвитку міжнародного співробітництва |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальні громади області, райони, міста, суб’єкти господарювання, які потребують інвестиційних коштів. |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено низку заходів, які дозволять налагодити та постійно забезпечувати професійну роботу із залучення та супроводу іноземних інвесторів в структурі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. |
| Очікувані результати: | Збільшення обсягів інвестування та активізація інвестиційних процесів в області. Збільшення кількості інвестиційних пропозицій та реалізованих інвестиційних проектів. Створення нових виробничих потужностей та збільшення кількості робочих місць. Формування сприятливого інвестиційного клімату в області. |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення та проведення курсу семінарів та тренінгів з актуальних питань інвестиційного розвитку для підвищення професіоналізму державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, фахівців бюджетних установ, інших спеціалістів, що працюють у сфері інвестиційної діяльності. Моніторинг та супровід інвестиційного проекту від ідеї до реалізації. Налагодження взаємозв’язків та активізація торговельно-економічного співробітництва з іноземними і вітчизняними партнерами. Проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів, зустрічей, інших публічних заходів з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні. Співпраця зі ЗМІ. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 500 | 600 | 700 | 1800 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.5. Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області |
| Цілі проекту: | Створення сприятливого інвестиційного клімату на території області. Сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам у всебічному ознайомленні з об’єктами інвестування. Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємців у пошуку партнерів. Інвестиційні продукти мають на меті сформувати позитивний образ відкритої області шляхом пропаганди та «реклами» конкурентних переваг регіону, його економічний потенціал та інвестиційні можливості. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальні громади області, райони, міста, суб’єкти господарювання, які потребують інвестиційних коштів. |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення підготовки та розповсюдження відповідних друкованих промо-матеріалів – інвестиційні паспорти області та кожного окремого району (міста), буклети, брошури тощо. Представлення інформації про інвестиційні продукти та можливості області в мережі Інтернет з метою розвитку та стимулювання економіки, інвестиційного потенціалу та можливостей для ділового партнерства. |
| Очікувані результати: | Збільшення обсягів інвестування та активізація інвестиційних процесів в області. Збільшення кількості інвестиційних пропозицій та реалізованих інвестиційних проектів. Створення нових виробничих потужностей та збільшення кількості робочих місць. Формування сприятливого інвестиційного клімату в області. |
| Ключові заходи проекту: | Співпраця зі ЗМІ та використання сучасного спеціалізованого сайту області, що містить необхідну для потенційних інвесторів актуальну інформацію. Представлення інформації про земельні ділянки, об’єкти нерухомості та інвестиційні проекти типу “Start-up” які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території області в мережі Інтернет. Створення та друк інвестиційного паспорта Рівненської області, інвестиційних паспортів районів (міст) області, галузевих та тематичних буклетів та брошур. Участь у інвестиційних конференціях, круглих столах, виставках, форумах з метою промоції області в Україні та за кордоном. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200 | 300 | 400 | 900 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.2. Покращення інвестиційної промоції регіону |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.6. Формування інвестиційного потенціалу сільськогосподарських угідь |
| Цілі проекту: | Екологічно - раціональне та безпечне використання сільськогосподарських угідь. Представлення інформації про інвестиційний потенціал сільськогосподарських угідь. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненський район |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Вигоду від реалізації проекту отримуватимуть потенційні інвестори, сільськогосподарські підприємства, фермери та інші виробники сільськогосподарської продукції |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає розробку веб-порталу для підтримки та управління сільськогосподарським виробництвом, нанесення на картографічну основу даних про агровиробничі групи ґрунтів; межі ділянок сільськогосподарського призначення. Формування бази даних про бали бонітету ґрунтів, оптимальні для вирощування сільськогосподарських культур, науково-обгрунтовані сівозміни, потенційну та існуючу врожайність сільськогосподарських культур, економічні показники сільськогосподарського виробництва та інші показники необхідні для ефективного та раціонального використання сільськогосподарських угідь та ведення підприємницької діяльності. |
| Очікувані результати: | Наповнення та функціонування веб-порталу. Підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів та сільськогосподарських виробників. Забезпечення ефективного та раціонального використання сільськогосподарських угідь. |
| Ключові заходи проекту: | Формування моделі набору геопросторових даних. Розробка структури бази даних. Збір інформації та наповнення інформаційної системи. Створення веб-порталу. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 150 | 150 | 200 | 500 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання, науково - освітні заклади області |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу. |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.7. Створення транспортного логістичного комплексу на базі обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» |
| Цілі проекту: | Розвиток інфраструктури аеропорту. Оновлення рухомого складу аеропорту (придбання машин та обладнання для обслуговування сучасних літаків). Покращення наземного обслуговування (утеплення терміналу та інсталяція відновлювальних джерел енергії; заміна старої світло системи ШЗПС (штучна злітно-посадкова смуга) на нову, інсталяція відповідних систем посадки, модернізація сучасних реєстраційних стійок - chekin, інсталяція програмного забезпечення). Зниження непродуктивних витрат на наземне обслуговування. Збільшення пропускної спроможності аеропорту (організація митного посту). Організація неавіаційних послуг (камера схову, Duty Free, банкомат, аптека, кіоск з пресою, магазин, обмінник валют, інформаційне туристичне бюро). Збільшення кількості авіарейсів. Впровадження сучасних енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область, сусідні області: Волинська, Львівська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Харківська. Міста Варшава, Люблін. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 5 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту планується оновити рухомий склад ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» (заміна застарілого обладнання), покращити наземне обслуговування, збільшити пропускну спроможність аеропорту |
| Очікувані результати: | Створення на базі ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» логістично-транспортного вузла, що сприятиме покращенню інвестиційної привабливості регіону. |
| Ключові заходи проекту: | Придбання машин та обладнання. Утеплення терміналу та інсталяція відновлювальних джерел енергії. Заміна старої світло системи ШЗПС та інсталяція систем посадки. Внесення змін до сертифікаційних документів аеропорту та/або отримання більш високого класу. Проведення навчання персоналу з користування новими видами техніки, їх сертифікація без відриву від роботи. Вивчення товарно-транспортних потоків. Відкриття внутрішніх регулярних рейсів до Одеси та Харкова, зовнішніх – до Варшави та Любліна, чартерних – до Туреччини, Болгарії та Єгипту. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 25500,5 | 22700 | 18986,2 | 67186,7 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рівненська обласна рада, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.8. Запровадження енергоменеджменту в бюджетних установах місцевого підпорядкування |
| Цілі проекту: | Впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері. Підтримання витрат на енергоносії в бюджетній сфері на мінімально можливому (з врахуванням існуючого технічного стану) рівні з одночасним підтриманням умов перебування відвідувачів та персоналу на рівні, що відповідає діючим нормативним документам. Підготовка та впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат бюджетних коштів на енергоносії та покращення умов перебування відвідувачів та персоналу в будівлях бюджетних установ та організацій. Впровадження системи стимулювання ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів на всіх рівнях управління в області. |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Працівники та відвідувачі бюджетних установ та організацій області. |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає створення в області системи енергетичного менеджменту, яка дасть змогу скоротити споживання енергоресурсів та відповідно скоротити бюджетні видатки на енергоресурси. |
| Очікувані результати: | Створення в області структури підрозділів енергетичного менеджменту. Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Скорочення бюджетних видатків на паливно-енергеитчні ресурси. Розроблення системи стимулювання ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів на всіх рівнях управління в області. |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення в області положення про енергоменеджмент. Визначення масиву інформації та об’єктів моніторингу. Проведення розрахунків необхідних показників для тестування стану енергетичних систем та об’єктів. Розроблення інформаційної системи. Проведення експрес-енергоаудитів об’єктів, що охоплюються системою моніторингу. Розроблення основних критеріїв та показників оцінювання функціонування систем теплозабезпечення будівель. Розроблення алгоритму функціонування системи, тестове впровадження системи. Розроблення підходів до визначення ефективності споживання енергоресурсів бюджетними установами. Обґрунтування системи фінансового забезпечення мотивації організацій (установ) бюджетної сфери та їх працівників до енергозберігаючих і енергоефективних заходів. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200 | 300 | 400 | 900 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та підприємств, грантові та кредитні кошти, інші джерела, не заборонені законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово–комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ЕСКО компанії, громадські організації, підприємства усіх форм власності. |
| Коментарі: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами. |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.9. Розвиток мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій |
| Цілі проекту: | Ремонт та модернізація мереж зовнішнього освітлення. Забезпечення комфортних умов проживання населення та зменшення витрат за рахунок зниження обсягів споживання електроенергії при забезпечені належного освітлення сіл та міст шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Відсутність освітлення у багатьох населених пунктах області створює незручності людям, які проживають зокрема у сільській місцевості. Реалізація проекту дасть можливість забезпечити жителям і гостям області безпеку та комфорт при пересуванні у вечірній та нічний час, зменшити травматизм та смертність населення у темну пору доби. Заміна світильників вуличного освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій дасть можливість заощадити витрати електроенергії. |
| Очікувані результати: | Будуть створені належні умови проживання населення, покращення інфраструктури, зменшення витрат електроенергії для потреб вуличного освітлення. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція систем зовнішнього освітлення населених пунктів області. Встановлення вуличних світильників (ліхтарів) з енергозберігаючими лампочками, сучасних лічильників з функцією вмикання та вимикання електроенергії. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2500 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.10. Модернізація міського електротранспорту |
| Цілі проекту: | Збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях міста Рівного та підвищення рівня розвантаженості центральної частини міста. Підвищення доступності інформації про рух громадського транспорту завдяки електронним інформаційним табло в транспортних засобах і на зупинках. Покращення навколишнього середовища і чистоти повітря за рахунок зниження рівня викидів вуглекислого газу. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Рівне, села Обарів, Ставки, Городок, Колоденка. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці та гості міста Рівне, сіл Обарів, Ставки, Городок, Колоденка. |
| Стислий опис проекту: | Протягом останніх років в роботі міського електротранспорту дещо знизились показники якості та безпеки транспортного обслуговування населення. Зокрема, зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних не з вини водіїв. Така ситуація спричинена перш за все значним фізичним зносом об’єктів міського електротранспорту. Також проблемою є нестача тролейбусів на маршруті № 8, недостатня кількість - на маршруті № 9, де середній час очікування тролейбуса становить 45-50 хвилин. В резерві тролейбуси також відсутні. Надмірна кількість дрібних автобусів у центральній частині міста викликає тривалі пробки, які значно збільшили час поїздки. Зупинки в м. Рівне мають недостатній вміст інформації для пасажирів і зручних доступів до них. Проектом передбачається провести модернізацію міського електротранспорту, що дозволить підвищити якість та доступність транспортних послуг в місті Рівне. |
| Очікувані результати: | Підвищення якості надання послуг населенню шляхом перевезення електротранспортом. Зниження рівня шуму у місті Рівне за рахунок меншої кількості рухомих частин і механічних передач. Економія електричної енергії за рахунок встановлення енергозберігаючої системи керування тяговими двигунами. Забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до користування послугами електротранспорту. Збільшення протяжності мереж тролейбусних маршрутів. Підвищення доступності інформації про рух громадського транспорту завдяки електронним інформаційним табло в транспортних засобах і на зупинках. Оновлення парку електротранспорту сучасним рухомим складом, поліпшення технічного стану наявного парку тролейбусів шляхом модернізації. Поліпшення показників надійності роботи вузлів та агрегатів рухомого складу. Впровадження передових технологій діагностики, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу міського електротранспорту. Покращення екологічної ситуації в місті за рахунок суттєвого зменшення викидів шкідливих речовин. |
| Ключові заходи проекту: | Модернізація існуючого рухомого складу електротранспорту. Придбання 10 нових тролейбусів. Обладнання зупинок електронними інформаційними системами та влаштування зручних підходів до них. Модернізація контактно-кабельної мережі, транспортно-тягових підстанцій. Забезпечення спеціальним комп'ютерним обладнанням, яке дозволить контролювати рух тролейбусів на маршрутах і відображати на електронних інформаційних табло всю інформацію стосовно кожного окремого тролейбусу. Проведення промоційної кампанії еко-транспорту. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Рівненської міської ради, спеціалізовані суб’єкти господарювання |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.11. Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в навчальних закладах комунальної форми власності |
| Цілі проекту: | Забезпечення необхідного теплового режиму у навчальних закладах шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 160,2 тис. осіб – середня чисельність дітей шкільного віку. |
| Стислий опис проекту: | Протягом останніх років витрати на опалення зросли в рази. Це пов’язано із значним подорожчанням газу, а також з морально зношеними системами теплопостачання. Для покращення ситуації та з метою зниження витрат бюджетних коштів на опалення навчальних закладів, необхідно впроваджувати заходи енергозбереження та енергоефективності. |
| Очікувані результати: | Будуть створені належні температурні умови для навчання дітей, знижені витрати бюджетних коштів на опалення, зміцнена матеріально-технічна база навчальних закладів. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво, встановлення котелень для опалення альтернативними газу видами палива (паливні брикети, пелети, щепа, гранули, тощо) для навчальних закладів. Заміна зовнішніх та внутрішніх теплових мереж на попередньо ізольовані та поліпропіленові і металопластикові відповідно. Утеплення фасадів навчальних закладів мінеральною ватою. Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі. Утеплення цоколю, підвалів, горищ, заміна покрівлі, тощо. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.12. Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності |
| Цілі проекту: | Забезпечення необхідного теплового режиму у закладах охорони здоров’я шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1,2 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | Протягом останніх років витрати на опалення зросли в рази. Це пов’язано з значним подорожчанням газу, а також з морально зношеними системами теплопостачання. Для покращення ситуації, з метою зниження витрат бюджетних коштів на опалення закладів охорони здоров’я, необхідно впроваджувати заходи енергозбереження та енергоефективності. |
| Очікувані результати: | Будуть створені належні температурні умови для пацієнтів та персоналу закладів охорони здоров’я, знижені витрати бюджетних коштів на опалення, зміцнена матеріально-технічна база медичних закладів. |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення котелень для опалення альтернативними газу видами палива (паливні брикети, пелети, щепа, гранули, тощо) для медичних закладів. Заміна зовнішніх та внутрішніх теплових мереж на попередньо ізольовані та поліпропіленові і металопластикові відповідно. Утеплення фасадів медичних закладів мінеральною ватою. Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі. Утеплення цоколю, підвалів, горищ, заміна покрівлі, тощо. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.13. Розвиток та впровадження виробництва енергії на альтернативному виді палива |
| Цілі проекту: | Скорочення та заміщення дороговартісного імпортованого природного газу. Економія паливно-енергетичних ресурсів. Зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок використання в якості сировини для виробництва альтернативних видів палива відходів. Децентралізація загальної енергетичної системи, що дасть змогу розв’язати проблему в енергопостачанні віддалених районів сільської місцевості. Збільшення частки використання альтернативних джерел енергії. Стимулювання створення українських підприємств-виробників обладнання для виробництва тепла з альтернативних видів палива |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Бюджетні установи та теплогенеруючі підприємства області Рівненщини |
| Стислий опис проекту: | Подорожчання енергоресурсів (в т.ч. природного газу) спричинило стрімке подорожчання виробництва теплової енергії у системі централізованого теплопостачання та витрат на системи автономного опалення бюджетних установ. Ця тенденція буде продовжуватись в найближчі роки. Одним із шляхів зменшення обсягів споживання первинних енергоресурсів, в першу чергу природного газу, є впровадження нетрадиційних джерел енергії. Рівненщина має значний потенціал нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Разом з тим, в області існують можливості використання для виробництва альтернативного палива: - з відходів на сміттєпереробних заводах; - з відходів деревообробної, сільськогосподарської промисловості та технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості; - на занедбаних та не сільськогосподарських землях; - на торфородовищах. Також спостерігається стабільна тенденція до переведення котлів на тверде паливо і відмову від природного газу, тому в цей час буде дуже актуальним питанням виробництво альтернативних видів палива. |
| Очікувані результати: | Скорочення та заміщення використання дороговартісного імпортованого природного газу. Економія коштів на виробництво теплової енергії. Покращення стану довкілля. Створення нових робочих місць, шляхом введення нових потужностей. Збільшення прибутку від продажів відходів лісового господарства. Збільшення кількості українських виробників з виготовлення обладнання для виробництва тепла з альтернативних видів палива. Рівень використання альтернативних джерел енергії буде досягнуто у розмірі близько 12 % в системах опалення та охолодження. |
| Ключові заходи проекту: | Сприяння запровадженню технологій з використанням альтернативних видів палива. Переведення котелень підприємств на альтернативні види палива. Використання для вирощування енергетичних культур земельних угідь, непридатних для ведення сільського господарства. Збільшення частки використання палива з відходів сільського та лісового господарства. |
| Період здійснення: | 2018-2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | Обсяг буде визначено обласною програмою енергоефективності |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та підприємств, грантові та кредитні кошти, інші джерела, не заборонені законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ЕСКО компанії, громадські організації, підприємства усіх форм власності. |
| Інше: |  |

Технічні завдання напряму 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

| Номер і назва завдання: | 1.2.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.14. Створення та підтримка сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва в Рівненській області |
| Цілі проекту: | Розвиток об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Забезпечення фінансової підтримки суб’єктів підприємництва. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 4,7 тис. підприємств та 33,1 тис. фізичних осіб-підприємців |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається розвиток ефективної інфраструктури підтримки бізнесу шляхом надання суб’єктам підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки. |
| Очікувані результати: | Покращення середовища для ведення малого та середнього бізнесу. Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності. Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. |
| Ключові заходи проекту: | Розвиток об’єктів інфраструктури з підтримки суб’єктів підприємницької діяльності (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційно-консультативні установи, фінансово-кредитні установи та ін.). Надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки. Проведення тренінгів, навчально-консультативних семінарів з основ ведення бізнесу, стратегії його ефективного розвитку та управління, розвитку бізнесу в сучасних умовах та виходу на європейські ринки. Позіціонування бізнесу в мережі Інтернет, маркетингу в соціальних мережах, створення бренду та підтримка іміджу. Інформаційно-консультативна та методична підтримка створення та функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу області (створення нових бізнес-проектів). |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 7000 | 9000 | 11000 | 27000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, причетні територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадські організації |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.2.2. Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміністративних послуг. |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.15. Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) та забезпечення їх ефективної роботи |
| Цілі проекту: | Покращення доступності та якості надання адміністративних послуг для населення громад з додержанням європейських стандартів. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Об’єднані територіальні громади Рівненської області. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всі фізичні особи та суб’єкти господарювання об’єднаної територіальної громади. |
| Стислий опис проекту: | Однією з передумов реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади є, зокрема, створення зручних умов для надання якісних та доступних послуг. Саме тому, проектом передбачається створення сучасних центрів з надання адміністративних послуг в ОТГ. На сьогоднішній день, це сучасне приміщення з комфортними умовами як для відвідувачів, так і для персоналу центру, необхідне устаткування та програмне забезпечення, що створить новий імпульс до подальшого розвитку громади. |
| Очікувані результати: | Покращення якості та стандартів надання адміністративних послуг. Розширення переліку послуг. Запровадження інформаційних технологій під час надання адміністративних послуг, в т.ч. в он-лайн режимі. Комфортні умови праці для суб’єктів звернень та персоналу ЦНАП. |
| Ключові заходи проекту: | Створення сучасних центрів з надання адміністративних послуг. Навчання персоналу ЦНАПів. Створення матеріально-технічної бази, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, оптимізація існуючих технічних систем. Збільшення кількості адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 8000 | 9000 | 10000 | 27000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільської, селищної, міської ради |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.2.4. Зміцнення спроможності виробників щодо експорту продукції |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.16. Надання допомоги суб’єктам господарювання області у реалізації їх експортного потенціалу |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня поінформованості потенційних іноземних споживачів про експортні можливості Рівненської області. Розширення географії торговельних партнерів області. Просування продуктів регіону на зовнішні ринки. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Суб’єкти господарювання, які мають потенціал до продажу виробленої продукції на експорт |
| Стислий опис проекту: | Експортно-орієнтовані компанії є вагомою складовою розвитку економіки регіону. Заходи, що передбачаються проектом дозволять забезпечити активізацію інформаційної роботи щодо експортного, інвестиційного та економічного потенціалу Рівненської області. Водночас, цілі проекту сприятимуть широкому представленню місцевих товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів, що мають пріоритетне для Рівненської області значення. |
| Очікувані результати: | Сприяння розширенню ринків збуту продукції місцевих товаровиробників. Підвищення якості продукції експортерів. Популяризація продукції місцевих товаровиробників. |
| Ключові заходи проекту: | Інформування потенційних іноземних споживачів про експортні можливості Рівненської області. Оцінка географії торговельних партнерів області, структури експорту. Надання методично-консультаційної допомоги суб’єктам господарювання області з питань зовнішньоекономічної діяльності. Поширення інформації стосовно проведення тендерів, комерційних пропозицій, що надходять від ТЕМ у складі Посольств, міжнародної виставково-ярмаркової діяльності. Надання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 120 | 150 | 150 | 420 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, власні кошти підприємств, програми та проекти міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, громадські об’єднання підприємств |
| Інше: |  |

### Технічні завдання напряму 1.3. Розвиток внутрішнього туризму

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.17. Розвиток інфраструктури оздоровчого туризму на території, прилеглій до Хрінницького водосховища |
| Цілі проекту: | Розвиток туристичної інфраструктури для оздоровлення населення на березі річки Стир в районі Хрінницького водосховища |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Рівненської області, 10 тис. чол. різних категорій |
| Стислий опис проекту: | Використання цінних природних рекреаційних ресурсів (зокрема лікувальних торфових грязей родовища «Вичавки») із забезпеченням належної роботи відповідних бальнеологічних закладів |
| Очікувані результати: | Реалізація даного проекту дозволить на якісно новому рівні розвивати систему грязелікування та реабілітації органів дихання, травлення, опори та руху, нервової системи, ЛОР органів, захворювання шкіри та нирок. Створення нових робочих місць. |
| Ключові заходи проекту: | Оновлення бальнеологічної оцінки торфових грязей родовища «Вичавки». Реконструкція приміщень відповідних оздоровчих закладів. Придбання та установка нового сучасного лікувального та профілактичного обладнання. Реконструкція літніх будинків та благоустрій прилеглої території. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3900 | 20000 | 20000 | 43900 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Демидівська районна державна адміністрація, спеціалізовані лікувально-оздоровчі заклади. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.1. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.18. Проведення тренінгів для представників територіальних громад з питань організації локального туристичного продукту |
| Цілі проекту: | Покращення поінформованості та навчання активістів територіальних громад, власників садиб сільського туризму Рівненщини через проведення семінарів, тренінгів та навчань з питань організації локального туристичного продукту та його промоції. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Активісти відібраних територіальних громад, власники садиб сільського туризму, населення Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Для активізації процесів розробки та реалізації локальних туристичних продуктів та їх промоції, необхідним є навчання (в інтерактивній формі, із залученням до активної творчої діяльності та адміністрування деяких процесів) представників територіальних громад Рівненської області. Крім того, в світлі євроінтеграційних процесів з’являються додаткові вимоги до удосконалення процедур бізнес-адміністрування та оподаткування, специфіки реалізації та надання послуг у галузі туризму. Це є важливими для ознайомлення власників садиб зеленого туризму Рівненщини для подальшої якісної роботи та створення додаткових можливостей для розвитку локальних туристичних продуктів області. Після завершення навчання буде розроблено базу даних активістів, які зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму та сталому розвитку території проживання. Закріплення результатів навчання можливе за умови плідної співпраці територіальних громад, представників бізнесу та владних структур на локальному та регіональному рівнях в подальшому. |
| Очікувані результати: | Проведення семінарів, тренінгів. Поінформування та проведення навчань для активістів територіальних громад Рівненщини, в тому числі власників агросадиб. Створення додаткових можливостей для розвитку локальних туристичних продуктів області. Створення бази даних активістів Рівненщини, зацікавлених в розвитку внутрішнього туризму. |
| Ключові заходи проекту: | Проведення 15 семінарів, тренінгів, навчань з питань організації локального туристичного продукту та його промоції. Навчання 450 активістів територіальних громад Рівненщини, в тому числі власників агросадиб особливостям організації локального туристичного продукту та його промоції. Створення додаткових можливостей для розвитку локальних туристичних продуктів Рівненської області. Створення баз даних активістів територіальних громад Рівненщини, що зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародні донори |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління культури і туризму облдержадміністрації, громадські організації, вищі навчальні заклади |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.2. Туристична промоція області |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.19. Промоція туристичного потенціалу Рівненської області |
| Цілі проекту: | Популяризація туристичного потенціалу Рівненщини. Формування позитивного іміджу області у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1,2 млн. жителів області, туристи (більше 100 тис.осіб щорічно) |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу області, створення на його базі якісних конкурентоздатних туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу області, а відтак й активізації туристичних потоків її територією. Створення спеціалізованих центрів, основною функцією яких буде накопичення та розповсюдження якісної туристичної інформації про потенціал області та актуальні туристичні пропозиції. Крім того, на підставі результатів активної та безпосередньої роботи з туристами туристичні інформаційні офіси здійснюватимуть аналіз попиту, відгуків та пропозицій. |
| Очікувані результати: | Наповнення туристичного сайту. Видання та поширення промоційних туристичних матеріалів. Промоція туристичного потенціалу регіону через ЗМІ, Інтернет-ресурси. Участь у національних та міжнародних туристичних виставках, форумах. Проведення туристичних заходів міжнародного рівня. Створення туристичних інформаційних офісів, забезпечення високого рівня їх роботи та розширення спектру пропонованих ними послуг. Запровадження практики моніторингу ринку туристичних послуг. Підвищення рівня зайнятості населення. Стимулювання в’їзного та внутрішнього туризму. |
| Ключові заходи проекту: | Участь у виставкових заходах, інвестиційних форумах. Підготовка та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції (розміщення інформації на веб-сайтах, створення електронних путівників та буклетів). Виготовлення рекламної продукції (путівників, буклетів, рекламних листівок тощо). Виготовлення друкованої та сувенірної продукції. Залучення інвесторів до розвитку туристичної галузі. Збільшення кількості туристів та екскурсантів у регіоні. Обмін досвідом з питань розвитку туризму. Аналіз напрямку туристичних потоків та визначення місць розташування туристичних інформаційних офісів. Виготовлення уніфікованих малих архітектурних форм та встановлення їх. Здійснення активної маркетингової кампанії з метою активізації туристичних потоків територією області. |
| Період здійснення: | 2018-2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, громадські організації |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.20. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу області |
| Цілі проекту: | Створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності з дотриманням вимог щодо охорони заповідних природних комплексів та об'єктів. Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1,5 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту передбачається інфраструктурне облаштування, будівництво, реконструкція туристичних об’єктів, відповідних територій, в т.ч. місць відпочинку. Створення належних умов для культурно-пізнавального, оздоровчого відпочинку та туризму. |
| Очікувані результати: | Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу. Покращення якості дозвілля мешканців внаслідок створення додаткових зон відпочинку. Збільшення туристичних потоків. Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини. Забезпечення дотримання обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція туристично-рекреаційних об’єктів, територій. Облаштування туристичних об’єктів, територій, місць відпочинку туристів, екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок. Виготовлення та встановлення туристичних, інформаційних знаків. Придбання туристичного спорядження та інвентарю. Будівництво велодоріжок. Створення оглядово-експозиційних майданчиків. Встановлення необхідних дорожніх знаків, вказівників, інформаційних знаків. |
| Період здійснення: | 2018 — 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, громадські організації |
| Інше: |  |

### Технічні завдання напряму 1.4. Економічний розвиток північної частини Рівненщини

| Номер і назва завдання: | 1.4.2. Мінімізація негативних наслідків на територіях, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.21. Аналіз сучасного стану радіаційно забруднених територій північних районів Рівненської області |
| Цілі проекту: | Оцінка післяаварійного стану забруднених сільськогосподарських угідь та дозиметрична паспортизація населених пунктів області. Створення умов для безпечного проживання людей. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Північні райони Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Особисті селянські господарства та населення забруднених північних районів області. |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається проведення детального радіологічного обстеження грунтів, стану забруднення сільськогосподарської продукції, лісів радіонуклідами та їх накопичення в організмі людей, які проживають на забруднених територіях північної частини області. |
| Очікувані результати: | Встановлення рівнів радіоактивного забруднення ґрунтів. Створення картограми забруднення ґрунтів сільських рад, банку даних радіологічного обстеження ґрунтів. Розроблення рекомендацій для землевласників та землекористувачів із вирощування відповідних сільськогосподарських культур. Прогнозування рівнів забруднення продуктів і опромінення людей для визначення потреб у проведенні заходів із реабілітації забруднених територій. Підвищення обізнаності громадян із результатами дозиметричного моніторингу. Формування інформаційної бази для підготовки експертних висновків про радіологічний стан населених пунктів. |
| Ключові заходи проекту: | Проведення радіологічного обстеження ґрунтів на площі 42 тис. га. Проведення лабораторного аналізу 8,4 тис. відібраних проб ґрунту. Оброблення та узагальнення результатів радіологічних досліджень ґрунтів. Створення електронних картограм забруднення ґрунтів. Розроблення рекомендацій щодо вирощування відповідних сільськогосподарських культур на забрудненій земельній ділянці. Розповсюдження рекомендацій у громади пілотних районів області та проведення зборів громад для ознайомлення жителів. Проведення робіт та надання результатів з дозиметричної паспортизації населених пунктів Державному агентству України з управління зоною відчуження. Підготовка пропозицій для проведення комплексу заходів, спрямованих на захист населення, створення безпечних умов проживання на радіоактивно забруднених територіях. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2200 | 2200 | 2200 | 6600 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Рівненська філія державної установи «Держгрунтохорона», Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», райдержадміністрації |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 1.4.3. Підтримка господарського використання малородючих земель. |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 1.22. Вапнування кислих ґрунтів радіоактивно забруднених територій північних районів Рівненської області |
| Цілі проекту: | Відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях. Створення оптимальної реакції ґрунтового середовища. Мінімізація виносу радіонуклідів сільськогосподарською продукцією. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Північні райони Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Особисті селянські господарства 218 населених пунктів розміщених на забруднених територіях Північних районів області. |
| Стислий опис проекту: | Необхідною умовою забезпечення якості продукції на забрудненій території північних районів є вапнування ґрунтів для нейтралізації кислотності за ефективності зниження забруднення сільськогосподарської продукції цезієм-137 у 2–3 рази. Це сприяє зростанню урожайності, підвищенню ефективності добрив. Продукція, вирощена на окультурених землях, буде відрізнятися кращими якісними показниками, що вплине на покращання здоров'я населення, збільшення доходів від ведення сільського господарства та сприятиме соціальному розвитку громад. Відбір 10,1 тис. проб ґрунту та визначення показника кислотності на земельних ділянках з високим рівнем забруднення радіонуклідами, дозволить розрахувати норму внесення вапнякового матеріалу на окремо оброблювану ділянку та розробити рекомендації для особистих селянських господарств районів. Крім того, передбачається закупівля спецтехніки для комунальних підприємств забруднених районів для проведення робіт з вапнування кислих ґрунтів. |
| Очікувані результати: | Покращення властивості ґрунту та збільшення росту врожаю. Зменшення міграції радіонуклідів у рослинницьку продукцію. Підвищення ефективності мінеральних та органічних добрив. Розроблення рекомендації для особистих селянських господарств щодо зниження забруднення продукції цезієм-137. |
| Ключові заходи проекту: | Проведення агрохімічних досліджень ґрунтів. Лабораторне визначення показника кислотності в 10,1 тис. проб ґрунту. Закупівля спецтехніки для проведення робіт по вапнуванню кислих ґрунтів. Розроблення рекомендацій щодо зниження забруднення рослинницької продукції радіонуклідами в особистих селянських господарствах. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3500 | 3500 | 3000 | 10000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори, власні кошти підприємств, особистих селянських господарств. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, Рівненська філія державної установи «Держґрунтохорона», суб’єкти господарювання. |
| Інше: |  |

Технічні завдання Програми 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Технічні завдання напряму 2.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1. Вдосконалення роботи дорадчих служб підтримки агровиробництва |
| Цілі проекту: | Підвищення якості інформаційно-консультативної підтримки агровиробників. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Користувачі сільгоспугідь, територіальні громади області |
| Стислий опис проекту: | Власникам та користувачам земельних ділянок, громадам, державним органам управління важливо контролювати стан ґрунтів. Наприклад, фіксувати показники якості ґрунту перед укладанням договорів оренди та перевіряти стан ґрунтів як впродовж, так і наприкінці дії угоди. Розробка конкретних програм підвищення урожайності, протиерозійних заходів, інвентаризація господарств, створення детальних цифрових моделей – все це важливі задачі, розв’язок яких агровиробники намагаються здійснювати власними силами. В нашому регіоні досі не створено центру, який би об’єднав фахівців суміжних спеціальностей (агрономія, земельне право, геодезія та геоінформатика, гідротехніка) та сучасне лабораторне обладнання, здійснював би навчальну та інформаційно-консультативну підтримку органів місцевого самоврядування та окремих агровиробників з викладенням відповідних матеріалів на Інтернет-порталі. |
| Очікувані результати: | Підвищення якості та поліпшення координації роботи існуючих дорадчих служб та створення у необхідних випадках нових. Залучення технічної допомоги з боку міжнародного бізнесу для створення сучасної лабораторії дослідження стану ґрунтів. Функціонування системи моніторингу за станом земель з використанням дистанційного зондування та контактних вимірювань з використанням серверних можливостей причетних установ області. Покращення навчальної та інформаційно-консультативної підтримки органів місцевого самоврядування – навчання та консультування представників різних установ з питань агровиробництва, проведення щоквартальних семінарів та тренінгів. |
| Ключові заходи проекту: | Поліпшення координації роботи дорадчих служб підтримки агровиробництва в області, включаючи створення у необхідних випадках дорадчих центрів та інших спільних органів. Розробка спеціалізованого Інтернет порталу. Створення необхідних лабораторій, зокрема щодо дослідження стану ґрунтів. Виконання сезонних натурних спостережень на земельних ділянках. Проведення семінарів для фермерів, представників ОТГ з метою ознайомлення із сучасними агротехніками, основними чинниками та тенденціями умов агровиробництва. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 6000 | 500 | 500 | 7000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та міжнародної технічної допомоги, власні кошти виконавців |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані науково-дослідні та науково-освітні заклади і підприємства |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1.Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2. Сприяння технічному переоснащенню агровиробників області |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня технічного оснащення сільськогосподарських виробників. Забезпечення населення свіжою та якісною продукцією. Створення нових робочих місць. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільськогосподарські товаровиробники Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Овочі та фрукти мають найвищу споживчу привабливість, якщо вони продаються у свіжому вигляді. Проте в результаті діяльності різних мікроорганізмів вони досить швидко псуються. Тому необхідно зберігати плодоовочеву продукцію найкраще в спеціалізованих сховищах, де забезпечені всі умови для підтримування належного температурного режиму. |
| Очікувані результати: | Збільшення виробництва продукції та якісне її зберігання. Забезпечення населення свіжою продукцією. Збільшення надходжень до бюджету |
| Ключові заходи проекту: | Сприяння будівництву та реконструкції діючих приміщень сховищ для зберігання та охолодження овочів, ягід. Підтримка оновлення виробничого обладнання, зокрема встановлення нових сучасних охолоджувальних установок. Стимулювання виробництва та зберігання овочів та ягід, а також реалізації продукції в торговельну мережу та населенню. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1800 | 5200 | 1500 | 8500 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти сільгоспвиробників та інвесторів. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, включаючи фермерські |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3. Розвиток ягідництва на поліських територіях Рівненської області |
| Цілі проекту: | Розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості на поліських територіях Рівненської області. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції. Створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, підвищення рівня прибутковості дрібних сільськогосподарських товаровиробників |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Поліські території Рівненської області (Березнівський, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Костопільський, Рокитнівський, Сарненський райони) |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Суб’єкти господарської діяльності та особисті селянські господарства, населення поліських територій області (300 тис. осіб) |
| Стислий опис проекту: | На поліських територіях області не використовується понад 2000 гектарів сільськогосподарських угідь, які мають низьку природну родючість, кислу реакцію ґрунту. Дані ґрунти є сприятливими для вирощування таких плодово-ягідних культур, як лохина, журавлина, жимолость, аґрус, ожина, малина. Ягоди зазначених культур є конкурентоспроможними на світовому ринку та мають високий рівень рентабельності. |
| Очікувані результати: | Перспектива економічного розвитку поліських територій. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції. Освоєння кислих ґрунтів, які тривалий період не використовувались. Підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення. Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. |
| Ключові заходи проекту: | Вирощування суб’єктом господарської діяльності саджанців лохини, журавлини, жимолості, аґрусу, ожини, малини на площі 200 гектарів. Придбання суб’єктом господарської діяльності необхідного холодильного обладнання, обладнання для зрошення та доробки ягідних культур, сільськогосподарської техніки. Поширення саджанців між дрібними товаровиробниками для посадки плантацій ягідних культур. Посадка понад 1000 гектарів плантацій ягідних культур дрібними товаровиробниками на землях, які знаходяться в зоні Полісся та мають кислу реакцію ґрунту. Контрактування суб’єктом господарської діяльності із дрібними товаровиробниками вирощеного урожаю та його заготівля і доробка. Реалізація виробленої продукції, в т.ч. її експорт. |
| Період здійснення: | 2018-2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 20000 | 25000 | 25000 | 70000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти інвесторів та суб’єктів господарської діяльності |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарської діяльності та особисті селянські господарства поліських територій Рівненської області |

| Номер і назва завдання: | 2.1.2. Стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4. Виробництво органічних добрив із відновної біомаси |
| Цілі проекту: | Виробництво біогумусу для збереження якості ґрунтів. Впровадження екологічної технології із переробки опалого листя, що містить забруднюючі речовини, на органічне добриво. Зменшення собівартості вирощування сільськогосподарських культур, та як результат збільшення вартості сільськогосподарських земель. Створення робочих місць та розвиток інфраструктури сільської місцевості; формування попиту на біогумус та в цілому на органічну продукцію в області та регіоні. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення області, усі бажаючі завдяки розміщенню матеріалів проекту в соціальних мережах, та залученню ЗМІ. |
| Стислий опис проекту: | У місті Рівне використовується один комунальний полігон термін дії якого закінчується, відчувається гостра необхідність із зменшення потрапляння на його органічних відходів. У Рівне тільки до 2600 тонн листя щорічно вивозиться на полігон побутових відходів. Важливим є те, що на таку кількість може бути збільшено ємність полігону побутових відходів. Досягнення проекту, як мінімум, полягають у найбільш економічно ефективній та соціально й екологічно доцільній утилізації опалого листя та скошеної трави газонів у місті Рівне: зменшення об’ємів вивезення відходів на полігони; санітарна безпека населення у місті; переробка всіх видів сортованих органічних відходів на біогумус; отримання екологічно безпечної продукції - біогумусу, що використовується для удобрення газонів, клумб тощо та на виробництво ліквідної продукції з великою часткою доданої вартості (біогумісол та грунтосуміші); виробництво біогумусу для організації органічного виробництва; зменшення забруднення атмосферного повітря (заборона спалювання листя) та інші. Органічні відходи можуть бути утилізовані за авторською технологією з використанням каліфорнійського черв’яка. Після реалізації проекту буде прибрано 500 га території міста від опалого листя. Економія витрат від зменшення віддалі перевезень на газ із вивезення опалого листя для міста – 350 тис. грн., та у випадку використання бензину - 840 тис. грн. |
| Очікувані результати: | Стабілізація якісного стану сільськогосподарських земель області, підвищення екологічності сучасного землеробства, яке не шкодить навколишньому середовищу і забезпечує населення екологічно чистими продуктами харчування, максимальна утилізація та переробка органічних (рослинних) побутових та агропромислових відходів, підвищення рентабельності та дохідності господарств, забезпечення їх економічної стабільності завдяки використанню високоефективного і порівняно не дорогого органічного добрива. |
| Ключові заходи проекту: | Створення двох високотехнологічних виробництв із переробки відходів сільського господарства, біомаси і органічних відходів міст в біогумус та у рідкі органічні добрива (біогумісол). Організація виробництва біогумусу та рідких добрив з нього для комунальної сфери міста (зелене господарство) та для більш ефективної організації органічного сільськогосподарського виробництва (зменшення перехідного періоду до 2-х років, здешевлення організації органічного виробництва на 15%). Аналіз ступеня забруднення листового опаду на вміст забруднюючих речовин та обґрунтування зеленої технології з утилізації листового опаду. Отримання щорічно тільки з опалого листя до 1300 тонн компосту для комунального господарства м. Рівне (удобрення газонів, вирощування розсади необхідно до 20 т компосту). Оренда та підготовка майданчиків для утилізації опалого листя, трави та органічних відходів у населених пунктах області. Придбання обладнання і матеріалів для збору, перевезення і підготовки до закладки у бурти листя (трави та органічних відходів), просіювання, сушки та упакування біогумусу. Збір, подрібнення та перевезення листя, закладка буртів, закупівля каліфорнійських черв’яків. Навчання більше 80 фермерів, підприємців, жителів міста, молоді області екологічним технологіям із виробництва біогумусу та біогумісолу. Реалізація заходів публічності, в тому числі on-line. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | - | 850 | 180 | 1030 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, залучення бізнесу та міжнародних грантів. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, суб’єкти господарської діяльності області з виробництва органічних добрив |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.2. Стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5. Відновлення галузі льонарства |
| Цілі проекту: | Підвищення конкурентоспроможності та прибутковості діючих та новостворених сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств шляхом відновлення льонарства |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Північні райони Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40-50 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | У північній частині Рівненщини (зона Полісся) з 2010 року зовсім не вирощується традиційна і важлива культура – льон-довгунець. До занепаду галузі призвели ряд чинників, основним з яких, була малоефективна переробка льонотрести на волокно. Створення на теренах Сарненщини сучасного підприємства з виробництва льоноволокна позитивно сприятиме відновленню галузі та відновленню економічної зацікавленості сільськогосподарських товаровиробників до вирощування льону довгунця, що дасть можливість цим підприємствам стати більш рентабельними і конкурентоздатними. |
| Очікувані результати: | Створення сприятливих умов для підвищення рентабельності та конкурентоздатності сільськогосподарських товаровиробників північних районів Рівненщини. Залучення до обробітку ріллі, що не використовується. Створення додаткових робочих місць. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції. |
| Ключові заходи проекту: | Залучення іноземних інвесторів. Створення льонопереробного підприємства. Укладання договорів оренди землі. Залучення до вирощування льону-довгунцю діючих сільсгосптоваровиробників. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 300000 | 200000 | 20000 | 520000 |
| Джерела фінансування: | Кошти іноземних інвесторів, власні кошти підприємств, інші кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, сільгосптоваровиробники |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.6. Розвиток органічного сільськогосподарського виробництва |
| Цілі проекту: | Підвищення конкурентоспроможності та рівня прибутковості малих та середніх фермерських господарств. Забезпечення населення якісними продуктами харчування. Створення налагоджених партнерств в рамках органічного сектору з метою створення доданої вартості. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область та суміжні області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільськогосподарські товаровиробники, населення області та гості з суміжних областей |
| Стислий опис проекту: | Органічне виробництво – інноваційний та перспективний шлях розвитку сільського господарства, що робить його продукцію екологічно чистою та відповідно прибутковою. Проект передбачає пошук місцевих товаровиробників, які зацікавлені у виробництві органічних продуктів, надання їм необхідної інформаційної підтримки щодо ведення органічного виробництва. Передбачається створити наукову платформу - координаційний центр, який об’єднає зусилля науковців та департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації з метою створення сприятливих умов для розвитку та організації органічного виробництва в регіоні. Серед його основних завдань є еколого-економічне обґрунтування переходу традиційних господарств до органічного землекористування, здійснення прогнозної оцінки економічної ефективності вирощування органічних культур, визначення очікуваного екологічного та соціального ефекту від органічного землекористування. Розроблення проекту стандарту «Органічна рослинницька сільськогосподарська продукція. Вимоги до виробництва і переробки. Правила використання», просування місцевої торгової марки. Реалізація маркетингових заходів, проведення навчань для сільгосптоваровиробників з питань органічного виробництва та просування екологічно чистої продукції на місцевому ринку. |
| Очікувані результати: | Визначення місцевості та потенційних виробників органічної продукції. Створення наукової платформи, стандарту, сайту, друкованих матеріалів та електронних навчальних курсів для інформаційної підтримки фермерів щодо ведення органічного виробництва. Створення місцевої торгової марки та формування пакету маркетингових заходів для просування органічної продукції в області та за її межами. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію органічної продукції серед споживачів, просування сертифікації органічної продукції у відповідності з розробленим стандартом серед потенційних виробників. |
| Ключові заходи проекту: | Економічна та екологічна оцінка передумов розвитку органічного виробництва в області. Визначення місцевостей та фермерів, зацікавлених у органічному сільському господарстві. Створення наукової платформи - координаційного центру для інформаційної підтримки фермерів щодо ведення органічного виробництва (підготовка і проведення семінарів, тренінгів, налагодження ділових контактів із вітчизняними та міжнародними організаціями, що сприяють розвитку органічного виробництва в Україні, розробка рекомендацій, вивчення світового та вітчизняного досвіду). Розроблення варіантів переходу традиційних господарств до органічного землекористування. Здійснення прогнозної оцінки економічної ефективності вирощування органічних культур. Визначення очікуваного екологічного та соціального ефекту від органічного землекористування. Розроблення проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації: проект стандарту «Органічна рослинницька сільськогосподарська продукція. Вимоги до виробництва і переробки. Правила використання». Підготовка маркетингового пакету для просування органічної продукції на місцевому ринку. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | - | 600 | 400 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані державні та недержавні науково-дослідні установи та підприємства |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання | 2.1.3 Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування. |
| --- | --- |
| Назва проекту | 2.7. Розвиток органічного горіхівництва |
| Цілі проекту | Створення промислових горіхових садів комбінованого типу (вирощування розсади органічних волоських горів та фундука). Споживання якісного продукту, збільшення кількості робочих місць, зайнятості сільського населення. |
| Територія, на яку спрямовано проект | Сільські території району Лісостепу Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Фермери, суб’єкти господарювання, сільське населення області. |
| Короткий опис проекту | Україна вирізняється значним поширенням горіха грецького і посідає перше місце за обсягами виробництва плодів у Європі, а саме 21% валових зборів. Рівень внутрішньої пропозиції не задовольняє потреб країни – на одну особу в рік виробляється лише 0,4-0,9 кг горіхів, або 12-25% до стандартів харчування. Основною причиною такого стану є недостатній рівень розвитку промислової культури. Товарні насадження майже повністю (до 97%) зосереджені в господарствах населення. Попит на органічні продукти та горіхи в Україні, країнах ЄС та світі зростає в середньому на 12% щорічно. Рентабельність органічних горіхів досягає до 200 – 300 %. Проект передбачає виявлення місцевих морозостійких форм волоського горіха (до 20 форм) і селекцію районованого фундука (до 10 сортів) з найбільшою урожайністю і якістю плодів; закладку розсадника на площі 5 га; посадку горіхових садів комбінованого типу; надання виробникам необхідної інформаційної підтримки. |
| Очікувані результати | Економічна оцінка передумов розвитку органічного горіхівництва в області. Екологічне обґрунтування вирощування горіхових садів. Розширення площ вирощування органічних волоських горів та фундука. Забезпечення населення області робочими місцями, дієтичним харчуванням. |
| Ключові заходи проекту | Виявлення місцевих морозостійких форм волоського горіха (до 20 форм) і селекцію районованого фундука (до 10 сортів) з найбільшою урожайністю і якістю плодів, закладку розсадника на площі 5 га. Визначення потенційних виробників органічної продукції. Посадка горіхових садів комбінованого типу, придбання посадкового матеріалу. Підготовка сировинної бази для підприємств, що випікають дієтичний хліб, виготовляють горіхову олію. Сертифікація 2-х збирачів органічного волоського горіха. Розробка стандарту, сайту, підготовка друкованих матеріалів, електронних навчальних курсів для інформаційної підтримки фермерів щодо закладки горіхових садів комбінованого типу. Навчання більше 100 учасників семінарів по органічному горіхівництву та виробництву продукції. |
| Період реалізації | 2018 - 2020 роки: |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | - | 550 | 150 | 700 |
| Джерела фінансування | Місцеві бюджети. |
| Ключові учасники реалізації проекту | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, фермерські господарства, спеціалізовані державні та недержавні науково-дослідні установи та підприємства |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.4. Покращення доступу сільгоспвиробників до ринків збуту |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.8. Створення ринків сільськогосподарської продукції в області |
| Цілі проекту: | Покращення можливостей для реалізації продукції дрібних та середніх сільгосптоваровиробників області. Забезпечення населення якісними продуктами харчування вітчизняного виробництва, розширення господарської діяльності товаровиробників. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область (в т.ч. м.Рівне) |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 300-400 дрібних сільгосптоваровиробників, населення Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Необхідною умовою в системі збуту сільськогосподарської продукції є оптові ринки, головне завдання яких забезпечення формування організованої системи перерозподілу товарної продукції, усунення монопольного встановлення цін, утвердження принципів вільної конкуренції. Створення ринків сільськогосподарської продукції на території Рівненської області матиме позитивний ефект для багатьох суб’єктів підприємництва. Так, покупці отримають доступ до широкого асортименту продукції сільського господарства за ринковою ціною. Громади регіону за розміщенням ринків отримають нові робочі місця, оновлення транспортної та іншої інфраструктури, додаткові надходження до місцевих бюджетів від сплати ринкових зборів та інших видів платежів і податків. Виробники сільськогосподарської продукції отримають додатковий канал її реалізації, який стане реальною альтернативою продажу продукції переробним підприємствам або оптовим посередникам. |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня економічної безпеки аграрних підприємств (підвищення рівня рентабельності реалізації ними продукції). Покращення можливостей для реалізації продукції сільгосптоваровиробників. Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення. Сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого споживача у торгівельному ланцюгу. |
| Ключові заходи проекту: | Створення ринків сільськогосподарської продукції, зокрема будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шелен» (ділянка будівництва заходиться на північно-західному виїзді з м. Рівне на площі 13,5 га із виходом на трасу Рівне-Луцьк). Виготовлення проектно-кошторисної документації, в т.ч. техніко-економічного обґрунтування для оптового ринку. Створення інфраструктури ринку, проведення будівельно-монтажних робіт. Промоція ринку для наповнення товарами місцевих виробників. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 35000 | 30000 | - | 65000 |
| Джерела фінансування: | Власні кошти підприємства, кошти інвесторів та міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані суб’єкти господарювання, сільгоспвиробники області та їх асоціації |
| Інше: |  |

Технічні завдання напряму 2.2. Розвиток інфраструктури сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

| Номер і назва завдання | 2.2.1. Покращення транспортної інфраструктури для розблокування економічного розвитку сіл |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.9. Розвиток дорожнього господарства області |
| Цілі проекту: | Будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг загального користування та комунальної власності. Покращення умов життєдіяльності громад, підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху. |
| Територія впливу проекту: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення області (1,2 млн. осіб) |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проекту дасть можливість створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращити стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки, так і для доступу населення до послуг. |
| Очікувані результати: | Забезпечення безпеки та комфортного руху, скорочення витрат пального, особистого часу водіїв та пасажирів. Зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод. Покращення транспортного сполучення населених пунктів, зокрема перевезення пасажирів рейсовим автобусом, оперативне надання медичної допомоги. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво, реконструкція, ремонт: - доріг загального користування; - вулиць, доріг міст та населених пунктів. Інженерне облаштування та встановлення об’єктів дорожнього сервісу. Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності шляхом заміни світлофорів з лампою розжарювання на сучасні світодіодні транспортні та пішоходні світлофори. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 рік: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 240000 | 340000 | 400000 | 980000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Служба автомобільних доріг у Рівненській області, облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.10. Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для навчання дітей, підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 160,2 тис. осіб – середня чисельність дітей шкільного віку. |
| Стислий опис проекту: | Більшість шкіл Рівненщини побудовані у 70-90-х роках ХХ століття, тому їх зовнішній вигляд, функціональні можливості та матеріально-технічна база застаріли. Реалізація даного проекту дасть можливість оптимізувати мережу навчальних закладів, створивши комфортні умови для проведення навчального процесу. |
| Очікувані результати: | Буде створено належні умови для навчання дітей, забезпечено рівний доступ населення до загальної середньої освіти, впроваджено Новий освітній простір, модернізовано мережу загальноосвітніх навчальних закладів, оновлено матеріально-технічну базу навчальних закладів. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція навчальних закладів області, передусім опорних шкіл. Оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зокрема придбання необхідної техніки, комп’ютерів, інтерактивних дошок, меблів. Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти шляхом переведення закладів на альтернативні види палива, утеплення фасадів, заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, утеплення підвалів та підлог, заміни покрівлі. Заміна енергоємного обладнання, встановлення світлодіодних ламп, капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж. Організація регулярного та безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів, в т.ч. опорних шкіл у сільській місцевості до місця навчання, роботи та додому. Поповнення та оновлення існуючого автопарку шкільних автобусів. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 рік: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 51000 | 61000 | 56000 | 168000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.11. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів в області |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, створення належних умов для дошкільного виховання дітей. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 99,2 тис. осіб – середня чисельність дітей дошкільного віку. |
| Стислий опис проекту: | Протягом останніх років рівень народжуваності в Рівненській області зростає. Місць у дошкільних навчальних закладах не вистачає, групи переповнені. Для вирішення даної проблеми необхідно розбудовувати мережу дошкільних навчальних закладів. |
| Очікувані результати: | Задоволення потреби у місцях в дитячих садочках, створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах, забезпечення доступності дошкільної освіти шляхом будівництва нових дошкільних навчальних закладів. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів в області. Оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, зокрема придбання необхідного інвентарю, меблів, іграшок, встановлення дитячих майданчиків. Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в дошкільних навчальних закладах шляхом переведення закладів на альтернативні види палива, утеплення фасадів, заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, утеплення підвалів та підлог, заміни покрівлі. Заміна енергоємного обладнання, встановлення світлодіодних ламп, капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 рік: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 30000 | 35000 | 40000 | 105000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.12. Розвиток мережі закладів, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги, приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з наявною потребою, створення та забезпечення ефективної роботи перинатальних центрів та центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1,2 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено створення належних умов для отримання населенням якісних медичних послуг на всіх рівнях. |
| Очікувані результати: | В ході реалізації проекту буде покращено якість надання медичної допомоги всім верствам населення на первинному, вторинному та третинному рівнях, приведено у відповідність з потребою ліжковий фонд закладів охорони здоров’я, покращено матеріально-технічну базу закладів. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів. Утворення та функціонування центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Створення та функціонування перинатальних центрів. Придбання необхідного медичного обладнання, меблів, транспортних засобів та інвентарю, спеціалізованого програмного забезпечення для закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня. Впровадження новітніх технологій, інформаційних систем у заклади охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 45000 | 35000 | 30000 | 110000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.13. Формування та розвиток мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи |
| Цілі проекту: | Створення мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи, забезпечення функціонування закладів культури та мистецтва, музеїв. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1,2 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | Рівненщина – перлина українського Полісся. Цей край має багаті культурні та історичні традиції. Крім того, Рівненщина має талановиту та обдаровану спільноту, яка підкорює серця сотень тисяч осіб своїми концертами, виступами, виставками. З метою створення необхідних умов для розкриття потенціалу Рівненщини в галузі культури необхідно розвивати мережу закладів культури, мистецтва та музейної справи. |
| Очікувані результати: | Створення нових закладів культури та мистецтва, створення нових музеїв. Оновлення існуючих закладів культури та мистецтва, музеїв. |
| Ключові заходи проекту: | Трансформація мережі закладів культури у центри культури та дозвілля. Будівництво та реконструкція будинків культури, музеїв, центрів дозвілля молоді. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та дозвілля. Будівництво котелень із встановленням твердопаливних котлів. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтована вартість проекту: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 40000 | 45000 | 40000 | 125000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.14. Покращення якості надання комунальних послуг в області |
| Цілі проекту: | Задоволення потреб населення у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, електропостачанням, вивезенням твердих побутових відходів. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1,2 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | Більшість населених пунктів Рівненщини не мають мережі централізованого водопостачання та водовідведення. Крім того, відсутні належні умови для збору та вивезення твердих побутових відходів, що створює передумови для забруднення території, порушення благоустрою. А це негативно впливає на довкілля, передусім на якість підземних, поверхневих вод та ґрунтів. Внаслідок чого створює незручності як для населення громад, так і для гостей, приводить до погіршення екологічної ситуації та естетичного вигляду населених пунктів області. Для вирішення даних проблем необхідно покращити якість надання комунальних послуг як у сільських, так і міських населених пунктах. |
| Очікувані результати: | Забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів області. Забезпечення якісною питною водою. Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування населених пунктів. Вдосконалення процесу збирання сміття на території громад. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція водопровідних, каналізаційних та теплових мереж. Будівництво та реконструкція каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд та станцій знезалізнення питної води. Придбання необхідного обладнання, техніки для збирання та вивезення твердих побутових відходів. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтована вартість проекту: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 50000 | 45000 | 40000 | 135000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури сіл, які мають приріст чисельності населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.15. Створення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів |
| Цілі проекту: | Забезпечення належного протипожежного захисту сільських населених пунктів області та здійснення аварійно-рятувальних робіт при виникненні аварій, подій, надзвичайних ситуацій |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Сільські населені пункти та селища міського типу Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Понад 180 тисяч жителів сільських населених пунктів та селищ міського типу області |
| Стислий опис проекту: | Складність ефективного забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості, де виникає більше половини загальної кількості пожеж, часто полягає у значній віддаленості підрозділів державної пожежної охорони, які в основному дислокуються у районних центрах. Внаслідок цього, час прибуття пожежного автомобіля на виклик до віддалених сіл коливається від 30 до 50 хвилин, що значно ускладнює ліквідацію надзвичайних ситуацій, зростає рівень шкоди й матеріальних збитків, підвищується загроза життю і здоров’ю людей. Відповідно до Стратегії реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 61-р визначення необхідної кількості пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в сільських населених пунктах області, їх чисельності, місць дислокації приймається з урахуванням часу прибуття до місця виклику у сільській місцевості до 20 хвилин. Створення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів дозволить забезпечити належний протипожежний захист сільських населених пунктів, швидке реагування на пожежі та надзвичайні ситуації, зменшення ризику загибелі та травмуванню людей, зменшення матеріальних втрат |
| Очікувані результати: | Утворення 28 місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів з метою створення умов безпечного проживання мешканців сіл та селищ |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво (реконструкція, ремонт) приміщень для розміщення пожежних депо, забезпечення місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів пожежно-рятувальною технікою та обладнанням. Підготовка працюючого персоналу |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 4900 | 4900 | 5404 | 15204 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.3. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.16. Розвиток мережі амбулаторій загальної практики - сімейної медицини |
| Цілі проекту: | Формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення, у населених пунктах області. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1,2 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено створення ефективно діючої мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги, які максимально наближені до місць проживання населення. |
| Очікувані результати: | В ході реалізації проекту буде сформовано мережу амбулаторій загальної практики сімейної медицини, наближену до місць проживання населення, забезпечено заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, необхідних обладнанням, транспортними засобами та кадрами, покращено якість надання медичних послуг, зокрема в сільській місцевості. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція фельдшерсько-акушерських пунктів у міських та сільських населених пунктах. Капітальний ремонт існуючих амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. Придбання необхідного медичного обладнання, меблів, транспортних засобів та інвентарю для закладів первинної медико-санітарної допомоги. Організація та проведення навчань лікарів загальної практики-сімейної медицини. Підвищення якості кваліфікованої первинної медичної допомоги населенню. Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу. |
| Період здійснення: | 2018- 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 100000 | 30000 | 30000 | 160000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, кошти Світового банку, донорські кошти. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: | В рамках проекту Світового банку «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки» передбачається реконструкція та капітальний ремонт сільських лікарських амбулаторій, придбання медичного обладнання та автомобілів швидкої допомоги. |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Покращання доступу сільського населення до публічної інформації |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.17. Підвищення рівня обізнаності та соціальної активності мешканців на базі центрів (хабів) у бібліотеках |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня соціальної активності молоді, розвиток лідерських та підприємницьких навичок населення для розвитку підприємництва, зменшення соціальної напруги, розвиток неформальної освіти на Рівненщині, підтримка соціальних ініціатив різних груп населення |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Центри майбутніх потоків Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200 тис. осіб (учнівська та студентська молодь, люди середнього та старшого віку; непрацюючі, підприємці-початківці, представники громадського сектору тощо) |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає: на базі трьох центральних бібліотек майбутніх повітів області розпочнуть роботу центри (хаби) – сучасні майданчики для комунікації та неформальної освіти. Послуги надаватимуться безкоштовно. Кожен центр (хаб) оснащений: комп’ютеризованою та інтернетизованою коворкінг-зоною (10 робочих місць), зоною для комунікації та роботи в малих групах, технічно забезпеченою конференц-зоною для проведення тренінгів, відкритих лекцій та інших освітніх заходів. Підготовлений персонал організовуватиме тренінги з питань працевлаштування, проектної діяльності, відкриття бізнесу, розвитку підприємництва, особистісного розвитку та лідерства; залучатиме експертів-консультантів, тренерів для проведення заходів; організовуватиме тематичні школи – лідерства, застосування інформаційних комунікацій у бізнесі, соціальної активності тощо. Робота центрів (хабів) буде орієнтована на різні групи населення: старшокласники (питання профорієнтації), молодь (адаптація отриманої освіти, відкриття власного робочого місця, додатковий заробіток), середній вік (пошук роботи, перепрофілювання, освоєння нових навичок), люди старшого віку (соціальна активність, додатковий заробіток). |
| Очікувані результати | Створення трьох центрів на базі центральних бібліотек області. Підготовка персоналу для забезпечення роботи центрів. Організація 9 тематичних шкіл; проведення більше 100 заходів (тренінги, лекції, тощо). Надання послуг у бібліотеках для 200 тис. чоловік |
| Ключові заходи проекту | Організація центрів на базі бібліотек, навчання персоналу, пошук партнерів, організація та проведення заходів |
| Період здійснення | 2018-2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2000 | 200 | 200 | 2400 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори, власні кошти підприємств |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| Інше |  |

Технічні завдання напряму 2.3. Підтримка зайнятості сільського населення

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.18. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації в області |
| Цілі проекту: | Забезпечення належних умов підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, особистих селянських та фермерських господарств. Створення додаткових робочих місць, розвиток сільських територій та підвищення рівня і якості життя сільського населення області. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Сільські території Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Більше 1000 членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Рівненської області та інші сільськогосподарські товаровиробники: власники особистих підсобних господарств, фермери. |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається надання організаційної підтримки діючим та створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (зокрема, проведення навчань, семінарів, демонстраційних показів, дискусій, консультацій з питань створення кооперативів, поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів, придбання технологічного та технічного обладнання). |
| Очікувані результати: | Підтримка діючих та створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Створення нових робочих місць. |
| Ключові заходи проекту: | Надання консультацій щодо створення та реєстрації кооперативів, проведення тематичних семінарів, навчань, круглих столів. Надання фінансової підтримки кооперативам для створення матеріально-технічної бази. Придбання необхідного обладнання. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, кошти сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу у сільський місцевості |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.19. Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області |
| Цілі проекту: | Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів для ведення сільськогосподарського виробництва. Покращення дорадчих послуг у сфері підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок ведення сільськогосподарського виробництва. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Сільські території Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1000-1500 осіб на рік |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає здійснювати у навчальних закладах області підвищення кваліфікації керівників та фахівців виробничих підрозділів у сільському господарстві, навчання фермерів та власників особистих селянських господарств, а також забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації професійних кадрів за наступними робітничими професіями: трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, слюсари з ремонту с/г машин та устаткування, електрогазозварник та інші. |
| Очікувані результати: | Удосконалення системи підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Покращення якості надання дорадчих послуг сільгоспвиробникам та залучення більш широкого загалу для участі в демонстраційних показах інноваційних розробок. Забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції кваліфікованими робітничими кадрами та підвищення рівня інформованості сільського населення з питань ефективного ведення сільськогосподарського виробництва. |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення стажування педагогічних працівників начальних закладів на провідних підприємствах області з метою вивчення новітніх технологій. Підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників з метою покращення дорадчих послуг. Вивчення попиту на дорадчі послуги та визначення пріоритетних напрямів дорадчої діяльності. Покращання матеріально-технічної бази начальних закладів, що займаються підготовкою та перепідготовкою робітничих кадрів для аграрного сектора економіки. Здійснення щорічної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар по ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, електрогазозварник та інші. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 400 | 450 | 500 | 1350 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, кошти сільськогосподарських агроформувань |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, спеціалізовані науково-освітні заклади, підприємства та установи |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.4. Сприяння самозайнятості у сільській місцевості |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 2.20. Підтримка самозайнятості сільського населення Рівненської області |
| Цілі проекту: | Створення умов для підвищення самозайнятості безробітного працездатного населення в сільській місцевості Рівненської області. Сприяння підготовці фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості, започаткування власної справи. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Суб’єкти підприємницької діяльності, населення Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Вивчення місцевого ринку праці щодо потреб і попиту у сфері обслуговування населення для самозайнятості у сільській місцевості. Розширення сфери прикладання праці у сільській місцевості шляхом сприяння самозайнятості населення для відродження і розвитку інфраструктури села. Організація профконсультаційної та профінформаційної роботи серед сільського населення, особливо молоді, залучення її до здобуття професій, які користуються попитом на селі. Підвищення рівня обізнаності суб’єктів підприємництва з питань ведення господарської діяльності. |
| Очікувані результати: | Збільшення чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років у сільській місцевості. Зниження рівня безробіття у сільській місцевості. Сприяння розвитку бізнесу у сільській місцевості. Залучення до підприємницької діяльності безробітних осіб. |
| Ключові заходи проекту: | Впровадження нових інноваційних форм профконсультаційної, профінформаційної роботи з метою подолання відтоку молоді із сільської місцевості та сприяння зайнятості цієї категорії населення. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на вмотивований вибір професії з метою працевлаштування у сільській місцевості. Проведення ярмарків професій та освітніх програм для мешканців сільської місцевості. Сприяння організації професійного навчання, перепідготовки та підвищенню кваліфікації зареєстрованих безробітних, у тому числі молоді у сільській місцевості, для можливості реалізації своїх знань та вмінь для малого бізнесу в сільській місцевості. Сприяння підтримки роботодавців, які працюють у сільській місцевості, шляхом надання компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних на нове робоче місце у малому бізнесі. Залучення мешканців сільської місцевості до організації малого бізнесу на селі шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | В рамках бюджетної програми Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рівненський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти малого та середнього підприємництва, громадські організації |
| Інше: |  |

Технічні завдання Програми.3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Технічні завдання напряму 3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1. Створення готельно-ресторанного комплексу навчально-практичного центру |
| Цілі проекту: | Надання освітніх послуг незайнятому населенню області, підготовка робітничих кадрів для готельного господарства, забезпечення стажування педагогічних працівників ПТНЗ області з підготовки робітничих кадрів готельно-ресторанної галузі. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Незайняте населення Рівненської області, роботодавці Рівненської області, які працюють у сфері готельно-ресторанного господарства. |
| Стислий опис проекту: | Головною метою діяльності навчально‐практичного центру (НПЦ) є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів професійно‐технічних навчальних закладів, підвищення рівня робітничої кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, навчальних закладів професійно‐технічної освіти області, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів. В результаті реалізації проекту будуть створені навчальний ресторан, навчальний готель з усією інфраструктурою, учнівський гуртожиток. |
| Очікувані результати: | Облаштування навчально-виробничого готельно-ресторанного комплексу. Підготовка з нових професій сфери готельно-ресторанного господарства для забезпечення потреб ринку праці Рівненщини. Надання комплексних послуг з конференц-сервісу. Створення умов щодо перекваліфікації незайнятого населення області. |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі під навчально-виробничі приміщення та учнівський готель (гуртожиток). Придбання сучасного технологічного та побутового обладнання для оснащення реконструйованих майстерень. Розроблення навчальних програм з підготовки фахівців готельно-ресторанного господарства. Визначення та підбір кадрового складу. |
| Період здійснення: | 2018-2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненська міська рада |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2. Підвищення рівня адаптивності населення до потреб ринку праці |
| Цілі проекту: | Створення умов для підготовки молоді та соціально вразливих верств населення до умов регіонального ринку праці; підготовка кадрів для потреб регіональної економіки через підвищення професійного рівня працездатного населення шляхом професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі шляхом підготовки у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Безробітні громадяни працездатного віку, які будуть перебувати на обліку у центрах зайнятості області у 2018 році (до 44 тис. осіб); працевлаштування за сприяння центрів зайнятості не менше 31,8 тис. осіб; працевлаштування у 2018 році осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні не менше 7,9 тис. осіб; залучення безробітних до професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації не менше 8 тис. осіб (у 2018 році); працевлаштування не менше 0,9 тис. безробітних громадян, за яких здійснюватиметься компенсація єдиного внеску (у 2018 році); підвищення рівня охоплення безробітних громадян у 2018 році профорієнтаційними послугами до 95,6%. |
| Стислий опис проекту: | Вивчення місцевого ринку праці щодо потреб і попиту у сфері обслуговування населення. Організація профконсультаційної та профінформаційної роботи серед населення, особливо молоді та соціально вразливих верст населення, залучення їх до здобуття професій для потреб регіональної економіки |
| Очікувані результати: | Збільшення чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років у області. Зниження рівня безробіття. |
| Ключові заходи проекту: | Впровадження нових інноваційних форм профконсультаційної, профінформаційної роботи з метою пришвидшення працевлаштування шукачів роботи з числа осіб, які навчалися у навчальних закладах, учнівської молоді; соціально вразливих верств населення; військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції; внутрішньо переміщених осіб та осіб, які попереджені про вивільнення. Підвищення професійного рівня працездатного населення шляхом професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі шляхом підготовки у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, під замовлення роботодавців та для організації підприємницької діяльності. Розширення матеріально-технічної бази Рівненського центру професійно-технічної освіти з метою наближення послуг до місць проживання безробітних. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо державних соціальних гарантій на випадок безробіття та послуг, які надає служба зайнятості відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, шляхом висвітлення їх у засобах масової інформації та на Інтернет-сторінці. Забезпечення реалізації активних програм сприяння зайнятості громадян шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг, посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи, впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості безробітного населення в першу чергу жителів сільської місцевості, мешканців малих міст, а також військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | В рамках бюджетної програми Рівненського обласного центру зайнятості на 2018 рік |
| Джерела фінансування: | Кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, місцеві бюджети. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рівненський обласний центр зайнятості, органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, в тому числі об’єднані територіальні громади, роботодавці. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання | 3.1.2. Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя |
| --- | --- |
| Назва проекту | 3.3. Створення університетського містечка інноваційного типу в м. Острог |
| Цілі проекту | Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково- педагогічних працівників у Національному університеті «Острозька академія» |
| Територія, на яку проект матиме вплив | студенти Рівненської та інших областей |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод | 140 тис. осіб |
| Стислий опис проекту | Місто Острог є одним із найважливіших осередків збереження історико- культурної спадщини українського народу, адже, у ХVІ ст. Острог та Острозька слов’яно-греко-латинська академія, заснована в 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким, впливали на цивілізаційні процеси тогочасної України, Польщі, Литви та Білорусі. Сучасна Острозька академія гідно продовжує традиції своєї попередниці і як один із найкращих вищих навчальних закладів України прагне повною мірою реалізувати український інтелектуальний потенціал із користю для держави. Саме це в поєднанні з дивовижною історією міста, де збереглися унікальні архітектурні пам’ятки, монастирі, руїни замку та унікальних храмів створює передумови для реалізації мети інвестиційного проекту. Станом на 01.01.2017 на реалізацію проекту освоєно 35,1 млн грн. (збудовано навчальний корпус загальною площею 8,7 тис.кв.м, адміністративно-науковий корпус – 1,2 тис. кв.м, котельню та трансформаторну підстанцію), у 2017 році - реконструкція здійснювалась за рахунок коштів університету. Створення університетського містечка інноваційного типу в місті Острог є абсолютно унікальна для України модель розвитку міста. Окреслена модель відкриває можливості для прискореного розвитку та зміни структури економіки міста, створює «точки зростання» громади у найближчій перспективі завдяки стимулюванню інноваційного підприємництва на її території. Саме цей чинник обумовлює високі показники соціально-економічної, бюджетної та екологічної ефективності проекту. Даний проект є соціально значущим, сприяє створенню додаткових економічних благ та в разі його реалізації позитивно впливатиме не тільки на функціонування НаУОА, а також матиме низку позитивних наслідків як для розвитку міста Острог і Рівненської області, так і для України. |
| Очікуванні результати | Створення університетського містечка інноваційного типу в місті Острог на основі використання наукового та інтелектуального потенціалу Національного університету «Острозька академія», зокрема передбачається: отримання якісних освітніх послуг, що відповідають європейському рівню; забезпечення провадження науково-дослідницької діяльності (13 науково-дослідних лабораторій та центрів); створення додаткових робочих місць (143 осіб науково-педагогічних працівників, 10 наукових співробітників та 70 працівників адміністративно-обслуговуючого персоналу); створення додаткових місць проживання в гуртожитках (375 студентів та аспірантів НаУОА); створення сучасної спортивної інфраструктури для студентів та мешканців міста Острог в обсязі 100 осіб одночасних занять; впорядкування архітектурної забудови центру та двох вулиць міста Острога, що сприятиме підвищенню його естетичного вигляду та туристичної привабливості; збільшення контингенту іноземних студентів завдяки покращенню іміджу та позиціюванню НаУОА на міжнародному ринку освітніх послуг; запровадження енергоефективного та енергоощадного використання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій у процесі використання реконструйованих об’єктів НаУОА. |
| Ключові заходи проекту | Завершення реконструкції з перепрофілюванням незавершеного будівництва будинку культури в м. Острог під навчальний корпус Національного університету «Острозька академія» (загальна площа 10,9 тис. кв.м, проектна потужність – 1700 місць). Розвиток та покращення матеріально-технічного стану соціально-побутової та спортивної інфраструктури (проектна потужність – 375 місць для проживання в гуртожитках; 100 осіб одночасних занять ігрових видами спорту та фізичної підготовки). |
| Період здійснення | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 35480,0 | 35300,0 | 28217,3 | 98997,3 |
| Джерела фінансування | Державний та місцеві бюджети, кошти Національного університету «Острозька академія» та інші джерела. |
| Потенційні учасники реалізації проекту | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Острозька міська рада, Національний університет «Острозька академія» |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.4. Створення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції (АТО) з використанням радонових вод |
| Цілі проекту: | Створення умов для фізичної і психо-неврологічної реабілітації учасників бойових дій та їх повної або часткової інтеграції у житті суспільства. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область та інші регіони України |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 2200 осіб в рік з числа демобілізованих із зони ведення АТО та членів їх сімей |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної, реабілітаційної, психологічної і соціальної допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Для цього передбачається створення реабілітаційного центру, який надаватиме, зокрема комплексну радонову терапію, яка ефективна при лікуванні різних захворювань опорно-рухового апарату (в т.ч. при артриті, артрозі, запальних захворювань хребта, радикуліті, невралгії). Крім того, незамінна при захворюваннях дихальних шляхів. Розміщення центру – у Корецькому районі, де є родовища радонових вод. |
| Очікувані результати: | Повне або часткове відновлення фізичного та психічного здоров’я учасників бойових дій, а також адаптація до соціального життя суспільства. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція, а також необхідне оснащення відповідних будівель і споруд. Організаційно-кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та медичне забезпечення діяльності центру. Надання медичних, реабілітаційних, психологічних, соціальних, інформаційних послуг. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200 | 10000 | 19800 | 30000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, грантові кошти Європейського союзу. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоровʼя облдержадміністрації, Корецька райдержадміністрація, Корецька районна рада, причетні підприємства, установи та організації. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.5. Покращення якості надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для реабілітації інвалідів, в т.ч. учасників АТО |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область та інші регіони України |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Особи з інвалідністю, зокрема з числа учасників АТО |
| Стислий опис проекту: | З метою створення комфортних умов при проходженні комплексної реабілітації особами з інвалідністю та передумов для інтеграції їх у суспільство необхідно забезпечити організацію реабілітаційного процесу, реконструкцію та облаштування реабілітаційних закладів, в т.ч. спальних відділень. |
| Очікувані результати: | Надання медичної, фізичної, соціальної та психологічної підтримки інвалідам, в т.ч. учасникам АТО з метою адаптації їх до суспільного життя |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція відповідних реабілітаційних закладів. Оновлення матеріально-технічної бази реабілітаційних закладів. Проведення заходів з енергозбереження та застосування сучасних будівельних матеріалів. Організація надання медичних, реабілітаційних, психологічних, соціальних, інформаційних послуг |
| Період здійснення: | 2018 рік: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 8512,6 | - | - | 8512,6 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, реабілітаційні заклади |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.6. Створення притулку для осіб, які постраждали від насильства в сім'ї (домашнього насильства) |
| Цілі проекту: | Забезпечення безпечним тимчасовим житлом осіб, які постраждали від насильства в сім'ї (домашнього насильства), щодо яких існує загроза їх життю або здоров'ю. Надання психологічних, соціально-побутових, медичних, інформаційних, юридичних послуг постраждалим особам. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Особи, які постраждали від насильства в сім'ї (домашнього насильства) в Рівненській області |
| Стислий опис проекту: | Насильство в сім’ї порушує багато прав людини, зокрема право на життя, право бути вільним від нелюдського поводження, на повагу до приватного життя, особисту недоторканність та ін. У 2016 році кількість звернень щодо насильства в сім'ї становить 2708 осіб, у І півріччі 2017 року – 1597 осіб. Для вирішення вказаного питання необхідно створити притулок, який надаватиме невідкладну комплексну допомогу (психологічну, соціально-побутову, соціально-медичну, інформаційну та юридичну послуги) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності. |
| Очікуванні результати: | Забезпечення безпечним тимчасовим житлом осіб, які постраждали від домашнього насильства, щодо яких існує загроза їх життю або здоров'ю. Надання належних умов для психологічної та соціальної реабілітації постраждалих від насильства в сім'ї. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт відповідних будівель і споруд. Матеріально-технічне, інформаційне та медичне забезпечення діяльності притулку. Надання реабілітаційних, психологічних, соціальних, медичних, інформаційних послуг. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3000 | 3500 | 3500 | 10000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, інші надходження, не заборонені чинним законодавством України |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади |
| Інше: |  |

Технічні завдання напряму 3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

| Номер і назва завдання: | 3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей населення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.7. Новий освітній простір для освіти впродовж життя |
| Цілі проекту: | Формування фінансової грамотності, розвиток підприємницьких та лідерських якостей в учнів, які навчаються в загальноосвітніх закладах області |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 250 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається створення нового освітнього простору на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема створення двох сучасних залів для проведення тренінгів і коворкінг-центру STEM-освіти. Крім того, буде розроблений комплекс занять для розвитку основ педагогічної техніки. Це дозволить належним чином здійснити підвищення кваліфікації педагогічних працівників області та поєднати навчання та виховання учнів на якісно новому рівні. Використання інтерактивних технологій навчання дозволить сформувати комунікативну компетентність (продуктивні підходи до оволодіння інформацією, вміння вислухати іншу точку зору, вміння співпрацювати, вступати в партнерське спілкування, виявляючи при цьому толерантність, вміння сформулювати власну точку зору, обґрунтувати її, погодитися з допущеними помилками і т.д.). Ці методи навчання сприятимуть підвищенню мотивації, пошукової активності учнів і залученню учасників у процес спільного вирішення проблеми. |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня фінансової грамотності серед молоді, набуття ключових навичок та компетенції, необхідних для сучасного ринку праці. Розвиток підприємницьких та лідерських якостей в учнів. Створення умов для саморозвитку особистості учня. |
| Ключові заходи проекту: | Створення нового освітнього простору на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, шляхом реконструкції будівлі інституту. Створення коворкінг-центру STEM-освіти, тренінгових зал з відповідним сучасним оснащенням та програмним забезпечення, доступом до мережі Інтернет. Розроблення методик з основ формування критичного мислення, фінансової грамотності, розвитку підприємницьких та лідерських якостей. Навчання тренерів з формування фінансової грамотності, розвитку критичного мислення, підприємницьких та лідерських якостей. Розроблення модульного тренінгового курсу тривалістю 24 години з оволодіння підлітком специфічними знаннями, методиками та формами розвитку власного і організаторського потенціалу. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 16442,3 | 14822,2 | 14822,2 | 46086,7 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, громадські організації. |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.8. Проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Рівненщини |
| Цілі проекту: | Забезпечення умов для підготовки проектів, що спрямовуються для вирішення актуальних проблем громад області. Створення дієвих механізмів залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів для вирішення локальних проблем громади. Створення передумов для гармонійного соціально-економічного розвитку громад області із застосуванням сучасних технологій, інноваційних рішень та оптимізації управлінських схем. Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій. Поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації проектів розвитку громад. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільські, селищні, міські, районні громади Рівненської області. |
| Стислий опис проекту: | Проект забезпечує потребу у використанні нових механізмів приватно-публічного партнерства та залучення позабюджетних фінансових ресурсів для грантової підтримки діяльності територіальних громад. Обов’язковою умовою участі в конкурсі є забезпечення власного внеску в реалізацію проекту в розмірі не менш ніж 30 %. Конкурс громад з 2010 року є ефективним механізмом стимулювання інновацій місцевого розвитку в, переважно, сільських громадах області. |
| Очікувані результати: | Зростання самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив у всіх селах, районах і містах області. Залучення не менше 30 відсотків внутрішніх інвестицій (кошти спонсорів, місцевих бюджетів, членів громади, матеріальні ресурси та праця людей). Створення нових робочих місць, передумов для сталого розвитку громад |
| Ключові заходи проекту: | Основні заходи: Оголошення Конкурсу (підготовка усіх нормативно-правових документів). Проведення навчальних семінарів для представників громад з питань підготовки проектів. Забезпечення консультаційної допомоги із підготовки проектів та у процесі впровадження проектів. Забезпечення перевірки та експертизи проектів. Проведення моніторингу ефективності впровадження проектів. Аналіз соціально-економічних наслідків реалізації проектів. Створення і підтримка веб-сторінок проектів «Мікрогранти Рівненщини». |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, інвестиційні кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, західноукраїнська регіональна непідприємницька громадська організація «Волинський ресурсний центр», громадські організації та установи |
| Інше: | Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад започаткований у Рівненській області з 2010 року. На ресурсі http://konkurs.vrc.rv.ua/ розміщено детальну інформацію про проекти місцевого розвитку громад Рівненщини. |

| Номер і назва завдання: | 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.9. Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, поглибленню співпраці з міжнародними донорами |
| Цілі проекту: | Залучення міжнародної технічної допомоги, грантів, коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації соціально важливих проектів. Проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного розвитку області. Модернізація виробничої, транспортної, енергетичної, туристичної інфраструктури, сприяння створенню умов для повноцінного економічного та соціального розвитку області за рахунок залучення ресурсів позабюджетного фінансування. Посилення ролі громад у забезпеченні економічного зростання територій та підвищення їх відповідальності |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Надходження технічної та фінансової допомоги міжнародних організацій в область сприяє стабілізації та розвитку економіки. Вдосконалення процесу моніторингу залучення коштів міжнародної технічної допомоги сприятиме підвищенню ефективності їх використання та забезпеченню конкурентних переваг для більш повної та широкої експлуатації всіх можливостей міжнародного співробітництва. |
| Очікувані результати: | Залучення фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги на розв’язанні пріоритетних завдань економічного і соціального розвитку області. Підтримка регіонального розвитку, зростання економіки, аграрного господарства, туризму, інфраструктури, вирішення проблем енергозбереження, охорона і покращення стану навколишнього середовища, |
| Ключові заходи проекту: | Стимулювання участі громад, регіональних підприємств, установ та організацій у проектах, які здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Моніторинг та контроль за ефективним використанням ресурсів проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | В межах бюджетів проектів |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, райдержадміністрації, районні ради, виконкоми міських рад, громадські організації |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.10. Організація проведення та фінансування щорічного обласного конкурсу проектів і програм інститутів громадянського суспільства області |
| Цілі проекту: | Налагодження ефективної та конструктивної системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для спільного вирішення завдань державної та регіональної політики. Забезпечення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками. Забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування доступу громадськості до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності організацій громадянського суспільства. Оптимізація бюджетних витрат на суспільно корисні послуги завдяки залученню додаткових ресурсів. Збільшення можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації самостійних проектів інститутів громадянського суспільства та спільних з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку області. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Сільські, селищні, міські, районні громади Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Проекти, спрямовані на підтримку інститутів громадянського суспільства, вирішення пріоритетних питань регіональної політики. Обов’язковою умовою участі в конкурсі є забезпечення власного внеску в реалізацію проекту в розмірі не менш ніж 25 %. Здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049. |
| Очікувані результати: | Зростання самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив у всіх селах, районах і містах області. Залучення не менше 25 відсотків внутрішніх інвестицій (кошти спонсорів, місцевих бюджетів, членів громади, матеріальні ресурси та праця людей). |
| Ключові заходи проекту: | Основні заходи: Оголошення Конкурсу (підготовка усіх нормативно-правових документів). Забезпечення консультаційної допомоги із підготовки проектів та у процесі впровадження проектів. Забезпечення перевірки та експертизи проектів, фінансування та забезпечення реалізації проектів переможців. Проведення моніторингу ефективності впровадження проектів, аналіз результатів їх реалізації. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Джерела фінансування: | Кошти обласного бюджету у межах наявного фінансового ресурсу, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства області |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання | 3.2.3. Формування екологічної культури населення |
| --- | --- |
| Назва проекту | 3.11. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії із збереження та охорони довкілля |
| Цілі проекту | Підвищення рівня обізнаності, екологічної культури та свідомості громадян, залучення громадськості до прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля. Забезпечення більш широкого доступу громадськості до екологічної інформації. |
| Територія, на яку спрямовано проект | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 300 державних установ та організацій області, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бібліотек, наукових та природоохоронних установ, громадських організацій природоохоронного спрямування, студентів та учнівської молоді |
| Короткий опис проекту | Аналіз стану довкілля області (атмосферного повітря, земельних та водних ресурсів, рослинного та тваринного світу), використання, охорону і відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, екологічну та радіаційну безпеку, контроль у галузі охорони природи та природокористування, впровадження еколого-економічних реформ, виконання регіональних екологічних програм, екологічний моніторинг навколишнього середовища, вплив якісних складових довкілля на здоров’я населення і демографічну ситуацію, діяльність громадських екологічних організацій і об’єднань, наукові дослідження в сфері екології, охарактеризовано ключові екологічні проблеми області та визначено пріоритети регіональної екологічної політики на майбутнє. Видання просвітницької літератури природоохоронної тематики та її розповсюдження (щорічна доповідь про стан довкілля області). Поширення екологічної інформації через Інтернет. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з екологічної тематики (конкурсів, семінарів, конференцій). Участь у Міжнародних екологічних форумах, виставках. |
| Очікувані результати | Підвищення рівня екологічної культури населення та усвідомлення власної відповідальності жителів за стан довкілля. Покращення якості атмосферного повітря, стану водних об’єктів, якості питної води. Зменшення споживання енергоресурсів та обсягів утворення твердих побутових відходів в області. |
| Ключові заходи проекту | Підготовка та видання просвітницької літератури природоохоронної тематики, зокрема щорічної доповіді про стан довкілля області. Розміщення екологічної інформації в Інтернеті. Прийняття участі у Міжнародних екологічних форумах, виставках. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з екологічної тематики (конкурсів, семінарів, конференцій) та поширення інформації серед зацікавлених для прийняття участі у вказаних заходах. |
| Період реалізації | 2018 – 2020 роки: |
| Вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Джерела фінансування | Обласний бюджет, програми та проекти міжнародної технічної допомоги |
| Ключові учасники реалізації проекту | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи |

| Номер і назва завдання: | 3.2.4. Формування здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх категорій населення, розвиток відповідної інфраструктури |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.12. Розвиток спортивної інфраструктури |
| Цілі проекту: | Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом, пропагування здорового способу життя серед населення, розвиток людського потенціалу. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | 1,2 млн. осіб |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом, розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту. |
| Очікувані результати: | Створення умов для фізичного розвитку мешканців, в т.ч. для занять водними видами спорту. Підвищення рівня фізичного здоров’я мешканців. Пропаганда здорового способу життя та зниження рівня шкідливих звичок у дітей та молоді. |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція спортивних об’єктів. Проведення спортивних змагань обласного, районного та міського рівня. Будівництво спортивних майданчиків, площадок, тренажерних залів та облаштування їх сучасними спортивними обладнаннями. Влаштування футбольних полів з штучним покриттям. Організація груп здоров’я, створення центрів «Спорт для всіх». |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтована вартість проекту: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 40000 | 45000 | 40000 | 125000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. |
| Інше: |  |

Технічні завдання напряму 3.3. Удосконалення управління регіональним розвитком

| Номер і назва завдання: | 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.13. Створення та забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області |
| Цілі проекту: | Реалізація в Рівненській області державної регіональної політики, об’єднання зусиль мешканців, влади та бізнесу для вирішення ключових питань стратегічного розвитку регіону. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення та суб’єкти підприємницької діяльності |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проектів регіонального розвитку. Підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. Активізація інвестиційної діяльності. |
| Очікувані результати: | Промоція інвестиційного потенціалу області. Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами. Зростання обсягів залучення інвестицій в економіку області. |
| Ключові заходи проекту: | Ініціювання та розробка проектів регіонального розвитку. Допомога об’єднаним територіальним громадам в розробці стратегічних планів розвитку. Пошук донорів для реалізації проектів регіонального та місцевого розвитку. Пошук та демонстрація інвестиційних можливостей регіону. Підтримка у налагодженні стосунків між інвесторами та органами місцевої влади. Сприяння налагодженню зв'язків між наукою та бізнесом. Ініціювання створення міжпідприємницьких утворень (кластерів, індустріальних парків, промислово-технологічних зон тощо) та розвитку кооперації. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.14. Розроблення генеральних планів та схем забудови територіальних громад регіону |
| Цілі проекту: | Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією на місцевому рівні, зокрема розроблення генеральних планів, планів зонування та детальних планів території населених пунктів. Створення належних та безпечних умов проживання населення. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Території громад Рівненської області |
| Орієнтована кількість отримувачів вигод: | Населення територіальних громад області |
| Стислий опис проекту: | Генеральний план населених пунктів є основним документом у сфері містобудування, який спрямований на вирішення питань з стратегічного планування розвитку громади, благоустрою об’єктів будівництва, розміщення будівель, споруд, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організацій і систем господарського та побутового обслуговування. Реалізація проекту дасть можливість створити належні та безпечні умови проживання населення, забезпечити раціональне використання території з додержанням екологічних вимог, збереження історико-культурної спадщини. |
| Очікувані результати: | Збільшення кількості громад регіону, що мають генеральні плани. Розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів, реконструкція існуючої забудови. Збереження, відновлення та створення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень. Збереження пам’яток культурної спадщини. Залучення інвестицій та створення нових робочих місць. |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення генеральних планів та схем забудови територіальних громад регіону. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтована вартість проекту, тис.грн.: | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законом |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування |
| Інше: | - |

| Номер і назва завдання: | 3.3.2. Покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблемних питань |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.15. Інформаційно-методична підтримка об’єднаних територіальних громад |
| Цілі проекту: | Розробка, публічне обговорення, забезпечення схвалення та впровадження стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад та середньострокових планів з їх реалізації |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Територія Рівненської області |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громад Рівненської області |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає надання допомоги об’єднаним територіальним громадам у вирішенні проблем на середньостроковий період шляхом розробки стратегій їх розвитку. Проведення семінарів для органів об’єднаних територіальних громад, забезпечення здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань розробки стратегій та планів заходів з реалізації стратегічних та планових документів об’єднаних територіальних громад |
| Очікувані результати: | Розроблення стратегій регіонального розвитку та середньострокових планів з їх реалізації |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи. Проведення оцінки соціально-економічного становища ОТГ. Проведення SWOT аналізу. Формування стратегічного бачення, визначення стратегічних та операційних цілей, завдань розвитку ОТГ. Визначення показників ефективності виконання завдань та досягнення цілей стратегій. Написання проектів стратегій розвитку ОТГ. Організація громадських обговорень. Презентація проектів стратегій, підготовка їх для затвердження в установленому законодавством порядку. Написання середньострокових планів з реалізації стратегій ОТГ. |
| Період здійснення: | 2018-2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 80 | 80 | 80 | 240 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненський відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, громадські організації |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Покращення стану довкілля через формування ефективної системи управління екологічними ризиками |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.16. Розроблення та впровадження методології з оцінки медико-екологічних ризиків на регіональному, локальному та об’єктовому рівнях |
| Цілі проекту: | Надання дієвого інструменту органам виконавчої влади та місцевого самоврядування для прийняття ефективних управлінських рішень із усунення або мінімізації ризиків від дії негативних факторів середовища життєдіяльності людини, які можуть шкідливо впливати на здоров`я населення. Паспортизація населених пунктів та ранжування території області (районів) в залежності від оцінки медико-екологічних ризиків. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальні громади та населення області, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, установи. |
| Стислий опис проекту: | Після розробки та затвердження науково-обгрунтованої методології з оцінки медико-екологічних ризиків, для фахівців проводиться організація навчально-методичних тренінгів з її впровадження на регіональному, локальному та об`єктовому рівнях. В подальшому, із залученням громад області проводиться паспортизація населених пунктів за принципом «інвентаризації» негативних факторів середовища життєдіяльності людини, (забруднення атмосферного повітря, водойм, ґрунту, умов водопостачання, харчування, побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання), які можуть шкідливо впливати, як на стан довкілля так і на здоров`я населення. Проводиться ранжування їх пріоритетності. При цьому, відповідна громада отримає необхідну, об`єктивну інформацію про стан довкілля та умови проживання, що в свою чергу ляже в основу визначення першочергових заходів по мінімізації або усуненню визначених шкідливих факторів та джерел їх фінансування. |
| Очікувані результати: | Паспортизація населених пунктів (районні центри, міста обласного значення) та класифікація території області за ступенем ризику від дії негативних факторів середовища життєдіяльності людини. Зменшення негативного антропогенного навантаження на довкілля на регіональному, локальному та об‘єктовому рівнях |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення та затвердження методологічних засад з оцінки медико-екологічних ризиків. Навчання фахівців з оцінки медико-екологічних ризиків для подальшої роботи в державних та недержавних організаціях. Впровадження методології з оцінки медико-екологічних ризиків на регіональному, локальному та об‘єктовому рівні. Паспортизація населених пунктів (районні центри, міста обласного підпорядкування) та ранжування території області за ступенем ризику від дії негативних факторів середовища життєдіяльності людини. Створення та підтримання роботи веб-ресурсу щодо наявності медико-екологічних ризиків на території області. Підготовка планів, заходів та/або обласної програми із усунення чи мінімізації визначених шкідливих факторів середовища життєдіяльності людини. Контроль за ефективністю прийнятих управлінських рішень. |
| Період здійснення: | 2018 – 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 450 | 750 | 650 | 1850 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та організацій |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Державна установа “Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, вищі навчальні заклади, громадські організації та установи |
| Інше: |  |

| Номер і назва завдання: | 3.3.3. Покращення стану довкілля через формування ефективної системи управління медико-екологічними ризиками |
| --- | --- |
| Назва проекту: | 3.17. Вдосконалення системи досліджень водно-ресурсних проблем |
| Цілі проекту: | Аналіз стану територій області для встановлення причин поточного екологічного стану та наслідків господарської діяльності в басейнах річок |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Рівненська область |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Установи, юридичні та фізичні особи, що контролюють або здійснюють діяльність з використанням водних ресурсів, територіальні громади області. |
| Стислий опис проекту: | Успішне використання водних ресурсів в сучасних умовах вже неможливе без врахування комплексу різноманітних як екологічних, так і культурологічних, політичних, психологічних аспектів, а також кліматичних змін. Ці фактори можуть суттєво обмежувати природокористування, посилювати потенціал природних та техногенних небезпек, пов’язаних з водними об’єктами, створювати нові конфліктні ситуації у випадку прийняття невдалих рішень. Реалізація проекту дозволить отримувати достовірні експертні висновки та проекти у галузі використання водних ресурсів, оцінки можливого впливу запроектованих та вже побудованих об’єктів на стан територій. При цьому планується залучити науково-практичний досвід як НУВГП, так і інших фахових установ. На сьогодні в області відсутній інформаційний сервіс просторового аналізу даних дистанційного зондування для оцінки стану територій, встановлення причин поточного екологічного стану та наслідків господарської діяльності в басейнах річок. Започаткування програми комплексного моніторингу за станом басейнів річок Рівненської області з використанням даних дистанційного зондування Землі дозволить розробити регіональну методологію прогнозу та оцінки стану водних ресурсів, можливості використання стоку для енергетичних та виробничих потреб, встановлення локальних причин змін водного балансу та екологічної стійкості територій, водності річок, небезпечних переформувань русел та ін. |
| Очікувані результати: | Організація інформаційного сервісу просторового аналізу даних дистанційного зондування водно-ресурсного потенціалу Рівненської області. Запровадження системи моніторингу за станом басейнів річок з використанням дистанційного зондування та контактних вимірювань. Залучення технічної допомоги з боку міжнародного бізнесу для створення лабораторії з обробки просторових даних. Покращення навчальної та інформаційно-консультативної підтримки з питань використання водних ресурсів Рівненщини. |
| Ключові заходи проекту: | Створення лабораторії з обробки просторових даних. Підготовка матеріалів моніторингу водно-ресурсного потенціалу; Виконання сезонних натурних спостережень на водних об’єктах. |
| Період здійснення: | 2018 - 2020 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 650 | 650 | 600 | 1900 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненське обласне управління водних ресурсів, спеціалізовані науково-освітні заклади, підприємства та установи (в тому числі міжнародні) |
| Інше: |  |