ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської

обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**реалізації проєкту "Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі"**

**Загальна частина**

Сучасні виклики, пов’язані з кліматичними змінами та екологічними загрозами, вимагають нових підходів до управління водними ресурсами. Раціональне використання води, збереження природних водних екосистем та запобігання забрудненню є ключовими завданнями для сталого розвитку регіонів. Особливої уваги потребують прикордонні території, де необхідна тісна співпраця між країнами для ефективного управління спільними водними ресурсами.

Зміни клімату, антропогенний вплив та неефективне управління водними ресурсами спричиняють деградацію річкових екосистем, зниження рівня ґрунтових вод та загрозу водної безпеки населення. Для збереження водних ресурсів важливим є інтегрований підхід, що передбачає моніторинг, управління ризиками та впровадження екологічно безпечних практик водокористування.

У цьому контексті проєкт "Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" спрямований на створення ефективної системи моніторингу, відновлення водних екосистем та впровадження сталих водогосподарських практик у прикордонних регіонах України та Польщі. Проєкт реалізується у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027.

**Мета Програми**

Метою Програми є створення умов для реалізації проєкту "Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" (далі – проєкт), що співфінансується Європейським Союзом (реєстраційна картка № 5647 від 09 вересня 2024 року) у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027 та реалізується відповідно до грантового контракту № PLUA.01.02-IP.01-0001/24-00 щодо реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі", укладеного між Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща та департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, а також партнерської угоди, укладеної між департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації, Тернопільською міською радою, Свалявською міською радою та гміною Скербєшув (далі – Партнерська угода).

**Завдання і заходи Програми**

Основними завданнями Програми є:

запровадження комплексної системи моніторингу стану водних ресурсів у прикордонних регіонах;

відновлення екосистем річок шляхом біоінженерних заходів та зменшення антропогенного впливу;

розвиток транскордонного співробітництва у сфері управління водними ресурсами;

підвищення обізнаності населення та залучення громад до збереження водних ресурсів;

розробка рекомендацій для інтегрованого управління водними ресурсами.

На території Рівненської області проєкт, зокрема, включає:

реконструкцію очисних споруд у селищі Квасилів Рівненської області;

ремонт виробничих приміщень очисних споруд в селищі Квасилів Рівненської області;

закупівлю шести гідролізних установок;

навчання на тему: "Сучасні методи очистки води" в Рівненській області за участю експертів галузі та представників академічного середовища;

спільне дослідження впливу самовільного будівництва систем водопостачання, водовідведення та водоочищення на рівень евтрофікації та забруднення озер і річок Західної України та Східної Польщі.

Заходи Програми наведено у додатку до Програми.

**Обсяги та джерела фінансування**

Загальний бюджет проєкту для всіх партнерів становить  
 7 911 111,08 євро, що є еквівалентом суми 357 304 540,80 гривень.

При цьому бюджет управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської облдержадміністрації становить   
2 196 881,99 євро, що є еквівалентом суми 99 221 955,39 гривень, з яких:

грантові кошти становлять 1 977 193,80 євро, що є еквівалентом суми   
89 299 760,26 гривень та покриває 90,00 відсотків витрат на заходи в рамках проєктної діяльності;

власний внесок (співфінансування) – 219 688,19 євро, що є еквівалентом суми 9 922 195,13 гривень.

Усі вищевказані еквіваленти сум обраховано за курсом Національного банку України станом на 18 березня 2025 року: 45,1649 грн за 1 євро.

**Порядок проходження коштів**

Кошти гранту надходять на рахунок головного партнера – координатора проєкту, який переказує їх на рахунки кожного з чотирьох партнерів, зокрема, управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації.

Виплати відбуваються таким чином:

головний партнер перераховує грант на рахунки партнерів проєкту у відповідній сумі та відповідно до звіту про виконання робіт або платіжної вимоги, затвердженої органом управління Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027 (далі – орган управління), з урахуванням усіх обґрунтованих вирахувань або фінансових коригувань, внесених до звіту про виконання робіт органом управління або призначеною ним організацією. Головний партнер інформує партнерів проєкту про внесені вирахування та коригування;

перерахування гранту головним партнером окремим партнерам проєкту відбувається протягом 5 робочих днів з дати отримання належним чином оформлених вимог на оплату, але не раніше зарахування на рахунок головного партнера відповідної суми гранту органом управління, на банківські рахунки партнерів проєкту.

Передумовою для перерахування гранту головним партнером партнерам проєкту є виконання договірних зобов'язань, затвердження органом управління звіту про хід виконання проєкту та перерахування гранту органом управління на банківський рахунок головного партнера відповідно до грантового контракту проєкту.

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації як виконавець заходів проєкту в Рівненській області – розпорядник коштів гранту в сумі, що еквівалентна   
1 977 193,80 євро, які надходять від координатора проєкту, зараховує кошти на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області або валютний рахунок в установі банку, а після конвертації – на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області або в уповноваженому банку у встановленому законодавством порядку.

Кошти гранту, отримані управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації за умовами Партнерської угоди, зараховуються до доходів обласного бюджету Рівненської області та використовуються в порядку, встановленому Угодою про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна від   
01 грудня 2023 року, ратифікованою Законом України від 09 травня 2024 року № 3719-ІХ та бюджетним законодавством.

**Видатки на реалізацію заходів Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ** | **ОРІЄНТОВНА СУМА ВИДАТКІВ**  **(валюта Партнерської угоди – євро, сума в гривнях не є фіксованим значенням, а лише еквівалентом суми в євро, обрахованої за курсом 45,1649 грн за 1 євро (курс банку  станом на 18 березня 2025 року).**  **Сума видатків в гривні може відрізнятися від вказаної залежно від обмінного курсу на момент їх здійснення)** | |
| **2025 рік** | |
| **євро** | **грн** |
| 1. | Кошти Європейського Союзу | 821 060,41 | 37 083 111,31 |
|  |  | **відповідно до рішення координатора** | **відповідно до рішення координатора** |
| 2. | Кошти обласного бюджету | 91 228,93 | 4 120 345,501 |
|  |  | **відповідно до рішення координатора** | **відповідно до рішення координатора** |
|  |  | **2026 рік** | |
|  |  | **євро** | **грн** |
| 1. | Кошти Європейського Союзу | 807 746,98 | 36 481 811,58 |
|  |  | **відповідно до рішення координатора** | **відповідно до рішення координатора** |
| 2. | Кошти обласного бюджету | 89 749,66 | 4 053 534,419 |
|  |  | **відповідно до рішення координатора** | **відповідно до рішення координатора** |
|  |  | **2027 рік** | |
|  |  | **євро** | **грн** |
| 1. | Кошти Європейського Союзу | 348 386,41 | 15 734 837,37 |
|  |  | **відповідно до рішення координатора** | **відповідно до рішення координатора** |
| 2. | Кошти обласного бюджету | 38 709,60 | 1 748 315,213 |
|  |  | **відповідно до рішення координатора** | **відповідно до рішення координатора** |
|  | **Всього, у т. ч.:** | **2** **196** **881,99** | **99** **221** **955,39** |
| 1. | Кошти Європейського Союзу | 1 977 193,80 | 89 299 760,26 |
| 2. | Кошти обласного бюджету | 219 688,19 | 9 922 195,13 |

**Очікувані результати виконання Програми**

Проєкт сприятиме зміцненню екологічної безпеки регіону та створенню основи для сталого управління водними ресурсами у Західній Україні та Східній Польщі. Очікуваними результатами є:

покращення якості води у прикордонних водних об’єктах завдяки впровадженню екологічних технологій;

зниження рівня забруднення водних ресурсів шляхом оптимізації системи управління стічними водами;

підвищення ефективності моніторингу стану водойм через використання сучасних методів оцінки;

посилення співпраці між Україною та Польщею у сфері екологічного менеджменту.

Начальник управління міжнародного

співробітництва та європейської

інтеграції облдержадміністрації Ольга ЮТОВЕЦЬ

Додаток до Програми

**Заходи з реалізації Програми**

**реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України   
та Східної Польщі"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходу** | **Виконавці** | **Строк виконання, роки** | **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування у 2025 – 2027 роках,**  **євро** |
| 1. | Забезпечення умов для реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" відповідно до партнерської угоди | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації | 2025 – 2027 роки | Кошти Європейського Союзу | 1977193,80  **відповідно до рішення координатора** |
| Кошти обласного бюджету | **219 688,19**  **відповідно до рішення координатора** |
|  | **Всього** | | | | **2 196 881,99** |