ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської

обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації

14.05.2025 № 271

ПРОГРАМА

реалізації проєкту "Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі"

Загальна частина

Сучасні виклики, пов’язані з кліматичними змінами та екологічними загрозами, вимагають нових підходів до управління водними ресурсами. Раціональне використання води, збереження природних водних екосистем та запобігання забрудненню є ключовими завданнями для сталого розвитку регіонів. Особливої уваги потребують прикордонні території, де необхідна тісна співпраця між країнами для ефективного управління спільними водними ресурсами.

Зміни клімату, антропогенний вплив та неефективне управління водними ресурсами спричиняють деградацію річкових екосистем, зниження рівня ґрунтових вод та загрозу водної безпеки населення. Для збереження водних ресурсів важливим є інтегрований підхід, що передбачає моніторинг, управління ризиками та впровадження екологічно безпечних практик водокористування.

У цьому контексті проєкт "Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" спрямований на створення ефективної системи моніторингу, відновлення водних екосистем та впровадження сталих водогосподарських практик у прикордонних регіонах України та Польщі. Проєкт реалізується у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для реалізації проєкту "Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі" (далі – проєкт), що співфінансується Європейським Союзом (реєстраційна картка № 5647 від 09 вересня 2024 року) у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027 та реалізується відповідно до грантового контракту № PLUA.01.02-IP.01-0001/24-00 щодо реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі", укладеного між Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща та департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, а також партнерської угоди, укладеної між департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації, Тернопільською міською радою, Свалявською міською радою та гміною Скербєшув (далі – Партнерська угода).

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

запровадження комплексної системи моніторингу стану водних ресурсів у прикордонних регіонах;

відновлення екосистем річок шляхом біоінженерних заходів та зменшення антропогенного впливу;

розвиток транскордонного співробітництва у сфері управління водними ресурсами;

підвищення обізнаності населення та залучення громад до збереження водних ресурсів;

розробка рекомендацій для інтегрованого управління водними ресурсами.

На території Рівненської області проєкт, зокрема, включає:

реконструкцію існуючих очисних споруд селища Квасилів, 
вул. Шкільна, 52 Рівненської області, що обліковуються на балансі Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал";

ремонт виробничих приміщень існуючих очисних споруд селища Квасилів, вул. Шкільна, 52 Рівненської області, що обліковуються на балансі Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал";

закупівлю та встановлення шести гідролізних установок для потреб Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал";

навчання на тему: "Сучасні методи очистки води" в Рівненській області за участю експертів галузі та представників академічного середовища;

спільне дослідження впливу самовільного будівництва систем водопостачання, водовідведення та водоочищення на рівень евтрофікації та забруднення озер і річок Західної України та Східної Польщі.

Заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний бюджет проєкту для всіх партнерів становить
7 911 111,08 євро, що є еквівалентом суми 354 637 705,27 гривень. Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації як виконавець заходів проєкту в Рівненській області – розпорядник коштів в сумі 2 196 881,99 євро, що є еквівалентом суми 98 481 386,47 гривень, з яких:

грантові кошти становлять 1 977 193,80 євро, що є еквівалентом суми 
88 633 248,23 гривень та покриває 90,00 відсотків витрат на заходи в рамках проєктної діяльності;

власний внесок (співфінансування проєкту) становить 219 688,19 євро, що є еквівалентом суми 9 848 138,24 гривень та покриває 10,00 відсотків витрат на заходи в рамках проєктної діяльності, що будуть забезпечені з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, зокрема, коштів Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал" 
(далі – РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал").

Усі вищевказані еквіваленти сум обраховано за курсом Національного банку України станом на 01 квітня 2025 року: 44,8278 грн за 1 євро.

Порядок проходження коштів

Кошти гранту надходять на рахунок головного партнера – координатора проєкту, який переказує їх на рахунки кожного з чотирьох партнерів, зокрема, управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації.

Виплати відбуваються таким чином:

головний партнер перераховує грант на рахунки партнерів проєкту у відповідній сумі та відповідно до звіту про виконання робіт або платіжної вимоги, затвердженої органом управління Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027 (далі – орган управління), з урахуванням усіх обґрунтованих вирахувань або фінансових коригувань, внесених до звіту про виконання робіт органом управління або призначеною ним організацією. Головний партнер інформує партнерів проєкту про внесені вирахування та коригування;

перерахування гранту головним партнером окремим партнерам проєкту відбувається протягом 5 робочих днів з дати отримання належним чином оформлених вимог на оплату, але не раніше зарахування на рахунок головного партнера відповідної суми гранту органом управління, на банківські рахунки партнерів проєкту.

Передумовою для перерахування гранту головним партнером партнерам проєкту є виконання договірних зобов'язань, затвердження органом управління звіту про хід виконання проєкту та перерахування гранту органом управління на банківський рахунок головного партнера відповідно до грантового контракту проєкту.

Кошти власного внеску (співфінансування проєкту) надходять на рахунок управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації. Їх перерахування відбувається протягом 5 робочих днів з дати отримання  відповідного запиту на оплату.

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації як виконавець заходів проєкту в Рівненській області – розпорядник коштів, які надходять від координатора проєкту та Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал":

у випадку надходження коштів у національній валюті, зараховує кошти на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області або 
у випадку надходження коштів в іноземній валюті, зараховує кошти на валютний рахунок в установі банку, а після конвертації – на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області.

Кошти, отримані управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації на виконання заходів у рамках проєктної діяльності, зараховуються до доходів обласного бюджету Рівненської області та використовуються в порядку, встановленому Угодою про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна від 01 грудня 2023 року, ратифікованою Законом України від 09 травня 2024 року № 3719-ІХ та бюджетним законодавством України.

Видатки на реалізацію заходів Програми

| № | ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ | ОРІЄНТОВНА СУМА ВИДАТКІВ (валюта Партнерської угоди – євро, сума в гривнях не є фіксованим значенням, а лише еквівалентом суми в євро, обрахованої за курсом 44,8278 грн за 1 євро (курс банку станом на 01 квітня 2025 року). Сума видатків в гривні може відрізнятися від вказаної залежно від обмінного курсу на момент їх здійснення) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 рік |  |
|  |  | євро | грн |
| 1. | Грантові кошти Європейського Союзу | 821 060,41 | 36 806 331,85 |
|  |  | відповідно до рішення координатора | відповідно до рішення координатора |
| 2. | Співфінансування проєкту - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал") | 91 228,93 | 4 089 592,23 |
|  |  | відповідно до запиту на оплату | відповідно до запиту на оплату |
|  |  | 2026 рік |  |
|  |  | євро | Грн |
| 1. | Грантові кошти Європейського Союзу | 807 746,98 | 36 209 520,07 |
|  |  | відповідно до рішення координатора | відповідно до рішення координатора |
| 2. | Співфінансування проєкту - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал") | 89 749,66 | 4 023 279,81 |
|  |  | відповідно до запиту на оплату | відповідно до запиту на оплату |
|  |  | 2027 рік |  |
|  |  | євро | Грн |
| 1. | Грантові кошти Європейського Союзу | 348 386,41 | 15 617 396,31 |
|  |  | відповідно до рішення координатора | відповідно до рішення координатора |
| 2. | Співфінансування проєкту - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал") | 38 709,60 | 1 735 266,21 |
|  |  | відповідно до запиту на оплату | відповідно до запиту на оплату |
|  | Всього, у тому числі: | 2 196 881,99 | 98 481 386,47 |
| 1. | грантові кошти Європейського Союзу | 1 977 193,80 | 88 633 248,23 |
| 2. | співфінансування проєкту - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал") | 219 688,19 | 9 848 138,24 |

Очікувані результати виконання Програми

Проєкт сприятиме зміцненню екологічної безпеки регіону та створенню основи для сталого управління водними ресурсами у Західній Україні та Східній Польщі. Очікуваними результатами є:

покращення якості води у прикордонних водних об’єктах завдяки впровадженню екологічних технологій;

зниження рівня забруднення водних ресурсів шляхом оптимізації системи управління стічними водами;

підвищення ефективності моніторингу стану водойм через використання сучасних методів оцінки;

посилення співпраці між Україною та Польщею у сфері екологічного менеджменту.

Начальник управління міжнародного

співробітництва та європейської

інтеграції облдержадміністрації 		   		        Ольга ЮТОВЕЦЬ

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

Програми реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі"

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва нормативно-правових актів, на підставі яких розроблена Програма | Стаття 143 Конституції України, статті 13, 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закони України "Про правовий режим воєнного стану", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про міжнародне територіальне співробітництво України", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Укази Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (зі змінами), рішення Рівненської обласної ради від 05 березня 2022 року № 476 "Про делегування Рівненській обласній державній військовій адміністрації окремих повноважень на період дії воєнного стану в Україні", Обласна програма розвитку міжнародного територіального співробітництва на 2025 – 2027 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 10 грудня 2024 року № 694, рішення Рівненської обласної ради від 20 грудня 2024 року № 1046 "Про підтримку реалізації проєкту «Cтале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі» у рамках Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027", грантовий контракт № PLUA.01.02-IP.01-0001/24-00 щодо реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі", укладений між Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща та департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, а також партнерська угода, укладена між департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації, Тернопільською міською радою, Свалявською міською радою та гміною Скербєшув |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025 – 2027 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Грантові кошти Європейського Союзу та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал") |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього грн (валюта Партнерської угоди – євро, сума в гривнях не є фіксованим значенням, а лише еквівалентом суми в євро, обрахованої за курсом 44,8278 грн за 1 євро (курс Національного банку станом на 01 квітня 2025 року), у тому числі: | 98 481 386,47 |
|  | грантові кошти Європейського Союзу | 88 633 248,23 |
|  | співфінансування проєкту - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал") | 9 848 138,24 |

Додаток 2 до Програми

Заходи з реалізації Програми

реалізації проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України 
та Східної Польщі"

| № | Зміст заходу | Строк виконання, роки | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, євро | Обсяг фінансування в гривнях (еквівалент суми в євро, обрахованої за курсом 44,8278 грн за 1 євро (курс банку станом на 01 квітня 2025 року). Сума видатків в гривнях може відрізнятися від вказаної залежно від обмінного курсу на момент їх здійснення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управління проєктом, у тому числі: |  |  |  |  |
| 1) | усний та письмовий переклад | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 6 075,00 | 272 328,89 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 675,00 | 30 258,77 |
| 2) | комп’ютерна техніка | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 10 709,98 | 480 104,84 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 1 190,00 | 53 345,08 |
| 3) | офісні меблі | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 3 600,00 | 161 380,08 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 400,00 | 17 931,12 |
| 2. | Будівництво та реконструкція систем водопостачання та водовідведення в Рівненській області, у тому числі: |  |  |  |  |
| 1) | проведення геолого-геодезичних робіт | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 4 014,00 | 179 938,79 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 446,00 | 19 993,20 |
| 2) | реконструкція існуючих очисних споруд селища Квасилів | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 1 234 971,00 | 55 361 032,99 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 137 219,00 | 6 151 225,89 |
| 3) | проєктні роботи з проходженням експертизи та авторським наглядом | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 48 933,00 | 2 193 558,74 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 5 437,00 | 243 728,75 |
| 4) | благоустрій та ремонт виробничих приміщень | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 69 606,00 | 3 120 283,85 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 7 734,00 | 346 698,21 |
| 5) | технічний нагляд | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 26 847,00 | 1 203 491,95 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 2 983,00 | 133 721,33 |
| 6) | закупівля та встановлення шести гідролізних установок | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 362 808,02 | 16 263 885,36 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 40 312,00 | 1 807 098,27 |
| 7) | благоустрій та ремонт місць встановлення гідролізних установок | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 21 600,00 | 968 280,48 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 2 400,00 | 107 586,72 |
| 3. | Спільні дослідження, у тому числі: |  |  |  |  |
| 1) | навчання на тему "Сучасні методи очистки води" в Рівненській області" | 2026 рік | грантові кошти | 13 986,00 | 626 961,61 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 1 554,00 | 69 662,40 |
| 2) | екологічний аудит | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 31 617,00 | 1 417 320,55 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 3 513,00 | 157 480,06 |
| 3) | розроблення концепції | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 28 332,00 | 1 270 061,23 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 3 148,00 | 141 117,91 |
| 4) | моніторинг якості води | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 8 127,00 | 364 315,53 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 903,00 | 40 479,50 |
| 5) | розроблення стратегії | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 33 874,26 | 1 518 508,55 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 3 763,81 | 168 723,32 |
| 6) | публікація наукових статей | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 810,00 | 36 310,52 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 90,00 | 4 034,50 |
| 4. | Заходи з візуалізації та промоції, у тому числі: |  |  |  |  |
| 1) | інформаційна кампанія | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 9 540,00 | 427 657,21 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 1 060,00 | 47 517,47 |
| 2) | матеріали з візуалізації | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 5 400,00 | 242 070,12 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 600,00 | 26 896,68 |
| 3) | промоційні матеріали | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 8 100,00 | 363 105,18 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 900,00 | 40 345,02 |
| 5. | Непрямі витрати, у тому числі: |  |  |  |  |
| 1) | витрати на персонал | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 39 543,88 | 1 772 665,14 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 4 393,76 | 196 962,59 |
| 2) | витрати на відрядження та проживання | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 2 768,08 | 124 086,94 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 307,56 | 13 787,24 |
| 3) | офісні та адміністративні витрати | 2025 – 2027 роки | грантові кошти | 5 931,58 | 265 899,68 |
|  |  |  | співфінансування проєкту | 659,06 | 29 544,21 |
| Всього, у т. ч.: |  |  |  | 2 196 881,99 | 98481386,47 |
| грантові кошти |  |  |  | 1 977 193,80 | 88 633 248,23 |
| співфінансування проєкту |  |  |  | 219 688,19 | 9 848 138,24 |