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ПРОГРАМА
реалізації проєкту «Модернізація транспортної інфраструктури 
для посилення польсько-українського сполучення через дорогу 850 
у Люблінському воєводстві та Н22 в Рівненській області»

Загальна частина

Люблінське воєводство Республіки Польща та Рівненська область України мають спільні та критичні виклики у сфері транскордонної дорожньої інфраструктури. Обсяг вантажних і пасажирських перевезень, що посилюється розвитком торгівлі та впливом геополітичних чинників, призвів до перевантаження наявних дорожніх потужностей по обидва боки державного кордону. 
З українського боку ділянки доріг і вулиць, охоплені проєктом,
у Клеванській селищній та Зорянській сільській територіальних громадах забезпечують доступ до автомобільної дороги державного значення H-22 
та мультимодального вантажного терміналу у селищі Клевань. З моменту відкриття терміналу інтенсивність руху вантажного транспорту зросла до 
140 вантажних автомобілів на добу, а в перспективі становитиме 500 одиниць на добу. Параметри існуючої дорожньої інфраструктури не відповідають вимогам для руху вантажівок із причепами та великовагових транспортних засобів, що спричиняє небезпечні маневри у житловій забудові, прискорене руйнування дорожнього покриття та утворення заторів. Відсутність облаштованих пішохідних переходів, зон очікування та систем організації дорожнього руху додатково підвищує ризики для безпеки, зокрема поблизу закладів освіти та охорони здоров’я.
Крім того, регіону бракує мультимодальної інтеграції та ефективного зв’язку із залізничними терміналами. Інтенсивний розвиток логістичної інфраструктури, що включає будівництво нових вантажних терміналів 
і транспортних коридорів, потребує суттєвого збільшення обсягів автоперевезень у контейнерах, покращення доступу до пунктів пропуску через державний кордон та інтермодальних вузлів.
Екологічні чинники також обґрунтовують необхідність інвестицій. Незадовільний стан дорожньої інфраструктури, зростання інтенсивності руху призводять до підвищення рівня викидів вуглекислого газу та шумового навантаження. Застаріла транспортна інфраструктура обмежує мобільність вразливих груп населення, зокрема дітей, осіб похилого віку та жителів сільських територій, ускладнює їхній доступ до базових послуг.
Без реалізації скоординованих транскордонних заходів наявні транспортні обмеження й надалі стримуватимуть економічну інтеграцію, створюватимуть загрози для безпеки населення та перешкоджатимуть регіональному розвитку. Тому проєкт спрямований на реагування на спільні виклики шляхом модернізації стратегічно важливих ділянок дорожньої мережі, забезпечення сумісної інфраструктури та покращення доступу до ключових економічних коридорів.
Кінцевими бенефіціарами Програми реалізації проєкту «Модернізація транспортної інфраструктури для посилення польсько-українського сполучення через дорогу 850 у Люблінському воєводстві та Н22 в Рівненській області» (далі – Програма) є понад 2 мільйони жителів території її реалізації та понад 
60 тисяч суб’єктів господарювання, які користуються автодорогами для щоденних поїздок, здійснення трудової діяльності, доступу до медичних та соціальних послуг. Вантажні оператори та експортери, які використовують коридори мережі TEN-T та мультимодальні термінали, зокрема у селищі Клевань, отримають вигоди у вигляді скорочення часу перевезень, підвищення безпеки дорожнього руху та покращення доступу до ринків Європейського Союзу. Крім того, підвищиться ефективність роботи гуманітарних та екстрених служб, що має особливе значення в умовах воєнного стану.

Мета Програми

Між Воєводським управлінням доріг у м. Люблін (головний партнер) 
та департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (партнер) 04 лютого 2026 року укладено партнерську угоду в рамках грантового контракту № PLUA.06.01-IP.01-0002/25-00, підписаного 19 грудня 2025 року щодо реалізації проєкту «Модернізація транспортної інфраструктури для посилення польсько-українського сполучення через дорогу 850 у Люблінському воєводстві та Н22 в Рівненській області» (далі – Проєкт), в межах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027. Метою Програми є створення умов для реалізації Проєкту.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:
реконструкція та модернізація двох критичних ділянок регіональної дорожньої інфраструктури, а саме ділянки автомобільної дороги DW 850 протяжністю 10,5431 км між містом Томашув-Любельський та пунктом пропуску через державний кордон Гребенне/Рава-Руська (Республіка Польща) 
і сполучення мультимодального вантажного терміналу у селищі Клевань 
з автомобільною дорогою державного значення H-22 протяжністю 2,267 км 
у межах Зорянської сільської та Клеванської селищної територіальних громад Рівненського району Рівненської області (Україна);
підвищення ефективності транспортних перевезень та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище шляхом розвитку інфраструктури відповідно до стандартів якості та сталого розвитку Європейського Союзу;
покращення сумісності та стійкості польсько-української транскордонної транспортної інфраструктури із забезпеченням її функціональності подвійного використання (цивільного та оборонного).
На території Рівненської області Проєкт, зокрема, включає:
поточний ремонт перехрестя автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне та вул. Клеванська в с. Зоря Рівненського району Рівненської області;
капітальний ремонт вул. Клеванська в с. Зоря Рівненського району Рівненської області;
капітальний ремонт вул. Центральна від межі Зорянської сільської ради (вул. Клеванська) до межі земельної ділянки кадастровий номер 5624655400:01:013:0001 в селищі Клевань Рівненського району  Рівненської області;
нове будівництво дороги місцевого значення за межами населених пунктів від вул. Центральна до вул. Слов’янська на території Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області;
капітальний ремонт місцевого проїзду, що примикає до вул. Слов’янська
в районі земельної ділянки кадастровий номер 5624655400:02:018:0459 в селищі Клевань Рівненського району Рівненської області.
Заходи Програми наведено у додатку 2 до цієї Програми.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний бюджет Проєкту для всіх партнерів становить
8 236 166,24 євро, що є еквівалентом суми 423 516 845,93 гривень. Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації як виконавець заходів Проєкту в Рівненській області є розпорядником коштів у сумі 2 443 955,13 євро, що є еквівалентом суми 125 672 083,12 гривні, з яких:
грантові кошти ЄС – 2 199 559,62 євро, що є еквівалентом 
113 104 874,96 гривні та покривають 90 відсотків витрат на заходи 
в межах Проєкту;
власний внесок (співфінансування Проєкту) — 244 395,51 євро, що є еквівалентом суми 12 567 208,12 гривень та покриває 10 відсотків витрат на заходи проєкту. Співфінансування забезпечується з інших джерел,
не заборонених законодавством, зокрема коштів обласного бюджету Рівненської області.
Усі еквіваленти сум у гривнях обраховано за офіційним курсом Національного банку України станом на 17 квітня 2026 року: 51,4216 грн 
за 1 євро.
Фінансування за рахунок коштів обласного бюджету Рівненської області здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених відповідними бюджетними рішеннями.
Порядок проходження коштів

Кошти гранту надходять на рахунок головного партнера – координатора Проєкту, який переказує їх на рахунок партнера, а саме департаменту 
з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.
Виплати відбуваються таким чином:
головний партнер перераховує грант на рахунок партнера Проєкту у сумі відповідно до звіту про виконання робіт або платіжної вимоги, затвердженої органом управління Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027 (далі – орган управління), з урахуванням усіх обґрунтованих вирахувань або фінансових коригувань, внесених до звіту про виконання робіт органом управління або призначеною ним організацією. Головний партнер інформує партнера Проєкту про внесені вирахування та коригування;
[bookmark: _Hlk229153536]перерахування гранту головним партнером на банківські рахунки партнера відбувається протягом п’яти робочих днів з дати отримання належним чином оформлених вимог на оплату, але не раніше зарахування органом управління на рахунок головного партнера відповідної суми гранту. 
Передумовою для перерахування гранту головним партнером партнеру Проєкту є виконання договірних зобов'язань, затвердження органом управління звіту про хід виконання Проєкту та перерахування гранту органом управління на банківський рахунок головного партнера відповідно до Партнерської угоди Проєкту. 
Кошти власного внеску (співфінансування Проєкту) надходять на рахунок департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації. Їх перерахування відбувається протягом 
п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту на оплату.
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації як організатор та виконавець заходів Проєкту 
в Рівненській області, який є розпорядником коштів, що надходять від координатора Проєкту та обласного бюджету Рівненської області: 
у випадку надходження коштів у національній валюті зараховує кошти на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, або 
у випадку надходження коштів в іноземній валюті зараховує кошти на валютний рахунок в установі банку, а після конвертації – на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області.
Кошти, отримані департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на виконання заходів у межах реалізації Проєкту, використовуються в порядку, встановленому Угодою про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна
від 01 грудня 2023 року, ратифікованою Законом України від 09 травня 
2024 року № 3719-ІХ та бюджетним законодавством України.


Видатки на реалізацію заходів Програми

	№
	ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
	ОРІЄНТОВНА СУМА ВИДАТКІВ
(валюта Партнерської угоди – євро, сума в гривнях не є фіксованим значенням, а лише еквівалентом суми в євро, обрахованої за курсом 51,4216 грн за 1 євро (курс НБУ
станом на 17 квітня 2026 року).
Сума видатків у гривнях може відрізнятися від вказаної залежно від обмінного курсу на момент їх здійснення.


	
	
	2026 рік

	
	
	євро
	грн

	1.
	Грантові кошти Європейського Союзу
	439 911,92
	22 620 974,79

	
	
	відповідно до рішення координатора
	відповідно до рішення координатора

	2.
	Співфінансування проєкту – інші джерела фінансування, не заборонені законодавством (кошти обласного бюджету Рівненської області (далі – ОБРО)
	48 879,11
	2 513 442,04

	
	
	відповідно до запиту на оплату
	відповідно до запиту на оплату

	
	
	2027 рік

	
	
	євро
	грн

	1.
	Грантові кошти Європейського Союзу
	769 845,87
	39 586 706,39

	
	
	відповідно до рішення координатора
	відповідно до рішення координатора

	2.
	Співфінансування проєкту – інші джерела фінансування, не заборонені законодавством (кошти ОБРО)
	85 538,43
	4 398 522,94

	
	
	відповідно до запиту на оплату
	відповідно до запиту на оплату

	
	
	2028 рік

	
	
	євро
	грн

	1.
	Грантові кошти Європейського Союзу
	989 801,83
	50 897 193,78

	
	
	відповідно до рішення координатора
	відповідно до рішення координатора

	2.
	Співфінансування проєкту – інші джерела фінансування, не заборонені законодавством (кошти ОБРО)
	109 977,97
	5 655 243,18

	
	
	відповідно до запиту на оплату
	відповідно до запиту на оплату

	
	Всього:
	2 443 955,13
	125 672 083,12

	1.
	Грантові кошти Європейського Союзу
	2 199 559,62
	113 104 874,96

	2.
	Співфінансування проєкту – інші джерела фінансування, не заборонені законодавством (кошти ОБРО)
	244 395,51
	12 567 208,16



Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме розвитку сталої, кліматично стійкої, інтелектуальної та інтермодальної мобільності на національному, регіональному та місцевому рівнях, покращенню доступу до транспортних коридорів мережі TEN-T та транскордонної мобільності.
Очікуваними результатами є:
реконструкція та модернізація двох критичних ділянок регіональної дорожньої інфраструктури на території Республіки Польща та України;
підвищення ефективності транспортних перевезень і зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище завдяки розвитку інфраструктури відповідно до стандартів Європейського Союзу;
покращення сумісності та стійкості польсько-української транскордонної транспортної інфраструктури із забезпеченням її функціональності подвійного використання.


Директор департаменту з питань 
будівництва та архітектури Рівненської
 обласної державної адміністрації	    		                     Андрій ЯРУСЕВИЧ
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Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ 
Програми реалізації проєкту «Модернізація транспортної інфраструктури для посилення польсько-українського сполучення через дорогу 850 у Люблінському воєводстві та Н22 в Рівненській області»

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

	2.
	Дата, номер і назва нормативно-правових актів, на підставі яких розроблена Програма
	Стаття 143 Конституції України, статті 13, 20 та 26 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закони України «Про правовий режим воєнного стану», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про міжнародне територіальне співробітництво України», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Укази Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 
(зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022
 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами) та від 12 грудня 2025 року № 1647 
«Про затвердження Державної програми розвитку міжнародного територіального співробітництва на 2025-2027 роки», Програма розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2026 – 2028 роки, затверджена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації 
від 23 грудня 2025 року № 808, рішення Клеванської селищної ради від 28 січня 2025 року № 1522 «Про делегування функцій замовника будівництва та надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів дорожньої галузі спільної власності територіальної громади» та Зорянської сільської ради від 28 січня 2025 року № 2305 «Про делегування функцій замовника будівництва та надання згоди на проведення будівельних робіт об’єктів дорожньої галузі спільної власності територіальної громади», грантовий контракт № PLUA.06.01-IP.01-0002/25-00 щодо реалізації проєкту «Модернізація транспортної інфраструктури для посилення польсько-українського сполучення через дорогу 850 у Люблінському воєводстві та Н22 в Рівненській області», укладений між Воєводським управлінням доріг у Любліні та департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

	3.
	Розробник Програми
	Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

	4.
	Відповідальні виконавці Програми
	Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

	5.
	Термін реалізації Програми
	2026 – 2028 роки

	6.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Грантові кошти Європейського Союзу та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти обласного бюджету Рівненської області)

	7.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, грн 
(валюта Партнерської угоди – євро, сума в гривнях не є фіксованим значенням, а лише еквівалентом суми в євро, обрахованої за курсом 51,4216 грн за 1 євро (курс НБУ на 17 квітня 2026 року)
	125 672 083,12

	
	грантові кошти Європейського Союзу
	113 104 874,96

	
	співфінансування проєкту – інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством (кошти обласного бюджету Рівненської області)
	12 567 208,16




Додаток 2 до Програми

Заходи з реалізації Програми
реалізації проєкту «Модернізація транспортної інфраструктури для посилення польсько-українського сполучення через дорогу 850 у Люблінському воєводстві та Н22 в Рівненській області»

	№
	Зміст заходу
	Строк виконання,
роки
	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування, євро

	Обсяг фінансування, гривень
(еквівалент суми в євро, обраховано за курсом НБУ на 17.04.2026 51,4216 грн 
за 1 євро).
Сума видатків у гривнях може відрізнятися від вказаної залежно від обмінного курсу на момент їх здійснення.

	1.
	Підготовча діяльність, зокрема:
	
	
	
	

	1)
	проєктні роботи з проходженням експертизи та авторським наглядом
	2026-2028
	грантові кошти 
	37 125
	1 909 026,90

	
	
	
	співфінансування проєкту
	4 125
	212 114,10

	2)
	усний та письмовий переклад
	2026-2028
	грантові кошти 
	810
	41 651,50

	
	
	
	співфінансування проєкту
	90
	4 627,94

	2.
	Капітальний ремонт дорожньої інфраструктури та покращення доступу в Зорянській та Клеванській територіальних громадах Рівненської області
	
	
	
	

	1)
	поточний ремонт  перехрестя автомобільної дороги Н-22 Устилуг - Луцьк – Рівне
та вул. Клеванська в с. Зоря Рівненського району Рівненської області
	2026-2028
	грантові кошти 
	165 780
	8 524 672,85

	
	
	
	співфінансування проєкту
	18 420
	947 185,87

	2)
	капітальний ремонт вул. Клеванська в с. Зоря Рівненського району Рівненської області
	2026-2028
	грантові кошти 
	493 785
	25 391 214,76

	
	
	
	співфінансування проєкту
	54 865
	2 821 246,08

	3)
	капітальний ремонт вул. Центральна від межі Зорянської сільської ради (вул. Клеванська) до межі земельної ділянки кадастровий номер 5624655400:01:013:0001 в селищі Клевань Рівненського району Рівненської області
	2026-2028
	грантові кошти 
	523 305
	26 909 180,39

	
	
	
	співфінансування проєкту
	58 145
	2 989 908,93

	4)
	капітальний ремонт місцевого проїзду, що примикає до вул. Слов’янська в районі земельної ділянки кадастровий номер 5624655400:02:018:0459 в селищі Клевань Рівненського району Рівненської області
	2026-2028
	грантові кошти 
	84 960
	4 368 779,14

	
	
	
	співфінансування проєкту
	9 440
	485 419,91

	5)
	паспортизація доріг
	2026-2028
	грантові кошти 
	2 736
	140 689,50

	
	
	
	співфінансування проєкту
	304
	15 632,17

	6)
	сертифіковані лабораторні дослідження – 
20 випробувань
	2026-2028
	грантові кошти 
	2 700
	138 838,32

	
	
	
	співфінансування проєкту
	300
	15 426,48

	7)
	сертифікати про введення в експлуатацію об’єктів будівництва та ремонтних робіт
	2026-2028
	грантові кошти 
	432
	22 214,13

	
	
	
	співфінансування проєкту
	48
	2 468,24

	8)
	модернізація автобусної зупинки 
(вул. Центральна)
	2026-2028
	грантові кошти 
	82 350
	4 234 568,76

	
	
	
	співфінансування проєкту
	9150
	470 507,64

	3.
	Будівництво нових місцевих доріг та пом’якшення наслідків для навколишнього середовища
	
	
	
	

	1)
	нове будівництво дороги місцевого значення за межами населених пунктів від 
вул. Центральна до вул. Слов’янська на території Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області
	2026-2028
	грантові кошти 
	650 743,2
	33 462 256,53

	
	
	
	співфінансування проєкту
	72 304,8
	3 718 028,50

	2)
	паспортизація дороги
	2026-2028
	грантові кошти 
	684
	35 172,38

	
	
	
	співфінансування проєкту
	76
	3 908,04

	3)
	сертифіковані лабораторні дослідження – 
10 випробувань
	2026-2028
	грантові кошти 
	1350
	69 419,16

	
	
	
	співфінансування проєкту
	150
	7 713,24

	4)
	сертифікат про введення в експлуатацію об’єкта будівництва та ремонтних робіт
	2026-2028
	грантові кошти 
	108
	5 553,53

	
	
	
	співфінансування проєкту
	12
	617,06

	5)
	створення громадського зеленого простору в Клеванській територіальній громаді
	2026-2028
	грантові кошти 
	67 500
	3 470 958,00

	
	
	
	співфінансування проєкту
	7 500
	385 662,00

	4. 
	Просування проєкту, зокрема:
	
	
	
	

	1)
	стартова конференція (Польща): проїзд 
10 учасників
	2026-2028
	грантові кошти 
	1350
	69 419,16

	
	
	
	співфінансування проєкту
	150
	7 713,24

	2)
	заключна конференція (Україна). Оренда приміщення, повністю обладнана конференц-зала, розрахована на 50 учасників. 1 повний день
	2026-2028
	грантові кошти 
	360
	18 511,78

	
	
	
	співфінансування проєкту
	40
	2 056,86

	3)
	заключна конференція (Україна). Послуги технічної підтримки: аудіовізуальне обладнання, відеозапис, пряма трансляція, проєктор, екрани, мікрофони, звукові системи та технічний персонал. 1-денний професійний пакет для 50 учасників
	2026-2028
	грантові кошти 
	2 025
	104 128,74

	
	
	
	співфінансування проєкту
	225
	11 569,86

	4)
	заключна конференція (Україна). Фотопослуги протягом 2 днів конференції (підготовка, день конференції та нетворкінг). Включає гонорар фотографа, редагування та цифрову доставку
	2026-2028
	грантові кошти 
	720
	37 023,55

	
	
	
	співфінансування проєкту
	80
	4 113,73

	5)
	заключна конференція (Україна). Синхронний переклад: 2 перекладачі протягом 2 днів
	2026-2028
	грантові кошти 
	1440
	74 047,10

	
	
	
	співфінансування проєкту
	160
	8 227,46

	6)
	заключна конференція (Україна). Оренда обладнання для перекладу (оренда кабін, гарнітур, мікрофонів та передавального обладнання) для 50 учасників, доставка, встановлення та експлуатація професійним постачальником, 2 дні
	2026-2028
	грантові кошти 
	2 250
	115 698,60

	
	
	
	співфінансування проєкту
	250
	12 855,40

	7)
	заключна конференція (Україна). Проживання для учасників з Польщі та ЄС (15 осіб), 3 ночі
	2026-2028
	грантові кошти 
	4 050
	208 257,48

	
	
	
	співфінансування проєкту
	450
	23 139,72

	8)
	заключна конференція (Україна). Харчування учасників конференції ( перший день, обід та дві кавові перерви, 50 осіб)
	2026-2028
	грантові кошти 
	3600
	185 117,76

	
	
	
	співфінансування проєкту
	400
	20 568,64

	9)
	заключна конференція (Україна). Харчування польських та українських учасників (вечері, 
2 дні, 25 осіб)
	2026-2028
	грантові кошти 
	2 250
	115 698,60

	
	
	
	співфінансування проєкту
	250
	12 855,40

	10)
	заключна конференція (Україна). Харчування учасників конференції (другий день, обід, 
50 осіб)
	2026-2028
	грантові кошти 
	2 250
	115 698,60

	
	
	
	співфінансування проєкту
	250
	12 855,40

	11)
	заключна конференція (Україна). Друковані матеріали (блокноти, ручки, іменні бейджі, папки та друковані презентації), 
50 комплектів
	2026-2028
	грантові кошти 
	1 800
	92 558,88

	
	
	
	співфінансування проєкту
	200
	10 284,32

	12)
	заключна конференція (Україна). Місцевий транспорт, відвідування об’єкта (3 автобуси)
	2026-2028
	грантові кошти 
	877,5
	45 122,45

	
	
	
	співфінансування проєкту
	97,5
	5 013,61

	13)
	візуалізація та комунікація проєкту: банери 
(4 шт.)
	2026-2028
	грантові кошти 
	558
	28 693,25

	
	
	
	співфінансування проєкту
	62
	3 188,14

	14)
	візуалізація та комунікація проєкту: інформаційні щити (4 шт.)
	2026-2028
	грантові кошти 
	4 320
	222 141,31

	
	
	
	співфінансування проєкту
	480
	24 682,37

	15)
	візуалізація та комунікація проєкту: рекламні відео (2 короткометражні фільми, тривалість відео не менше 1 хвилини)
	2026-2028
	грантові кошти 
	1 800
	92 558,88

	
	
	
	співфінансування проєкту
	200
	10 284,32

	16)
	візуалізація та комунікація проєкту: організація одного заходу для залучення громади за участю дітей, оренда приміщення, матеріали, професійна фото- та відеозйомка, харчування для учасників та гостей, заохочення для дітей (світловідбивальні браслети, брелоки, наліпки, аксесуари)
	2026-2028
	грантові кошти 
	3 150
	161 978,04

	
	
	
	співфінансування проєкту
	350
	17 997,56

	5.
	Непрямі витрати, зокрема:
	
	
	
	

	1)
	витрати на персонал
	2026-2028
	грантові кошти 
	42 943,01
	2 208 198,28

	
	
	
	співфінансування проєкту
	4 771,49
	245 357,65

	2)
	витрати на відрядження та проживання
	2026-2028
	грантові кошти 
	3 006,4
	154 593,90

	
	
	
	співфінансування проєкту
	334
	17 174,81

	3)
	офісні та адміністративні витрати
	2026-2028
	грантові кошти 
	6 441,51
	331 232,75

	
	
	
	співфінансування проєкту
	715,72
	36 803,47

	Всього
	2 443 955,13
	125 672 083,12

	грантові кошти 
	2 199 559,62
	113 104 874,96

	співфінансування проєкту
	244 395,51
	12 567 208,16



