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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної
військової адміністрації
19 серпня 2026 року № 494



Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Рівненської області на 2027 – 2029 роки 

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Рівненської області на 2027 – 2029 роки (далі – середньостроковий план) розроблено відповідно до частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 (зі змінами). 
Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для регіону публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма). 
Середньостроковий план визначає: 
наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування; 
основні напрями публічного інвестування;
підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування. 
Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України. 
Затвердження середньострокового плану є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового планування на регіональному рівні.
Описова частина

Середньостроковий план розроблено Рівненською обласною державною адміністрацією – Рівненською обласною військовою адміністрацією на підставі пропозицій, поданих структурними підрозділами обласної державної адміністрації, та відповідно до ключових положень державних стратегічних документів, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098 (у редакції  розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28 лютого 
2025 року № 122) та затвердженої рішенням обласної ради від 13 березня 
2020 року № 1618 (у редакції рішення обласної ради від 28 березня 2025 року 
№ 1069), а також у межах доведеного департаментом фінансів обласної державної адміністрації орієнтовного граничного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, що забезпечує узгодженість цілей та ефективність заходів. 

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі –
наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати. 
На 2027 – 2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність. Ці цілі є фундаментальними для забезпечення сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Для їх досягнення передбачено комплекс заходів, що включають:
оптимізацію використання енергоресурсів;
впровадження інноваційних енергоефективних технологій;
модернізацію інфраструктури з урахуванням нових викликів та вимог екологічної безпеки;
врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Рівненської області та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. 
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності регіону, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм. 
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, належать: 
соціальна сфера (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації);
муніципальна інфраструктура та послуги (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації);
довкілля (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації);
освіта і наука (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки обласної державної адміністрації); 
охорона здоров’я (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення обласної державної адміністрації);
цифрова трансформація держави та суспільства (департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення обласної державної адміністрації);
спорт, фізичне та молодіжне виховання (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації);
транспорт та послуги поштового зв'язку (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації);
культура та інформація (департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, управління культури і туризму обласної державної адміністрації);
громадська безпека (департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення обласної державної адміністрації).
Для досягнення стратегічних цілей розвитку Рівненської області та держави, забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку та підвищення рівня життя громадян, середньостроковим планом визначено 10 пріоритетних секторів (галузей)  для публічного інвестування. 


Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають спеціалізовані сфери діяльності, які є об'єктами фінансування та потребують підвищеної уваги для досягнення поставлених цілей. 
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.
Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями. 
Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у додатку до середньострокового плану. 

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування. 
Формування основних напрямів публічного інвестування середньострокового плану Рівненської області на 2027 – 2029 роки здійснювалось Рівненською обласною державною адміністрацією – Рівненською обласною військовою адміністрацією на підставі пропозицій, поданих структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленою розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098 (у редакції  розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року № 122) та затвердженою рішенням обласної ради від 
13 березня 2020 року № 1618 (у редакції рішення обласної ради від 28 березня 2025 року № 1069), а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами. 
Структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано 
10 пропозицій галузей (секторів) до середньострокового плану, що містили 
35 напрямів для публічного інвестування, які включено до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Рівненської області на 2027 – 2029 роки. 




Фінансова структура публічних інвестицій

Прогнозовані фінансові потреби щодо здійснення публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування Рівненської області наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1

Прогнозовані фінансові потреби щодо здійснення публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки, тис. гривень

	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	Прогнозовані фінансові потреби на середньостроковий період

	
	2027
	2028
	2029
	Всього за галуззю

	Соціальна сфера
	74 093,90
	18 400,00
	28 523,62
	121 017,52

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	218 016,72
	680 910,34
	1 511 814,53
	2 410 741,59

	Довкілля
	13 573,00
	10 492,07
	8 780,87
	32 845,94

	Освіта і наука
	753 042,59
	941 706,62
	903 513,12
	2 598 262,33

	Охорона здоров’я
	1 440 186,61
	3 813 924,80
	0,00
	5 254 111,41

	Цифрова трансформація держави та суспільства
	46 367,77
	37 156,98
	11 400,00
	94 924,75

	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	1 000 000,00
	1 500 000,00
	2 348 500,00
	4 848 500,00

	Транспорт та послуги поштового зв'язку
	296 388,34
	379 851,12
	549 827,86
	1 226 067,32

	Культура та інформація
	51 534,98
	64 842,00
	1 633,23
	118 010,21

	Громадська безпека
	352 500,00
	103 610,00
	55 938,67
	512 048,67

	Всього
	4 245 703,91
	7 550 893,93
	5 419 931,90
	17 216 529,74



Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного департаментом фінансів обласної державної адміністрації орієнтовного граничного обсягу коштів фінансування публічних інвестицій з обласного бюджету на середньостроковий період наведено в таблиці 2.
Таблиця 2

Розподіл граничного обсягу коштів обласного бюджету для публічного інвестування, тис. гривень

	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	всього за галуззю

	Соціальна сфера
	30 000,00
	31 000,00
	38 000,00
	99 000,00

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	1 000,00
	11 000,00
	16 000,00
	28 000,00

	Довкілля
	4 000,00
	9 000,00
	12 000,00
	25 000,00

	Освіта і наука
	53 000,00
	78 000,00
	87 000,00
	218 000,00

	Охорона здоров’я
	38 000,00
	52 000,00
	76 000,00
	166 000,00

	Цифрова трансформація держави та суспільства
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	3 000,00

	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	0,00
	8 000,00
	10 000,00
	18 000,00

	Транспорт та послуги поштового зв'язку
	15 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	19 000,00

	Культура та інформація
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	9 000,00

	Громадська безпека
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	15 000,00

	Всього
	150 000,00
	200 000,00
	250 000, 00
	600 000, 00



Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом національного рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Україні. Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку країни. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.
Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування галузевого (секторального) проєктного портфеля та Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Рівненської області.
Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування. 
У подальшому лише ті проєкти та програми, що відповідають напрямам публічного інвестування, визначеним у додатку до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.
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