ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації

23.12.2025  року № 808

Програма
розвитку дорожнього господарства Рівненської області

на 2026 – 2028 роки

І. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг загального користування Рівненської області  становить 5147,1 кілометра, із них: дороги загального користування державного значення – 2004,8 кілометра; дороги загального користування місцевого значення – 3142,3 кілометра.

У зв’язку із реформуванням системи управління автомобільними дорогами загального користування, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 759-р «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення», з 01 січня 2018 року управління дорогами загального користування місцевого значення Рівненської області передано Рівненській обласній державній адміністрації.

Разом з тим, у складі спеціального фонду Державного бюджету України створено державний дорожній фонд, частина коштів якого спрямовується 
як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам обласному територіальному дорожньому фонду, головним розпорядником коштів якого, відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», визначено Рівненську обласну державну адміністрацію.

З метою ефективного використання зазначених коштів розроблено Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2026 – 2028 роки (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до:

Бюджетного кодексу України;

Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»,
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України»;

Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 
«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року       № 1550.

Програма узгоджена зі Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року, схваленою розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098 та затвердженою рішенням Рівненської обласної ради від 13 березня 2020 року № 1618 (у новій редакції, схваленій розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року № 122,
затвердженій рішенням Рівненської обласної ради від 28 березня 2025 року 
№ 1069), та відповідає завданню 2.1.1 «Розвиток транзитного потенціалу і транспортної інфраструктури» операційної цілі 2.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територій» стратегічної цілі 2 «Збалансований розвиток територій області». До можливих сфер реалізації проєктів належать будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Паспорт Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2026 – 2028 роки наведено у додатку 1 до Програми.

Зважаючи на воєнний стан в Україні, фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення зазнало суттєвих змін.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах не виділяється, а усі кошти дорожнього фонду державного бюджету спрямовуються на потреби оборони України.

Обмежене фінансування за рахунок видатків державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» спрямовується тільки на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Автомобільні дороги Рівненської області є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи України, яка забезпечує роботу всіх галузей промисловості, економіки і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, завдяки розвиненій транспортній інфраструктурі забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця області, країни,
а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів
із належною ефективністю.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу, стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

У зв’язку з відсутністю належного фінансування дорожнього господарства впродовж десятків років, експлуатаційний стан доріг в області
є незадовільним. Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної власності. Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток області, негативно впливає на розвиток галузей господарського комплексу області, створює соціальну напругу.

Також, для ефективного керування автомобільними дорогами та грамотного планування експлуатаційного утримання та проведення ремонтних робіт необхідно провести інвентаризацію та паспортизацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення, оскільки існуючі технічні паспорти морально та фізично застарілі, а на більшість доріг, які передані до сфери управління облдержадміністрації, взагалі відсутні.

Разом з тим, гостро постає проблема із розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в межах смуг відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області.

ІІІ. Мета Програми

Виходячи з вищезазначеної проблематики метою Програми є:

відновлення і розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, вулиць і доріг комунальної власності з урахуванням безбар’єрності на автомобільних дорогах, спрямованої на створення фізично доступної дорожньої інфраструктури для всіх груп населення, зокрема для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп;

покращення транспортної доступності віддалених населених пунктів до районного та обласного центрів, зокрема в контексті освітньої та медичної реформ;

впровадження діджиталізації в процесі управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;

визначення права власності на земельні ділянки, які знаходяться під автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

ІV. Завдання та заходи Програми

Для досягнення мети Програми визначено такі заходи:

проведення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

проведення будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах області;

збереження існуючого стану автомобільних доріг завдяки експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них та здійсненню габаритно-вагового контролю транспортних засобів;

виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, вулиць та доріг комунальної власності;

електронна паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та під штучними спорудами на них;

створення модуля інформаційно-аналітичної системи керування станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Заходи із створення безбар’єрності на автомобільних дорогах мають передбачати:

зниження бордюрів і тактильну плитку. На всіх пішохідних переходах мають бути облаштовані пониження бордюрів для зручності пересування на візках, з дитячими колясками або валізами. Тактильна плитка допомагає людям із порушеннями зору орієнтуватися в просторі, зокрема на переходах і зупинках;

доступні пішохідні переходи та тротуари. Тротуари повинні мати достатню ширину та якісне покриття, що дозволяє безпечно пересуватися людям на візках, з милицями або ходунками;

адаптовані зупинки громадського транспорту. Забезпечення комфортного доступу до транспорту, зокрема для людей на кріслах колісних, можливе завдяки адаптованим зупинкам і низькопідлоговому громадському транспорту;

адаптацію об'єктів дорожнього сервісу. Включає пандуси, поручні та інші елементи доступності в будівлях і спорудах, що розташовані вздовж автомобільних доріг.

Організація дорожнього руху для маломобільних груп населення має здійснюватися та позначатися дорожніми знаками та розміткою відповідно до Правил дорожнього руху.

V. Обсяги фінансування Програми в розрізі джерел та за напрямами

Термін дії Програми – три роки.

Обсяг фінансування з державного бюджету затверджується щорічно Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, обсяг фінансування з обласного бюджету – актом про затвердження обласного бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього.

Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, актом про обласний бюджет на відповідний рік, рішеннями про місцеві бюджети сільських, селищних, міських рад територіальних громад відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством, а саме:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – субвенція з державного бюджету);

кошти обласного бюджету;

інші субвенції з місцевих бюджетів як співфінансування на договірних засадах;

інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

За рахунок коштів обласного територіального дорожнього фонду може надаватися інша субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам області на виконання відповідних місцевих програм.

Переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету затверджуються відповідно до частини 3 статті 103¹ Бюджетного кодексу України та Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 (зі змінами).

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання яких можуть здійснюватися в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2026 – 2028 роки, наведено у додатку 3 до Програми.

Очікуваний обсяг фінансування Програми за джерелами наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Обсяг фінансування Програми на 2026 – 2028 роки

| Джерела фінансування Програми | Обсяг фінансування за роками, тис. гривень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всього | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Субвенція з державного бюджету, в т. ч. залишок коштів субвенції з державного бюджету минулих років | 1 167 000,0 | 7 000,0 | 560 000,0 |  | 600 000,0 |
| Видатки державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» | 90 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  | 30 000,0 |
| Обласний бюджет | 9 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 |  |
| Інші субвенції з місцевих бюджетів | 118 000,0 | 32 000,0 | 40 000,0 | 46 000,0 |  |
| Фінансування в межах програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021 – 2027 | 85 000,0 | 65 000,0 | 20 000,0 |  |  |
| Разом | 1 469 000,0 | 136 000,0 | 653 000,0 | 680 000,0 |  |

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми за напрямами використання коштів відповідно до визначених заходів наведено у додатку 2 до Програми.

VI. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Розробником та відповідальним виконавцем Програми є департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент). Департамент виконує функції замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, та вулиць і доріг комунальної власності, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також виконання проєктно-вишукувальних робіт. Ці функції здійснюються на підставі рішень Рівненської обласної ради та розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації. Закупівля послуг здійснюється в електронній системі публічних закупівель Prozorro з подальшим розміщенням звіту про виконання після реалізації проєкту.

Державний контроль за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, за поданням Рівненської обласної державної адміністрації, погоджує перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Контроль за виконанням робіт здійснюється інженерно-технічними працівниками служби замовника, які перевіряють якість застосованих матеріалів, відповідність робіт, що виконуються, проєктній документації, додержаних підрядною організацією вимог чинних нормативних актів України щодо якості та додержання технологічних процесів при виконанні будівельно-ремонтних робіт, правильність складання актів виконаних робіт тощо.

Звіти про хід виконання Програми подаються постійно протягом строку дії Програми відповідно до затверджених планів контролю.

VII. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає довгострокове планування та фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд на них, вулиць та доріг комунальної власності. Проєкти, що плануються до виконання в ході реалізації Програми, відповідають державним будівельним нормам та стандартам. Проєкти реалізуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм рівний доступ до об'єктів інфраструктури та безпеку руху. Разом з тим, всі передбачені Програмою проєкти погоджуються Управлінням патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції.

У ході виконання заходів Програми очікується досягти кількісних та якісних показників, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники ефективності реалізації

Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області

на 2026 – 2028 роки

| Завдання Програми | Очікуваний показник ефективності |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | якісний | кількісний |  |  |  |  |
|  |  | одиниця виміру | 2026 | 2027 | 2028 | разом за Програмою |
| будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них | влаштування верхніх шарів дорожнього покриття | км | 17,2 | 46,7 | 49,8 | 113,7 |
| будівництво, реконструкція та ремонт вулиць і доріг комунальної власності | влаштування верхніх шарів покриття | м2 | 17090 | 24910 | 28500 | 70500 |
| експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них | зимове утримання, ямковий ремонт | м2 | 3142,3 | 3142,3 | 3142,3 | 9426,9 |
| виконання проєктно-вишукувальних робіт | кількість проєктів | проєктів | 5 | 7 | 8 | 20 |
| електронна паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них | кількість виготовлених електронних паспортів | паспортів | 3 | 9 | 9 | 21 |
| функціонування інформаційно-аналітичної системи керування станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення | функціонування інформаційно-аналітичної системи керування станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення забезпечить на постійній основі оновлення інформації про стан доріг в області, аналіз показників ефективності виконання робіт та сум освоєних коштів, нанесення на інтерактивну карту відремонтованих ділянок доріг для наочності та зручності при проведенні аналітичної роботи |  |  |  |  |  |

Виконання Програми забезпечить покращення стану автомобільних доріг, підвищення соціально-економічного та логістичного потенціалу області, підвищення якості надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень, зниження соціальної напруги в суспільстві та рівня невдоволення населення станом автомобільних доріг, а відповідно зростання довіри населення до влади.

Водночас виконання заходів Програми буде мати значний економічний ефект, оскільки при активній роботі підрядних організацій з'являється попит на сировину та матеріали для проведення дорожніх робіт, паливно-мастильні матеріали,  зростає зайнятість населення, а відповідно і рівень податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Директор департаменту з питань

будівництва та архітектури

облдержадміністрації                                                                 Андрій ЯРУСЕВИЧ